| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施改造-校园消隐工程 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市市政管理高级技术学校 |  |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 164.113073万元 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 164.113073万元 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（2018年--2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过对校园存在安全隐患部位维修改造，消除隐患，确保各项工作顺利进行。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 树木修剪及更换 |  | 1处 |
|  |  |  |  |  |  | 藤萝架修缮 |  | 1处 |
|  |  |  |  |  |  | 燃气管路改造 |  | 1处 |
|  |  |  |  |  |  | 有线线路改造 |  | 1处 |
|  |  |  |  |  |  | 实训楼安全鉴定及加固设计 |  | 1处 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |
|  |  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 1-2月 |
|  |  |  |  |  |  | 招标时间 |  | 3-4月 |
|  |  |  |  |  |  | 施工时间 |  | 5-9月 |
|  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 9月 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 164.113073万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 消除安全隐患 |  | 促进校园安全 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥98% |