附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 史家宿舍修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘成文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65256014 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 264.9369 |  | 191.274 | 191.274 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 264.9369 |  | 191.274 | 191.274 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、史家宿舍传达室年久失修，解决门窗破损、墙体开裂、线路老化等问题； 2、2号楼、3号楼屋面防水出现开裂，避免出现顶层住户屋顶出现不同程度漏雨现象； 3、整体更新院内整体污水管线，保障污水顺利排放； 4、对史家宿舍院路面进行整修。 |  |  |  |  |  | 史家宿舍传达室完成改造，家属楼屋面防水重新铺设完成，解决了屋面漏水问题，院内排水管线及管道井重新敷设完成史家宿舍院内地面重新铺设完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 史家宿舍改造 |  | 1间 |  | 1间 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 室外污水管线改造 |  | 1套 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外地面铺装 |  | 1731.59 |  | 1731.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动到竣工 |  | 5个月 |  | 4个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  | ≤264.9369万元 |  | 191.274万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障艺术生产 |  | 生产正常 |  | 生产正常 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全生产无事故 |  | 安全生产 |  | 安全生产 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合节能相关要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升职工生活服务设施 |  | 保障提升 |  | 保障提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 达到使用部门满意度 |  | ≥ 99% |  | ≥ 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。