附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 怀柔厂区监控系统升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘成文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65246789-2172 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.6874 |  | 67.6635 | 67.6635 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 80.6874 |  | 67.6635 | 67.6635 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区储存剧院所有布景道具，需要充足的安全保障，但厂区原有监控系统老旧，画面模糊、多有监控死角、无夜视功能，且部分设备已无法维修升级，因此急需改造升级。 |  |  |  |  |  | 监控系统得以全面升级，更新后系统设备完善、运行良好，大大提升了厂区安全生产保障能力。确保了厂区年度安全生产无事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控系统 |  | 1套 |  | 1套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥100% |  | ≥100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动到竣工 |  | 6个月内 |  | 5个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤80.6874万元 |  | 67.6635万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障艺术生产 |  | 生产正常 |  | 生产正常 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全生产无事故 |  | 安全生产 |  | 安全生产 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合节能相关要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 厂区安全保障能力提升 |  | 保障提升 |  | 保障提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到使用部门满意度 |  | ≥99% |  | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。