附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张可心 |  |  |  |  | 联系电话 | 85115895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.8 | 41.8 |  | 41.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.8 | 41.8 |  | 41.8 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在维护剧院网站运行稳定性的基础上，进一步提高网络工作效率和处理速度，减少日常网络隐患，提升人艺服务质量。聘请第三方公司派驻专人维护剧院办公网络环境和计算机软件维护等内容。 |  |  |  |  |  | 全年完成网络机房服务器日常监测和维护，协助做好PC端设备安装以及协助保障线上网络直播等内容。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 派驻工程师 |  |  | 1名 | 1名 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 官网维护数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 维护软件数量 |  |  | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 确保软件正常运行 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照约定期限提供服务 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤41.8万 | 41.8万 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 确保网站正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。