附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 剧场卫生间及淋浴间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘成文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65256014 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 218.663791 | 191.069992 |  | 191.069992 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 218.663791 | 191.069992 |  | 191.069992 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 修缮首都剧场卫生间墙及地面，更换上下水管线，通过整体功能性改造，解决卫生间自来水水压不足，冲排不畅等问题；现有剧场淋浴间漏水现象严重、顶棚发霉、通风不畅。淋浴间改造工程实施内容包括：地面、顶棚更换，门窗、水管更换等。以改善剧院员工淋浴环境。 |  |  |  |  |  | 卫生间墙面及地面完成改造，解决了自来水压力不足的问题，防水层重新修复，吊顶及门窗完成更换，确保了卫生间的正常使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间改造 |  |  | 8间 | 8间 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 淋浴间改造 |  |  | 2间 | 2间 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动到竣工 |  |  | 6个月 | 5个月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤191.06万元 | 191.06万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障艺术生产 |  |  | 生产正常 | 生产正常 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全生产无事故 |  |  | 安全生产 | 安全生产 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合节能相关要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 剧场提升观众服务设施 |  |  | 保障提升 | 保障提升 | 8 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 达到使用部门满意度 |  |  | ≥ 99% | ≥ 99% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。