附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 鸡肉产品食品安全与深加工能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 河北滦平华都食品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宏伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 0314-8919286 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1609.54 |  | 1609.54 | 1608.7 | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1559.54 |  | 1559.54 | 1559.54 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 50 |  | 50 | 49.16 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过引进先进的X射线异物检测机、自动剔腿机、盐水注射机等检测、生产设备，以及斩拌机、油炸锅、搅拌机、绞肉机等实验室用设备，对提高食品安全保障水平，提升产品深加工转化以及产品开发能力。 |  |  |  |  |  | 项目所列购置设备已全部按计划购置。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 |  | 全腿剔骨机1台，X射线异物检测机1台，速冻冰箱1台，速冻冰箱3台，立式冷藏柜1套，滚揉锅2套，斩拌机1套，油炸锅1台，搅拌机1台，绞肉机1台，盐水注射机1台，总计14台(套) |  | 全腿剔骨机1台，X射线异物检测机1台，速冻冰箱1台，速冻冰箱3台，立式冷藏柜1套，滚揉锅2套，斩拌机1套，油炸锅1台，搅拌机1台，绞肉机1台，盐水注射机1台，总计14台(套) | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  | 符合工厂使用要求 |  | 符合工厂使用要求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2020年底 |  | 已支付设备合同货款42%，截止4月底，项目购置设备已生产完毕，因属进口设备，受新冠疫情影响，进口设备运输需等待船期，预计于8月底前设备组装调试完毕 | 5 | 3 |  | 与厂家人员协调尽快安排船期发货以便后续组装试用。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：设备购置最高单价 |  | ≤1219万元/台 |  | 1210万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节约成本 |  | 生产成本下降约220万元（项目达产后） |  | 设备未联机调试，需达产后进行测试 | 10 | 6 |  | 尽快完成设备组装调试，实现设计产能。 |  |
|  |  |  | 指标2：提高效益 |  | ≥1000万元（项目达成后） |  | 设备未联机调试，需达产后进行测试 | 5 | 2 |  | 尽快完成设备组装调试，实现设计产能。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务 |  | 产品质量得到提升，客户“骨”类异物投诉次数≤8起（项目达产后） |  | 设备未联机调试，需达产后进行测试 | 5 | 2 |  | 尽快完成设备组装调试，实现设计产能。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  | 95%以上 |  | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。