附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 环境智能化控制系统及奶牛自动称重管理系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 河北首农现代农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘登科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910356698 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 267.89 |  | 248.93 | 159.96 |  | 10 |  | 64.3% |  | 6.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 267.89 |  | 248.93 | 159.96 |  | — |  | 64.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、数字化和自动化管理控制防暑降温系统及犊牛舍内温控和排风换气系统，降低人为因素影响，达到智能化控制、节能降耗、降低犊牛呼吸道疾病发病率的目的；2、节省用电，同时使相关设备处于间隔性休息阶段，提高设备利用效率；实现后备牛、头胎牛的无应激实时称重，牛只自动识别，称重数据可进入奶牛数据管理系统进行分析处理。 |  |  |  |  |  | 1、自动称重记录系统建设完成，投入使用，实现了后备牛、头胎牛的无应激实时称重，牛只自动识别，称重数据可进入奶牛数据管理系统进行分析处理2、数字化和自动化管理控制防暑降温系统，监控探头及控制柜等设备已安装，软件控制系统正在调试阶段。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成母牛棚（13.5栋）及哺乳犊牛自动饲喂车间温湿度、有毒气体监测和防暑降温系统、排风换气系统环境智能化自动控制系统 |  | 216个\台\套 |  | 216个\台\套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 后备牛及头胎成母牛保定及自动称重记录管理系统 |  | 10020个\台\套(含10000个奶牛电子耳标) |  | 10020个\台\套(含10000个奶牛电子耳标) | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 尽快完成环境自动控制系统建设，保证在6月暑期来临前投入使用。 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 合格，达到环境智能化控制要求；实现后备牛的实时称重管理。 |  | 合格,符合质量要求标准和实现功能目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年1月前 |  | 2020年1月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年4月前 |  | 2020年4月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年6月前 |  | 2020年6月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020年12月前 |  | 未完成总验收 | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  | 267.89万元 |  | 控制在预算范围内 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低夏季产奶下降幅度和犊牛发病率 |  | 2020年奶牛产量在暑期降低幅度控制在10%之内，与同期相比少降1.5%(每天少降3500公斤)，可多产奶35万公斤，增收112万元(每公斤按3.2元/公斤)；2020年犊牛呼吸道疾病发病率降低1%(目前发病率9%左右) |  | 未能测算 | 5 |  | 0 |  | 需经过暑期使用之后检验经济小和生态效益,所有暂时无法评估 |  |
|  |  |  | 节省用电，降低生产成本 |  | 每年节约用电56.7万度，降低生产成本45.3万元(每度电单价按0.8元计算) |  | 未能测算 | 5 |  | 0 |  | 需经过暑期使用之后检 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥100% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。