| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京首农食品集团有限公司 142 |  |  | 实施单位：北京南郊农业生产经营管理有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 893 | 893 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 893 | 893 |  | 10 | 100% | - |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程项目位于大兴区西红门镇、瀛海镇，总建设面积162.2亩。主要内容包括栽植常绿乔木688株，落叶乔木2727株，亚乔804株，灌木7375株，竹类7260株，攀援植物1024株。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程项目，总建设面积162.2亩。已完成全部工程量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工程占地893亩，已完工。 |  | 总建设面积162.2亩 |  | 162.2亩 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照合同中对工程质量的要求施工。 |  | 进场苗木具备两证一签，并保存档案；工程材料经过质量检测第三方检测，并保存档案。 |  | 100% |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 进度指标 | 根据合同约定工程进度要求施工。 |  | 截止12月31日，工程完成总量的100%。 |  | 达100% |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格招投标程序，并按照合同约定支付款项。 |  | 严格执行招投标程序，并按照合同约定支付款项。 |  | 实际完成投资额较高，但是严格按照合同约定支付款项。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 环境效益 |  | 该项目有助于建设大尺度森林、构建完整的森林生态系统，有助于改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力。 |  | 90% |  | 15 | 13.5 | 逐步显现 |
|  |  |  | 社会效益 |  | 有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力。 |  | 90% |  | 15 | 13.5 | 逐步显现 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 该工程已完工，能够提升改善北京市周边生态环境，促进当地职工就业增收。 |  | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度95%以上。 |  | 95% |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果再200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |