| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | ＂先建后补”产业化项目市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京首农食品集团有限公司 142 |  |  | 实施单位： | 北京金星鸭业有限公司、北京黑六牧业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 7854.74 | 7854.74 | 10 |  | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 3225.93 | 3225.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | 4628.81 | 4628.81 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 完成建设内容:1.2019年北京市双河农场种植基地项目。2.甘南县首农黑六牧业有限责任公司污水处理项目。3.双河农场万头肉牛养殖场建设项目。4.北京市首农·紫谷伊甸园花卉种植园设备新建项目。 |  |  |  |  |  | 完成建设内容:1.2019年北京市双河农场种植基地项目。2.甘南县首农黑六牧业有限责任公司污水处理项目。3.双河农场万头肉牛养殖场建设项目。4.北京市首农·紫谷伊甸园花卉种植园设备新建项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 先建后补项目数量 |  | 4个已批复项目 |  | 4 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设备质量 |  | 工程和设备质量符合设计使用要求。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目实施进度 |  | 20年底前完成全部工程建设，20年底前完成竣工决算验收 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用的合规性 |  | 通过招标方式确定供应商；严格使用和管理财政支持资金，专款专用，不得挪用。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (30分) | 效益 指标 | 社会生态效益 |  | 按照设计要求完成项目建设，保障环境影响评价达标，并投入使用，带动当地经济发展，人民群众就业，拉动相关产业发展。 |  | 90% |  | 15 | 13.5 |  | 有待提升 |
|  |  |  | 履职基础、提供社会服务提升 |  | 相关产品生产和供应保障能力得到提升 |  | 90% |  | 15 | 13.5 |  | 有待提升 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 98% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果再200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |