附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首农种牛繁育基地设施配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张新慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18518818588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 784.17 |  | 784.17 | 784.17 |  | 10 |  | 95% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 784.17 |  | 784.17 | 784.17 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对平谷种牛繁育科技示范园区和涿鹿种牛生产性能测定站项目的设施配套建设，使两个园区的建设达到可以正常投产运行的状态，为种牛繁育园区实现优质冻精生产，种牛测定站开展肉牛相关性能测定奠定基础。 |  |  |  |  |  | 待两个园区土建工程完成后开始实施安装，项目已启动前期准备工作，在涿鹿和平谷两个园区土建工程施工过程中，同步制作舍内配套设施，待土建工程完成后启动本项目的设施安装，目前处于采购准备中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设施数量（涿鹿） |  | 颈枷2354牛位，隔栏门304个，提升门48个，围栏3440米，降温风机136台套，电动卷帘6451.2㎡，电加热饮水槽88台套。 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 新增设施数量（平谷） |  | 颈枷438牛位，隔栏门232个，提升门24个，围栏1707.25米，降温风机118台套，电动卷帘2394㎡，电加热饮水槽100台套，卷帘门7个，牛体刷78个。 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% |  | 0 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  | 达到验收标准/技术参数 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021.05 |  | 2021.5 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 784.17万元 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提供社会服务收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。