附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 通州饲料生产基地生物安全防控体系升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于奎军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601201680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1253.988699 | 1174.466257 |  | 193.7524 |  | 10 |  | 16.50% |  | 1.65 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 869.201 | 813.15 |  | 193.7524 |  | — |  | 23.83% |  | 2.38 |
|  |  | 其他资金 |  | 384.787699 | 361.316257 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过更换干燥箱，可保障压片玉米成品的质量，降低高水分造成的生物安全风险；调质器改造，延长调质时间可控制饲料成品的安全；多品类饲料研发生产线可保证“非洲猪瘟”及“无抗饲料”背景下新型无抗饲料的研发工作；浓缩料糖蜜打包系统可对原有生产工艺进行升级补充；完善厂区生物安全防控，建立专门的车辆、人员消杀通道，可防止物料、车辆、人员之间的交叉感染。 |  |  |  |  |  | 调质器、浓缩料糖蜜打包系统、卷帘门，已经安装完毕并投入使用，生物安全防控设备车辆消毒通道和人员消毒已经建成，干燥箱，多品类饲料研发生产线未开始施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换干燥箱、浓缩料糖蜜打包系统、多品类饲料研发生产线、厂区生物防控设备、快速堆积门、调质器改造 |  |  | 共7台/套 | 5 | 20 |  | 14 |  | 按项目进度进行 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | 99% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 21年2月 | 21年1月-3月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购时间 |  |  | 21年4月 | 21年1月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设备安装调试 |  |  | 21年5月 | 21年2-6月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 21年6月 | 21年6月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 869.201万元 | 813.15 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  |  | ≤179.141243万元/项 | 116.164286 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 压片玉米 |  |  | 水分≤14% | 水分≤14% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 畜禽产品 |  |  | 85℃灭菌3min,阻断细菌、病毒饲料传播途径，保证产品安全 | 85℃灭菌3min,阻断细菌、病毒饲料传播途径，保证产品安全 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 可优化产业结构转型升级，对产业的持续健康发展非常有利。 |  |  | 可优化产业结构转型升级，对产业的持续健康发展非常有利。 | 可优化产业结构转型升级，对产业的持续健康发展非常有利。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.65 |  |  |  |