附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京黑猪（宣化）养殖基地附属设施供暖与井水净化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北首农黑六牧业有限公司 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨洪平 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910032268 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 210.87 | 210.87 | 210.87 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 210.87 | 210.87 | 210.87 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成综合用房、兽医室的供暖设备与热水供应系统设备，污水处理车间与管理用房的供暖设备，井水净化设备的购置与安装工程。 |  |  |  |  | 完成了综合用房、兽医室的供暖设备与热水供应系统设备，污水处理车间与管理用房的供暖设备，井水净化设备的购置与安装。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置供暖设备数量 |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置井水净化设备数量 |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  | 达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | 合格 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目前期准备 |  | 2019年11月-2020年1月 | 2019.11-2020.3 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年2月-2020年4月 | 2020.4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目实施 |  | 2020年5月-2020年11月 | 2020.4-2020.10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 |  | 2020年12月 | 2020.10 | 10 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 210.87万元 | 210.87 | 10 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：职工满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。