项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市巨山农场崇礼喜凉蔬菜种植基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市巨山农场有限公司 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18310012357 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224.781906 |  | 224.781906 | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.781906 |  | 191.781906 | 0 |  | 9 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 33 |  | 33 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建设生产基地春秋棚、防虫网棚、园区围栏、田间道路、水电配套系统、蔬菜整理及农资储存大棚、蔬菜冷藏库，土地平整及土壤改良等内容，通过改善生产基地生产设施及基础设施条件，增加蔬菜产量，提升品质，确保产品安全，保障食品供应。 |  |  |  |  |  | 受新冠肺炎疫情防控工作影响，项目2020年未开展施工建设，延期一年。目前正在进行招标准备工作，计划2021年底前完工并投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 主管单位打分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造建设生产基地 |  | 30亩 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设春秋棚及防虫网棚 |  | 各4栋 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蔬菜整理及物资储存大棚 |  | 1栋 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蔬菜冷藏库 |  | 1栋 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土地平整及土壤改良 |  | 20亩 |  | 0 |  |  | 本项目建设地点在河北省张家口市崇礼区。 2020年，受疫情影响，不能出京，未能开展项目实施工作。 2021年，疫情缓解后，公司已积极恢复项目实施工作，目前正在进行招标准备工作，年底前可完成项目施工并投入使用。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  | 100% |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年3月前 |  | 2021年3月 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年4-5月 |  | 2021年5月 | 30 | 0 |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 2021年6月-12月 |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底 |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤224.781906 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计每年增加蔬菜产量 |  | 5万公斤 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 节约生产成本 |  | 约80.6万元 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 履职基础、服务能力 |  | 生产技术水平、生产供应能力得到整体提升 |  | — |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 客户满意度 |  | ≥99% |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部使用人员满意度 |  | ≥99% |  | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。