附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市双河农场高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市（甘南）双河农场 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于钦胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0452-5589035 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按建设项目批复施工内容，及时竣工并投入使用，符合相关要求，达到项目设计预计效果。 |  |  |  |  |  | 项目已通过竣工验收，并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮面积 |  |  | 2万亩 | 2万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 50000000 | 50000250.42元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：新增粮食产能 |  |  | ≥17万公斤 | ≥17万公斤 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目区年直接受益农户数量 |  |  | 238 | 约200 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 项目区年直接受益农业人口数 |  |  | 824 | 预计约800户 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受益农户人均增收 |  |  | 2506元 | 预计约2000元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 |  |  | 2065100元 | 预计约200万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 新增和改善灌溉达标面积 |  |  | 2万亩 | 2万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 新增节水灌溉面积 |  |  | 2万亩 | 2万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工程质量寿命 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 项目区公众满意度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。