项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市（甘南）双河农场秸秆饲料＋种鹅产业一体化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京（甘南）双河农场 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙民宽 |  |  |  | 联系电话 | 13141038596 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1400.84 |  | 1400.84 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1400.84 |  | 1400.84 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.新建成品草库、秸秆草料加工车间、精饲料原料库、硬化地 面；改建秸秆草料加工车间、精饲料加工车间。2.新建和改建种鹅舍，新建育雏舍、孵化车间、种鹅运动场。 |  |  |  |  |  | 2020年8月完成可研编制；2020年12月底批复，后经财政评审，计划2021年6月开工建设，年底完成施工建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数量 |  | 建设秸秆饲料生产基地3处，建设种鹅养殖基地2处，种鹅孵化基地1 处。 |  | 尚未完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 工程竣工合格率 |  | 100% |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 可研编制规划制定 |  | 2020年8月底前 |  | 2020年8月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 环评评审 |  | 2021年6月底前 |  | 2020年6月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 项目清单控制价编制 |  | 2021年5月底前 |  | 2021年5月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 场址选定 |  | 2020年8月底前 |  | 2020年8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1400.84万元 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 项目投资利润率8.47% |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升产业结构优化 |  | 无 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 得到提升 |  | 无 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 农场职工 |  | ≥98% |  | 无 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 种植户 |  | ≥98% |  | 无 | 5 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。