附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 承德三元御道口奶牛舒适度提升及智能化设备管理系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘顿成 |  |  |  | 联系电话 | 18701376550 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 321.875936 | 318.2175 | 318.2175万 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 321.875936 | 318.2175 | 318.2175 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 使奶牛生产性能得到发挥，年头单产增加300公斤，提升牛奶质量，肢蹄病减少、乳房炎发病率下降，药费开支降低，充分利用现代化新型能源技术，降低了能源消耗，降低生产运营成本，增加经济效益明显；增加奶牛福利。降低乳房炎发病率≤5%，降低牛只淘汰率≤26%以下。牛奶质量得到提升，体细胞年平均≤25万以下，微生物年平均2万以下；、提升牧场的质量，夜晚路灯明亮，提高工作质量，增加职工的幸福感和奶牛的福利。 |  |  |  |  | 使奶牛生产性能得到发挥，年头单产增加300公斤，提升牛奶质量，肢蹄病减少、乳房炎发病率下降，药费开支降低，乳房炎发病率≤5%，牛只淘汰率≤26%，体细胞年平均≤25万，微生物年平均2万以下，提升牧场的质量，夜晚路灯明亮，提高工作质量，增加职工的幸福感和奶牛的福利。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 主管单位打分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 极光手持近红外仪1套；牛舍全自动刮粪系统4套；牛舍智能化风扇系统246套；奶牛智能称重电子识别数据收集系统3套；视频会议及监控管理平台系统1套；牧场节能智能化太阳能照明音响广播系统项目1套；病死畜冷冻储存库1个；兽医血液分析仪1套；精准无针头注射器2套 | 新增设备260套 |  | 新增设备260套 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100%。 |  | ≥100%。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到合格标准。 |  | 达到合格标准。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月 |  | 2020年4月 | 8 | 5 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2020年5月 |  | 2020年5月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2020年10月。 |  | 2020年10月。 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年12月 |  | 内部验收，上级未验收 | 10 | 6 | 具备验收条件，待上级统一验收 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 321.875936万元 |  | 318.2175万元 | 13 | 13 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履行基础服务能力 | 得到提升。 |  | 得到提升。 | 10 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥95%。 |  | ≥95%。 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。