附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 古树名木保护与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577536 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 410万 |  | 410万 | 410万 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 410万 |  | 410万 | 410万 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标一：1.针对十三陵、颐和园、故宫等部分重点公园、文保单位、重点地区、人流密集区开展古树巡查，并评估筛选需要健康体检的高危古树800株；2.利用目前古树空腐检测方面技术，组织专业机构和技术人员开展一树一档案、一树一策的针对性强的古树名木体检，制定完善的检测方案；3.结合现场会及综合汇报，探讨高危古树名木检测、保护方案，并组织专家论证；4.形成800株高危古树体检报告。 年度目标二：2021年底前，完成300株古树名木历史文化资料搜集、整理，并印刷成册；组织开展古树名木历史文化研究研讨会，开展以“弘扬生态文明 传承绿色文化”为主题的让古树名木活起来系列宣传活动，通过图文数字化采集与制作、文化传播、新媒体制作、宣传折页、展板等形式宣传古树名木保护与管理。拟选取密云区、昌平区等4处具有特色古树名木开展古树名木试点示范建设，每处50万元。主要内容包括主题公园建设方案设计、展示环境优化与建设、古树复壮保护技术示范，以及宣传古树复壮保护历史与现状、古树名木历史文化发掘与展示等。1、通过嫁接技术繁育古树后代共500株；2、通过扦插技术繁育古树后代共2500株以上；3、建立古树扦插、嫁接繁殖技术体系。 项目的总目标是对全市六大类100余处6万余株纪念林和1338株名木开展详细调查，形成信息完备的资源数据库，为古树名木保护规划的编制提供专项支撑、为纪念林相关管理办法的出台提供数据支撑。根据《北京市古树名木保护管理条例》和《北京市古树名木保护管理条例》实施办法，针对重点濒危衰弱古树开展古树保护隐患排查及复壮，实施地上和地下生长环境改良、围栏保护、有害生物防治、枯枝死杈清理、树洞修补、支撑加固等复壮措施进行有效保护，带动全市古树名木保护及抢救复壮，切实保护好我市来之不易的古树名木保护成果，更好地发挥古树名木对于弘扬历史文化、建设生态文明、展示古都风貌的重大意义。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成古树名木体检 |  | 800株 |  | 900株 | 15分 |  | 15分 | 按照预算实际安排资金完成600株。 |  |
|  |  |  | “让古树活起来”文化研究和宣传项目 |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设古树名木主题公园 |  | 4处 |  | 3处 |  |  |  | 预算实际安排资金3处，每处50万元。 |  |
|  |  |  | 培育苗木 |  | 1、扦插成活苗2500株以上；2、嫁接10个树种500株。 |  | 1、扦插成活苗2500株以上；2、嫁接10个树种500株。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树繁殖技术 |  | 1套 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果数量（研究报告、出版物、专利、论文、政策建议等） |  | 研究报告1份，数据库1个，汇报交流文件1份，图纸不少于10张。 |  | 研究报告1份，数据库1个，汇报交流文件1份，图纸80张。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究人员数量 |  | 研究人员不少于7人。 |  | 研究人员10人。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐患排查及复壮选择处数 |  | 10处 |  | 10处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树株数 |  | 100处 |  | 100处 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 树体空腐检测准确性 |  | 90% |  | 90% | 15分 |  | 15分 |  |  |
|  |  |  | 检测报告及时性 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搜集、整理300株古树名木故事集 |  | 2021年12月底 |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展古树名木历史文化研讨 |  | 2021年12月底 |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展以古树系列宣传活动（媒体宣传、短视频制作、新媒体制作、宣传品制作） |  | 2021年12月底 |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主题公园建设方案 |  | 通过专家论证 |  | 通过专家论证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砧木嫁接平均成活率 |  | 60%以上 |  | 48.8% |  |  |  | 经研究，个别树种嫁接成活率极低，现有嫁接技术不能确保其嫁接成活率，拟探索其他繁育方式及改进嫁接技术进行繁育。 |  |
|  |  |  | 研究成果评审合格率 |  | 研究成果评审合格率100%。 |  | 研究成果评审合格率100%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作标准 |  | 符合《北京市古树名木保护管理条例》《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》的要求 |  | 符合《北京市古树名木保护管理条例》《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》的要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术标准 |  | 达到《古树名木保护复壮技术规范》《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》的要求 |  | 达到《古树名木保护复壮技术规范》《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》的要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收报告 |  | 通过专家论证 |  | 通过专家论证 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 现场巡查 |  | 2021年11月30日前完成 |  | 2021年11月30日前完成 | 15分 |  | 15分 |  |  |
|  |  |  | 高危古树筛选 |  | 2021年3月-2021年5月完成 |  | 2021年3月-2021年5月完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树体检 |  | 2021年6月-2021年10月完成 |  | 2021年6月-2021年10月完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测报告 |  | 2021年11月-2021年12月完成 |  | 2021年11月-2021年12月完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场踏查 |  | 2021年1月-2021年3月 |  | 2021年1月-2021年3月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定建设方案 |  | 2021年8月 |  | 2021年8月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设实施 |  | 2021年9月-2021年11月 |  | 2021年9月-2021年11月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收 |  | 2021年11月-2021年12月 |  | 2021年11月-2021年12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苗木引进栽植 |  | 2021年3月--5月 |  | 2021年3月--5月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料采购 |  | 2021年4月--6月 |  | 2021年4月--6月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树播种、扦插、嫁接及抚育管理工作 |  | 2021年4月--10月 |  | 2021年4月--10月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究进度 |  | 本项目预计用时六个月完成。项目实施前期准备用时约一个月；现场调研约一个月，数据录入与分析整理约一个月，研究报告编写约二个月；项目完成后，邀请项目主管部门领导及行业专家进行验收，确保项目的进度和质量，评审阶段约一个月。 |  | 已按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场勘察和实施方案编制时间 |  | 4月-10月 |  | 4月-10月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程竣工时间 |  | 10月-12月 |  | 10月-12月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤410万 |  | 410万 | 5分 |  | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 提升高危古树抗风险水平 |  | 显著提升 |  | 显著提升 | 30分 |  | 20分 |  |  |
|  |  |  | 搜集、整理300株古树名木故事集 |  | 搜集、整理古树名木古树集一部。 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展古树名木历史文化研讨 |  | 组织开展古树名木历史文化研讨一次。 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展以古树系列宣传活动（媒体宣传、短视频制作、新媒体制作、宣传品制作） |  | 通过微信公众号、微博、短视频、文创产品等形式宣传古树保护。 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 显著提升 |  | 显著提升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 加强古树种质资源的保护和利用，培育优质、高产、抗逆性强的林木品种，改善人类生活质量，促进经济社会可持续发展奠定坚实的物质基础。 |  | 加强古树种质资源的保护和利用，培育优质、高产、抗逆性强的林木品种，改善人类生活质量，促进经济社会可持续发展奠定坚实的物质基础。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 意见建议被采纳情况 |  | 研究成果核心内容被《北京市古树名木保护规划》和《北京市纪念林管理办法》采纳。 |  | 研究成果核心内容被《北京市古树名木保护规划》和《北京市纪念林管理办法》采纳。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预计政策出台时间及执行期限 |  | 预计政策出台时间为2021年。 |  | 政策出台时间为2021年。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古都风貌和生态文明建设 |  | 得到进一步提升 |  | 得到进一步提升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 古树环境美化 |  | 得到进一步提升 |  | 得到进一步提升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目持续发挥作用的期限 |  | 3年以上，能延长古树寿命，恢复生长势 |  | 3年以上，能延长古树寿命，恢复生长势 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 古树管护单位 |  | 满意率90% |  | 满意率90% | 10分 |  | 7分 |  |  |
|  |  |  | 市区园林绿化局满意度 |  | 达到90%以上 |  | 达到90%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管护责任单位满意度 |  | 达到95%以上 |  | 达到95%以上 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。