**项目支出绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | OA系统升级改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | | | | 实施单位 | | 综合部 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈岩 | | | | 联系电话 | | 55572010 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 166.26 | 166.26 | 165.91 | | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 166.26 | 166.26 | 165.91 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照北京市OA系统升级改造有关工作要求，到2021年底，完成剩余终端设备、基础软件、办公软件及安全防护软件等软硬件的升级改造，保障基于国产技术平台基础软硬件稳定运行，在2022年完成项目的等保及分保测评，按照国家工程管理有关要求完成项目验收。 | | | | | 已完成剩余终端设备、基础软件、办公软件及安全防护软件等软硬件的升级改造，于2022年3月完成竣工验收。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 故障排除率 | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 故障响应率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | ≤165.9128万元 | ≤165.9128万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障基于国产技术平台基础软硬件稳定运行 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 改造后系统可使用年限 | | ≥5 | ≥5 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度： | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |