**项目支出绩效自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 房产测绘登记 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | | | | 实施单位 | | 工程一部 | | | | |
| 项目负责人 | | 陆春雷 | | | | 联系电话 | | 55572085 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 386.33 |  | |  | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 建立和实施不动产登记制度是我国实施机构改革和政府职能转变的一项重大改革任务，完善不动产登记制度，是当前不动产登记工作的重要内容。完善副中心A1-A4、B1-B4、C2、A5、C5、维修厂加油站、垃圾站工程权籍调查和不动产登记工作   2.完成一期工程房产测绘登记项目A1-A4、B1-B4、C2、维加、垃圾站房产测绘工作。 | | | | | 该项目为2021年9月追加项目，跨年度执行。截至2022年5月20日，已完成A1-A4、B1-B4、C2、维加、垃圾站合同签订工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标50 | 数量指标 | 合同书 | | 2份 | 2份 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成合同规定项目任务 | | 100％ | 81％ | 10 | | 8.1 | | 涉密及非密工程招采程序复杂，耗时较长，工程体量大、测绘难度高 | |
| 质量指标 | 测绘报告审查通过率 | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 测绘结果达到建委备案条件 | | 100％ | 100％ | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 测绘报告按时完成率 | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 房产测绘按期完成率 | | 100％ | 100％ | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目经济成本 | | ≤386.33万元 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30 | 社会效益  指标 | 不动产登记中心权籍调查认证通过率 | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 推进副中心项目工程建设进展 | | 优 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 土地手续完善覆盖率 | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 积累房产测绘工作经验，指导后续工程房产测绘工作开展 | | 优 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标10 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.1 | |  | |