附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  |  | 互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市怀柔区人民检察院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市怀柔区人民检察院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杜柯庆 |  |  |  |  | 联系电话 | 59559669 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.3636 |  | 3.1956 | 3.1956 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.3636 |  | 3.1956 | 3.1956 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目经费支出，为了实现本院计算机外网系统、大要案指挥中心、保障检务公开需要，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。 |  |  |  |  |  |  | 此项目总体目标已完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 接入带宽 |  | 65M |  | 65M |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 终端数量 |  | ≥100个 |  | 130 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥100% |  | ≥100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  | ≤0.5% |  | ≤0.5% |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤1小时 |  | ≤1小时 |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤20分钟 |  | ≤20分钟 |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算控制 |  | 6.3636万元 |  | 3.1956万元 |  | 10 | 8 | 政府采购价格降低 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 为本院工作提供强有力的网络服务，保证门户网站正常使用 |  | 正常使用 |  | 正常使用 |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提供工作效率 |  | 提供稳定安全有效办公设施，提高工作效率 |  | 基本实现预期目标 |  | 10 | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 使用人员满意度 |  | 90% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |