北京市大兴区人民检察院

2021年度信息化运维服务项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验2021年度北京市大兴区人民检察院（以下简称“大兴检察院”）信息化运维服务项目（以下简称“该项目”）预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，大兴检察院委托北市正衡东亚会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，对该项目实施了综合评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

为满足单位业务需求，保障核心业务管理系统、首都检察网大兴分主页的应用系统、视频会议系统、大要案侦查指挥系统、驻所检察监控系统等信息网络系统的稳定运行，保障大兴检察院内网电脑杀毒软件数据实时更新、保障内、外网电脑的安全运行，以进一步提高检察信息化和办公自动化，大兴区检察院申请实施了信息化运维服务项目。

2．项目组织管理机构

该项目实施主体为北京市大兴区人民检察院，项目实施管理部门为第八检察部，项目资金管理部门为办公室（行政事务管理部）。

3．主要内容

该项目包括以下三个部分：全院计算机信息网络维护费用；全院网络版杀毒软件升级费用；大要案指挥中心、审讯系统、视频会议室、办案区等部位弱电系统维护费用；大兴看守所讯问室同步录音录像设备维护经费。

（二）项目资金情况

根据《北京市财政局关于批复北京市大兴区人民检察院2021年预算的函》（京财公检法指[2021]922号）文件，2021年该项目批复预算资金45.50万元，均为财政资金。截至2021年12月31日，实际支出资金45.50万元，预算执行率为100%。

（三）绩效目标

该项目绩效目标设定如下：

1、保障大兴检察院核心业务管理系统、首都检察网大兴分主页的应用系统和主机环境稳定运行，全院局域网稳定运行，确保核心数据安全、保障视频会议、大要案侦查指挥、驻所检察监控等系统稳定运行。

2、保障大要案指挥中心、审讯系统、视频会议室、办案区等弱电系统安全运行，保障检察业务工作顺利开展。

3、保障接入局线路正常运行。

4、保障检察内网电脑杀毒软件数据实时更新，保障内、外网电脑的安全运行。

# 二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1．绩效评价目的

按照北京市财政局“促进预算部门提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益”的要求，通过开展绩效评价工作，考核和评价该项目的绩效整体情况，分析、评价项目管理是否规范，资金使用是否有效，是否达到预期目标，有针对性地提出改进建议，从而增强单位项目支出责任和效率意识，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

2．评价对象和范围

该项目评价对象和范围为2021年度大兴检察院信息化运维服务经费使用、管理及最终完成效益情况。

该项目评价对象和范围为2021年度大兴检察院信息化运维服务经费使用、管理及最终完成效益情况。主要通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价项目支出效率和支出效果。评价基准日为2021年12月31日。

3．评价方法和标准

评价工作组本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,评价项目支出效率和支出效果。结合该项目特点，此次评价主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

4．评价标准

本次绩效评价的标准主要是，以预先制定的项目目标、计划、预算、定额等作为评价标准。评价基准日为2021年12月31日。

5．绩效指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定该项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目管理20分，项目产出40，项目效益30分。

具体指标评价体系见附件1。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

1．准备阶段

2022年4月，大兴检察院委托北市正衡东亚会计师事务所有限公司对该项目进行绩效评价。组成了由大兴检察院分管项目领导、大兴检察院相关部室人员、项目实施单位技术人员、会计师事务所人员参加的评价工作组。评价工作组制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制，围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨；根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2．实施阶段

评价工作组人员赴项目单位调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；召开绩效评价工作沟通会，就该项目绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、方式和方法、指标体系等与院领导、技术人员、业务人员等进行沟通，根据沟通情况对该项目进行综合评价。形成初步评价结论。

3．评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及收集的意见、建议，对项目决策、管理、产出、绩效等内容进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交相关部门征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿报送大兴检察院。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组根据制定的制定该项目绩效评价指标体系，逐项进行打分，项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面的得分如下：

项目决策方面，该指标分值10分，评价得分9.5分。

项目管理方面，该指标分值20分，评价得分18分。

项目产出方面，该指标分值40分，评价得分38分。

项目效益方面，该指标分值30分，评价得分30分。

通过评价，该项目综合得分95.50分，项目绩效级别评价结论为“优”。

项目绩效评价具体得分情况见附件2。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策评价分析

该项目绩效目标致力于服务大兴检察院日常工作，通过该项目的实施，保证了信息化设备硬件设施、软件系统的正常运转，保障了检察司法办案工作正常运行。绩效目标内容详细描述了该项目预期效果，重点突出，导向清晰，符合检察工作各环节现实需求，绩效目标明确。

大兴检察院相关业务部门根据信息化运维的现实需求，编制项目申报书，设置项目绩效目标。该项目绩效目标基本符合年度工作计划，与大兴检察院职能密切相关，绩效目标合理，具有可操作性。

项目单位根据该项目总体绩效目标设定绩效指标，明确清晰地分解了项目具体工作任务。但目标设置的细化程度仍有待提高。

能够根据实际业务需求和市场价格编制项目预算，并合理分配项目资金。

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料齐全，相关申报手续完备、规范。经过必要的可行性研究、风险评估，最后经集体决策立项。

（二）项目过程评价分析

该项目预算资金45.50万元，均为财政资金，项目资金到位及时。截至2021年12月31日，项目实际支出45.50万元。资金到位率和预算执行率均为100%，预算执行情况较好。

该项目财务管理工作严格按照《北京市大兴区人民检察院财务管理规定》及相关财务管理办法执行，为科学合理使用项目资金提供了制度保障。在项目实施过程中，能够严格按照专款专用、公开公正、勤俭节约原则，实行项目管理。各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及大兴检察院财务制度要求，财务核算资料完整，财务管理较为规范。

在资金支付方面，由项目负责部门按合同约定提出项目资金支付请示，报主管检察长审批，最后交由财务部门复核支付，形成完整的项目资金支出审查签批流程，严格控制项目资金的支出和使用。

为保证该项目的顺利实施，大兴检察院成立了由院主管领导、相关部门负责人等人员组成的项目领导小组，指导、管理和监督项目的具体实施工作。项目实施管理部门为院第八检察部，项目资金管理部门为院办公室（行政事务管理部）。

项目管理制度和财务管理制度比较健全，并得到了较好的执行。项目管理制度的细化及具体执行还需进一步完善。

（三）项目产出评价分析

项目成本控制在项目预算范围内，项目产出数量、产出质量等均达到预期目标，预期目标完成情况较好。项目单位全年派驻2名驻地运维工程师负责运维保障工作，能够按要求定期报送运维报告及月结、年结报告。全年共执行运维事件1633件，工作日常运维工作报告输出《服务周报》53份，《运维月报》12份，《半年报》1份，《年报》1份，日常巡检记录每日1份，《大兴院院内网网络拓扑图》1份，《大兴院工作网网络拓扑图》1份，内网及工作网机房信息统计表各一份。各项运维工作进展顺利，圆满完成了年度运维工作。运维服务无客户不满和投诉，重大运维事故为“零”，涉及安全保密事件为“零”，整体运维情况良好。但对系统的日常巡检还需加强，部分维修时效还不够快捷。

大兴检察院能够严格履行财政评审程序，将项目合同价格控制在项目预算范围内。项目资金支出严格按照财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象，项目产出成本控制较好。

（四）项目效益评价分析

该项目的实施，有效提高了大兴区检察院的信息化水平，降低了设备运维成本，进一步提升了数字化办案能力，提高了日常办公和办案效率，取得了较好的社会效益，得到了全院干警及人民群众的广泛认可。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在2021年的项目绩效管理工作中，我院以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，着力建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

一是抓好绩效目标编制，为绩效管理提供支撑。二是探索项目绩效全程管理，动态监督项目开展情况。三是深入开展财政支出绩效评价，按照相关要求开展部门评价和单位自评工作。四是强化评价结果应用，对发现的问题，制定改进措施，加以修改和完善。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和业务部门绩效管理工作水平。

通过总结2021年度绩效项目工作的开展情况，我们认为，加强项目的组织领导，建立健全项目管理制度，并在实际工作中严格落实，是完成好相关项目的关键。

（二）存在的问题及原因分析

1．项目绩效指标的设定细化程度不够

对部分运维工作内容，未能明确计算机软硬件故障的维修、维护工作完成的频次、验收指标等。

2. 项目管理还需进一步完善

# 如项目管理制度的细化及具体执行还需进一步完善；个别日常巡检不够细致，部分维修时效不够快捷。

# 六、有关建议

1．合理编制绩效目标

建议按照绩效目标的编报要求，合理设置绩效目标，完整清晰地反映项目绩效效果。

2. 完善项目过程管理

精细项目管理措施、规范项目过程管理，提升项目科学化管理水平。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目指标体系及得分情况表。