北京市门头沟区人民检察院

2021年度“信息化运维”项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等制度规范、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件工作安排，北京政元会计师事务所（普通合伙）接受委托（以下简称“政元事务所”），对北京市门头沟区人民检察院（以下简称“门头沟检察院”）2021

年度“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

为落实最高人民检察院和北京市人民检察院有关信息化建设与运维的工作要求，门头沟检察院不断增强符合检察工作特点和规律的信息化建设。为保障单位检察办案工作正常高效有序运行，实现所有信息化系统正常运转，各终端设备运行无故障，保证信息化系统数据和设备的安全，满足检察院工作办公需求，门头沟检察院申请实施2021年度信息化运维项目，用于单位业务应用系统及网络终端运维服务工作。

- 2.主要内容

为确保门头沟检察院业务应用系统及网络终端的正常运行，借助第三方机构的专业化能力，提供科学、规范、高质量的信息化管理服务。门头沟检察院办公室技术组在申报预算之前，向3家服务商提出项目需求，各服务商提供了工作服务方案和报价，经办公室技术组综合评定认为，北京华宇信息技术有限公司提供的运维服务方案符合单位需求、且报价较为合理。通过询价采购过程，确定了该项目运维服务内容及项目预算。

该项目主要是对门头沟检察院业务应用系统、信息化网络、机房环境、IT后台设施等进行运维服务。具体内容为：

- 业务应用系统维护管理机房后台设施运维：日常应用支持、后台维护、需求问题管理。

- 机房后台设施运维：对单位网络系统、主机系统、数据库系统、存储备份系统、弱电音视频系统、安全系统、机房基础环境等方面进行运维。

- 信息管理与数据维护：数据备份管理、数据恢复管理、数据质量管理。

- 办公终端维护：对门头沟区检察院现拥有的台式机、打印机、扫描仪等桌面终端，针对桌面终端日常应用问题的处理，硬件故障排查，系统优化等。

- 功能用房维护：对单位大要案指挥中心、大要案视频远程多向研讨中心、视频会议室、询问室法警值班室、辨认室、法警区控制中心等功能用房环境定期巡检维护。

- 资源管理：对门头沟区检察院信息网络系统中的信息点、IP地址、DNS域名、机房空间、存储空间、设备耗电等信息化资源进行流程制度资源规划等维护。

- 资产管理维护：常规资产管理、各楼层普通会议室设备维护和管理、各类LED显示屏、触摸屏等维护。

- 其他：特殊时期值守、其他项目配合、服务总结和报告。

3.项目实施情况

经门头沟检察院院党组决定，该项目纳入了2021年预算项目管理，由分管院领导督促总体进度，院办公室技术组专业人员一线抓落实，定期向主管领导汇报项目进度，包括系统运维服务采购过程、系统日常运维服务情况、干警反馈情况进行了监督管理情况，确保项目按计划得到实现。

该项目采用运维服务外包形式，通过比选方式找到性价比较高的服务方，并细化运维服务内容，明确验收汇报的节点及内容，对服务方的服务成果进行严格把控。该项目实施过程中，门头沟检察院技术组专业人员对信息化运维的日常工作规范、工作流程、运维效果等监督考核，指导第三方项目建设工作的开展，完成运行监控、状态检查，不定期进行程序更新，对系统进行配置管理、版本管理、问题处理，完成系统的人员权限配置、角色调整、部门调整，后台信息修改等，针对系统的需求管理、维护支持、应用推广等。项目有关人员及时控制项目实施过程中的潜在的问题及风险，并做好管控工作。

年度内工作内容完成后，严格履行财务支出报销结算手续。项目资金支出按照院资金管理办法的规定逐级审批，专项资金支出层层把关核签，严格控制了项目资金的支出和使用。

4.资金投入和使用情况

该项目财政批复预算资金27.00万元，于2021年上半年拨付到位，项目资金到位及时，到位率100.00%。

截至2021年12月31日，实际支出27.00万元，无结余资金，项目预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标

随着检察机关信息化和办公自动化进一步发展，单位办公办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，信息化运维需求不断增加，2021年本院完成如下目标：通过该项目的实施进一步提高检察信息化水平，满足检察业务工作需要；保障信息化网络设备稳定运行，提高计算机信息网络系统使用寿命；促进检察机关办公一体化，提高工作效率。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

为落实北京市财政局绩效自评工作的要求，对门头沟检察院2021年信息化运维项目执行情况进行绩效评价。通过对该项目进行绩效评价，衡量和考核该项目使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）绩效评价对象及范围

评价对象为门头沟检察院2021年度“信息化运维”项目，预算资金27.00万元。

- （三）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(25分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(20分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（25分），主要评价项目实施效益和本院全体职工满意度等内容。

2021年度“信息化运维”项目评价指标体系

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 15 | 项目是否达到了年初既定的绩效目标。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 全院干警满意度>98% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- （四）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效[2019]2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效[2020]2146号)等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价。

- （五）绩效评价工作过程

政元事务所成立绩效评价工作小组，通过现场对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的取得和使用的效益情况，最终根据评价前期入户调研及收集资料情况，结合工作小组的评价意见，完成绩效评价报告撰写。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，门头沟检察院2021年度“信息化运维”项目综合得分91.00分，其中项目决策27.00分、项目过程24.00分、项目产出19.00分，项目效益21.00分，绩效评定结论为“优”。

2021年度“信息化运维”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30.00 | 27.00 |
| 项目过程 | 25.00 | 24.00 |
| 项目产出 | 20.00 | 19.00 |
| 项目效益 | 25.00 | 21.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 91.00 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

- （1）立项依据充分性评价分析

该项目的实施，为落实最高人民检察院和北京市人民检察院有关信息化建设与运维的工作要求， 更好贯彻落实院中心工作安排，保障业务应用系统及网络终端等信息系统规范、安全、可持续运行，针对日常发生的检察事务工作建立高效规范的处理途径，改进故障处理响应，完善日常巡检制度，提高预警预处理机制能力。

门头沟检察院办公室技术组根据单位信息化运维的现实需求、单位年度工作计划，编制项目申报书，设置项目绩效目标。制定了与院职能密切相关绩效目标，该项目立项依据较为充分。

- （2）立项程序规范性评价分析

该项目由办公室根据全院信息化运维服务工作需要，申请设立，办公室主任、分管院领导和检察长同意，经由院党组会议批准，上报财政部门审批通过后完成立项。

- 2.绩效目标

- （1）绩效目标合理性评价分析

该项目制定了总体绩效目标，明确了致力于保障门头沟检察院信息系统稳定持续运行，为信息化业务应用提供有力支撑，保证信息化系统数据和设备的安全，促进办公一体化，提高工作效率；绩效目标符合单位年度工作计划，与门头沟检察院职能密切相关；根据最高人民检察院和北京市人民检察院有关信息化建设与运维的工作要求和实际需求编制项目申报书，上报市财政核准批复。

该项目绩效目标适应了现实需求，具有明确的可实现性和可操作性；但项目申报文本内容较简单，信息化运行维护工作目标不够具体和细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

- （2）绩效指标明确性评价分析

该项目根据总体绩效目标设定了具体的绩效指标，明确了通过第三方运维公司提供的技术、业务、人力等资源，保障门头沟区检察院信息系统平台的的正常运行，保障门头沟检察院应用系统运行连续性95%，系统运行稳定性95%，系统运行安全性100%运维总体内容，并按照产出指标和效益指标细化分解了项目具体工作任务；该绩效指标从业务工作支持维度出发，系统运行保障以案件审判和执行工作为主线，确保工作办案顺利开展，对绩效目标管理具有良好的指导性和可操作性；但还存在绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合本年度信息化运维工作服务方案，细化具体工作完成内容，效益指标没有明确通过对计算机信息网络系统运行维护解决的问题、发挥的作用、产生效益和效果，以及对今后相关工作产生影响；服务对象满意度指标未进行量化，可衡量性不强。

- 3.资金投入

- （1）预算编制科学性评价分析

门头沟检察院办公室技术组在申报该项目预算之前，向3家服务商提出项目需求，各服务商提供了工作服务方案和报价，经办公室技术组综合评定认为，北京华宇信息技术有限公司提供的运维服务方案符合单位需求、且报价较为合理。通过询价采购过程，确定了该项目运维服务内容及项目预算。该项目预算27.00万元，其中：业务应用系统运维5.00万元；机房设施运维16.00万元；信息管理与数据维护、办公终端维护、功能房间运维、资产管理、资产管理维护及其他服务内容六项服务内容各1.00万元。综上，该项目内容符合区单位现实需求，项目立项程序较规范；项目总体绩效目标较明确，预算支出方向与实际工作内容较相符，预算资金量与实际工作量较匹配。但存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别绩效指标不够具体细化，影响预算合理性。

- （2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金分配依据门头沟检察院《门头沟区人民检察院预算管理办法》、《门头沟区人民检察院经费支出管理办法》《门头沟区人民检察院预算绩效管理办法》等制度，结合总体绩效目标和绩效指标内容，通过前期调研和询价过程，对项目预算资金分配进行内部审核，结合实际需求和运维服务具体内容，对预算资金进行分配，该项目资金分配额度具备一定的科学性和合理性。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（27.00万元/27.00万元）×100%=100%。

#### （2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（27.00万元/27.00万元）×100%=100%。

#### （3）资金使用合规性

该项目资金全部按计划用于业务应用系统维护管理机房后台设施运维、机房后台设施运维、信息管理与数据维护、办公终端维护、功能用房维护、资源管理、资产管理维护、其他特殊时期值守、其他项目配合、服务总结和报告。该项目预算27.00万元，其中：业务应用系统运维5.00万元；机房设施运维16.00万元；信息管理与数据维护、办公终端维护、功能房间运维、资产管理、资产管理维护及其他服务内容六项服务内容各1.00万元。

资金支出合规。项目能够按照《中华人民共和国会计法》《门头沟区人民检察院财务管理办法》《门头沟区人民检察院经费支出管理办法》等制度进行财务管理。项目资金的支付经过了部门主管院领导和财务分管院领导、集体决策逐级审批，审批程序完整。项目进行了独立核算，严格按照合同支付要求结清项目款项，资金发放进行了台账登记，财务数据真实、准确。

### 2.组织实施

- （1）管理制度健全性评价分析

门头沟检察院建立了较为完善内部控制制度，明确了财务和业务方面相关制度规定，并每年安排组织进行制度修订。

一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了《门头沟区人民检察院财务管理办法》，《门头沟区人民检察院会计档案管理办法》《门头沟区人民检察院预算管理办法》、《门头沟区人民检察院经费支出管理办法》《门头沟区人民检察院预算绩效管理办法》、《门头沟区人民检察院检务督察和内部审计管理办法》《门头沟区人民检察院采购管理办法》等内控制度。

二是业务管理方面，制定了《门头沟区人民检察院网络终端使用管理办法》《门头沟区人民检察院信息工作考核办法》》等管理制度。

综上，该项目涉及的管理制度相对健全完善，对项目顺利实施的提供了制度保障。

- （2）制度执行有效性评价分析

该项目能够按照内部控制制度规范执行，具体管理措施包括：一是在院领导领导下，办公室技术组全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理和考核工作；驻地信息化运维工程师作为具体实施人员，按照单位安排完成项目的具体实施工作。二是依据预算及采购制度规定，采取三方比选的自行采购方式，选定运维公司签订2021年运维服务合同。三是加强资金监控。单位严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位，同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

该项目资金拨付有完整的审批程序；项目财务和业务管理制度较健全，能够按照制度规范执行项目；但该项目合同没有对项目验收进行明确条款，且规定了合同签订后的30个工作日内，运维服务费全额支付给服务商，合同条款不利于项目资金使用是否符合合同约定的运维服务内容。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量完成率评价分析

计划：配备项目驻地运维人员1人，完成运维服务内容；

实际：该项目用于业务应用系统维护管理机房后台设施运维、机房后台设施运维、信息管理与数据维护、办公终端维护、功能用房维护、资源管理、资产管理维护、其他特殊时期值守、其他项目配合、服务总结和报告。该项目服务期为2021年5月1日至2022年4月1日；该项目每月有日常运维日志、服务周报、月度数据库备份计划完成表、巡检记录等资料，月度总结、年度总结。经查阅，该项目按照工作计划，全面完成了工作内容，较好的履行了合同约定内容。但该项目绩效指标设定不够细化，指标考核与实际完成内容无法匹配。

- 2.产出质量达标率评价分析

计划：检察信息化系统稳定运行率> 98%；

实际：该项目按照既定质量目标完成，系统维护完成质量较好。服务期间共接到各类维护事件1202件，其中应用类事件85件；系统类事件1117件，包括机房环境、网络、终端、音视频会议等事件。其中应用类占比8%，系统类占比92%，信息化设备均运行良好，运维工作验收合格率达100%，系统正常运行率大于等于98%，系统平均无故障时间23.5小时，系统故障率小于等于2%，故障响应率达100%，故障排除率达100%。2021年运维工作输出服务周报50份，月报12份，日常巡检记录250份，内网保密安全自查1次。

- 3.产出时效及时性评价分析

计划：运维期间为2021年5月1日—2022年4月30日，按照工作计划完成工作内容；

实际：截至评价日，该项目主要工作能够按照计划时间开展，产出时效性较好，按期完成了各阶段及年度总体工作任务。

- 4.产出成本节约率评价分析

计划：项目实际支出控制在27.00万元以内。

实际：2021年财政资金预算批复27.00万元，2021年该项目实际支出27.00万元，项目执行率100%。项目产出成本控制在预算范围内，成本控制较有效。门头沟检察院能够按照相关经费管理办法的规定标准支出，一定程度上采取了相关成本控制措施。

综上，评价认为，项目整体完成情况较好。产出数量达标，产出质量较好，项目主要工作能够按照计划时间开展，项目产出成本控制在预算范围内。

## （四）项目效益情况

- 1.社会效益评价分析

该项目对机房设备及网络运维、统一业务应用系统维护、IT资源管理、终端系统运维、设备的日常维修和更换、数据的定期备份和维护等进行日常维护，保障了单位办公办案平台正常运转；通过出来各类维护事件1202件，其中应用类事件85件；系统类事件1117件，包括机房环境、网络、终端、音视频会议等事件，为单位正常工作秩序、干警办公办案提供了信息化支撑和保障。

另外通过信息化系统运行维护，使硬件设备可以持续正常发挥作用，信息系统保持良好运行，维护了系统数据的准确性、安全性、完整性，为单位、干警人员、社会公众应用系统业务和数据查询业务提供强有力的支持。

该项目实施为维护门头沟检察院信息系统正常运转、提高工作效率提升工作质量、营造和谐、公证、权威的法治环境的作用效果显著。

- 2.项目可持续影响

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，使信息化的运维工作成为可持续的一项工作。

信息化运维是门头沟检察院延续性项目，通过持续的技术咨询、运维管理、业务技术支撑、系统维护，让已建成的信息系统长期、高效、更好的发挥作用，保障单位办案办公工作正常运行，不断的为业务应用以及为社会公众提供更好的服务，从而使得项目实施对社会产生持续性影响。

但该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；信息化运维服务运行维护及安全管理的相关措施及预案文件不够充分，不能充分体现该项目实施对门头沟检察工作的可持续影响。

- 3.服务对象满意度评价分析

该项目的实施，基本符合年初绩效目标的要求，使用人员满意度较高。2021年度未发生投诉，项目为门头沟检察院各项工作顺利开展提供了信息化服务和支撑，为干警办公办案提供了便利，预期服务对象满意度较高。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

## 1.完善财务管理制度，严格资金使用规范

2021年以来，门头沟检察院按照市财政及相关法律法规要求，严把财务关。一方面重新对内控制度进行完善，制定完善了《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《采购管理办法》等一系列制度;另一方面加强制度执行，根据经费支出规范，对项目涉及到的支出严格审批，做到“无计划、不支出”，使各部门的财务管理意识逐步提升。

## 2.全院干警对信息化运维项目满意度较高

通过信息化运维项目的实施，为门头沟检察院各项工作顺利开展提供了信息化服务和支撑，为干警办公办案提供了便利，服务对象满意度较高，在项目实施期间内，未接到干警的投诉。

## （二）存在的问题及原因分析

## 1.项目决策方面

①该项目项目申报文本内容较简单，信息化运行维护工作目标不够具体和细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理。

②该项目产出绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化；如产出指标的数量指标，只规定运维人员为1名，未结合本年度信息化运维工作服务方案，进行细化具体运维工作完成内容。再如该项目效益指标，对项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益指标不够细化明确，效果指标设置多为定性描述，绩效目标可实现程度衡量依据不足，不利于后期考核及评价。

## 2.项目管理方面

## 该项目与运维服务第三方签订的合同，没有对项目验收进行条款明确，合同规定运维服务费在合同签订后的30个工作日内，全额支付给第三方服务商，该项约定，不利于对项目资金使用过程进行监管，不利于掌握资金支出方向是否符合约定的运维服务内容。

## 3.项目效益方面

该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效成果归集总结不完善，现有成果资料不能充分的体现该项目的绩效；如信息化运维服务运行维护及安全管理的相关措施及预案文件不够充分，不能充分体现该项目实施对门头沟检察工作的可持续影响。

# 六、有关建议

## （一）项目决策方面的建议

1.建议注重提高绩效目标表的可考量性。根据项目的实际情况，认真梳理合理、明确的数量指标、质量指标、进度指标、满意度指标，以便于项目管理与绩效考核。

2.合理设置绩效指标，增强指标可考核性。建议完善绩效指标内容，其中完善该运维项目服务内容相关的数量指标；进一步细化进度指标的各阶段任务和时间节点；效益指标可考核性不足，建议完善通过项目实施，提高办案数量、质量，系统资源使用效果等方面指标内容；服务对象满意度指标建议增加全单位对系统使用、对登录网站的相关社会人员满意度调查。

## （二）项目管理方面的建议

## 建议合理编制全面的实施方案，在整体实施方案中补充完善项目的实施流程及具体安排、成本控制措施、突发情况的应急预案等内容，提高实施方案的完整性，保证实施方案的有效性。同时，要进一步加强项目执行中的过程化管理，规范资金使用与委托服务内容相匹配的合同约定条款，加强合同要素约定的规范性，明确验收环节内容。如定期开展考核、定期提供运维报告等，建议对运维过程中的记录进行分类分析，为后期经费预算提供指导。

## （三）项目效益方面的建议

注重项目效益和效果资料归集，充分体现实施效益效果，证明资料完善有效，为项目成果提供更加全面的支撑：注意收集留存项目实施前后效果对比的资料，为项目成果提供更具体的数据支撑。另外，在服务对象满意度调查的基础上还应进行满意度调查结果分析，了解相关服务对象的满意度情况，能够为项目的进一步完善与改进提供方向。

附件：1.指标体系及评分情况表

指标体系及评分情况表

项目名称：2021年度“信息化运维”项目

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 评分 | 扣分原因及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | 5 |  |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 4 | 信息化运行维护工作目标不够具体和细化，不利于过程监管、后期考核验收和质量管理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 4 | 绩效指标明确性不足，指标设定较为笼统，不够细化，可衡量性不足。如产出指标的数量指标未结合本年度信息化运维工作服务方案，细化具体工作完成内容，效益指标没有明确通过对计算机信息网络系统运行维护解决的问题、发挥的作用、产生效益和效果，以及对今后相关工作产生影响；服务对象满意度指标未进行量化，可衡量性不强。 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | 4 | 存在项目绩效指标填报的规范性不足，个别绩效指标不够具体细化，影响预算合理性。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | 5 |  |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | 4 | 该项目合同没有对项目验收进行明确条款，且规定了合同签订后的30个工作日内，运维服务费全额支付给服务商，合同条款不利于项目资金使用是否符合合同约定的运维服务内容。 |
| 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 4 | 但该项目绩效指标设定不够细化，指标考核与实际完成内容无法匹配。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 项目效益（25分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 10 | 8 | 绩效成果归集总结不完善，现有成果资料不能充分的体现该项目的绩效. |
|  |  | 可持续性效益 | 10 | 8 | 但该项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；信息化运维服务运行维护及安全管理的相关措施及预案文件不够充分，不能充分体现该项目实施对门头沟检察工作的可持续影响。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 91 |  |