北京市人民政府外事办公室

北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

“十三五”时期，国家提出政务服务要实现“标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化”。国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》、《2006－2020年国家信息化发展战略》、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》等系列政策和文件，明确提出要加快构建“互联网+政务服务”平台，大力推进政府信息化水平，形成线上线下一体化服务体系，深化电子政务应用，着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题，支撑社会管理和公共服务应用，实现一站式办理的政务服务，提高协同服务效率，提高人民群众满意度。

北京市人民政府外事办公室（以下简称“市政府外办”）响应国家政策和发展要求，加快系统建设提升我市外事信息化服务水平。在此基础上，申报了“北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目”。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容为：信息系统建设、政务云租用、安全测评和软件测评以及监理。包括：开发建设北京市因公出入境管理服务系统、通用软硬件采购、开展软件测评、安全测评、系统历史数据迁移及监理等。

北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目（以下简称“该项目”）的申报单位为市政府外办。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目为滚动项目，2021年为项目实施的第三年。具体情况为：2019-2021年，项目资金总额799.348984万元，全部为财政资金。其中，2019年度该项目首付款359.707043万元，2020年度该项目中期款279.772144万元；2021年度该项目尾款159.869797万元。

纳入本次绩效评价项目的预算批复额度为159.869797万元。

（2）资金使用情况

从项目总资金使用情况来看，该项目执行期为2019年-2021年，分为三个阶段：第一阶段：2019年12月至2020年3月，梳理业务需求，完成项目需求调研和项目采购，支付金额359.707043万元；第二阶段：2020年4月至2020年12月，制定总体实施计划，进行业务系统开发、部署和硬件联调工作，开展系统测评，完成项目初验，支付金额279.772144万元；第三阶段：2021年1月至2021年12月，完成系统功能测试、测评与等保测评；完成原业务系统历史数据和配套服务迁移；项目试运行通过，满足正式运行要求，完成项目终验，预算金额159.869797万元。

该项目中标总额为799.348984万元， 2021年11月，项目完成最终验收。按照该项目采购合同向各单位支付项目尾款，合计159.869797万元，其中，支付中科软科技股份有限公司合同款127.834万元、北京中科卓信软件测评技术中心合同款9.5万元、太极计算机股份有限公司合同款19.017797万元、北京肯思捷信息系统咨询有限公司合同款3.518万元。

截止12月31日，项目2021年度预算批复资金全部支出完毕，执行率100%。

## （二）项目绩效目标

项目设定绩效目标为：通过本项目建设，实现因公出国（境）、申办APEC商务旅行卡、邀请外国人来华、外国人居留签证签发业务一网办理，实现因公出入境业务数据可视化深度分析，为市政府外办决策提供数据支撑。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）完成“北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目”的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进外事事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目”。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设实施效益、满意度2个二级指标。具体如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报 产出数量指标（10分） |

|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益完成情况（20分） | 节约因公出境审批函件打印纸（5分） |
|  |  |  | 系统可全自动管理市政府外办保管证照量（5分） |
|  |  |  | 系统可线上监管全市因公证照量（10分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 出入境管理服务系统各用户满意度（10分） |
| 合计 |  |  | 100分 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2022年5月7日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）4月4日-7日，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）4月8日-11日，制定评价工作方案。评价工作组根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）4月12日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）4月13日-15日，评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）4月18日-22日，开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）4月23日-30日，审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）4月28日-29日，遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）4月30日，进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）5月1日-6日，编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）5月7日，召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）5月9日-13日，与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，决策依据充分，总体绩效目标明确，管理较为严谨，项目实施效果显著。

该项目综合评价得分93.34分，绩效级别评定为“优秀”。

该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.84 |
| 项目管理 | 25 | 23.30 |
| 项目产出 | 30 | 27.90 |
| 项目效益 | 30 | 28.30 |
| 综合评价 | 100 | 93.34 |
| 绩效级别评定 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项分析

2019年5月，经市政府外办2019年第11次党组会审议同意该项目立项。

2019年10月，该项目通过市经济和信息化局技术评审。同时，编制了项目可行性报告，并于2019年10月16日顺利通过专家评审。

2019年11月，经市政府外办2019年第24次党组会审议，同意依据该项目预算评审结果和实施计划，向市财政局申请追加预算经费，分别与相关成交供应商签署相关服务合同，按合同约定支付合同款项。同年11月，市政府外办委托北京兴审会计师事务所对该项目预算进行评审，并据此向市财政局申请追加该项目经费预算。同年12月，市财政局批复同意该项目纳入市政府外办2019-2021年度预算。

评价分析认为，该项目按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，决策依据充分，决策程序科学、规范，符合全面预算绩效管理需求。

2.项目绩效目标评价分析

该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。该项目设定的目标符合市政府外办的总体工作部署以及相关会议精神。同时，项目单位根据项目三年滚动建设内容，对绩效目标进行了分解，细化了各类指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

评价分析认为，项目三年滚动建设内容总体目标设定较为合理，年度目标任务明确。

## （二）项目过程管理

1.项目资金管理

该项目经费预算和采购相关工作经2019年第24次办党组会审议通过，依据《关于进一步加强部门预算项目评审管理的工作方案》的要求，委托北京兴审会计师事务所对该项目进行预算评审，委托北京汇诚金桥国际招标有限公司完成该项目公开招标工作。该项目资金为专项经费，在项目资金管理上严格执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，确保项目质量，提高经费使用效益。项目立项、采购和经费支出均严格履行内控程序，避免任何不合规范的情况发生。

截止2021年12月30日，资金全部支出完毕，执行率100%，执行较好。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，项目资金根据预算支出计划执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。预算执行率高。

2．项目组织实施

为切实做好该项目的立项、实施、组织工作，确保平稳、高效、圆满完成项目建设任务，项目实施主体制定了《北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目建设方案》，并通过办党组会审议。该方案以加强统筹，明确分工；平稳有序，保障全面；注重节俭，确保效果为原则，明确了项目建设主要内容、投资概算、建设进度和组织领导。

为推进项目顺利进行，市政府外办成立了项目筹建工作领导小组。办主要领导任组长，业务分管办领导任常务副组长，相关工作分管领导任副组长。下设立项资金组、综合业务组、项目建设组和监察组四个工作组，各相关部门、直属单位按照工作分工和进度安排开展工作，确保项目高质量完成。

项目执行过程中，全面开展业务调研，梳理系统功能需求，评估项目实施的难点和风险点，提前制定相应的应急措施，确保项目按照既定目标完成建设任务。严格执行保密安全管理规定，要求各项目承建单位、测评单位和监理单位签署保密承诺书。针对系统建设、系统测评和项目监理都分别制定了详细的实施方案和工作进度表。定期召开项目监理会，检查工作落实情况，协调解决遇到的问题，研究部署下一阶段工作安排。项目于2021年11月圆满完成建设任务，顺利通过项目最终验收。

评价认为，该项目组织结构健全，项目组织过程公开透明，各阶段组织形式合理。

3．项目管理情况

为加强项目管理，确保项目建设质量，项目单位组建了项目管理团队，多次组织召开工作专题会，明确工作人员职责分工，提出具体工作要求；在项目实施过程中，严格按照合同约定和既定工作进度安排，推进项目建设工作。市政府外办指定专人负责项目日常管理，严格按照管理流程，推进项目进度，审核项目相关文档，完成合同审核签订和项目款项申请与支付。

同时，项目单位引入了第三方监理公司，对项目的质量、进度和投资进行控制，对项目合同履行进行严格管理，组织协调各相关单位完成项目目标。按照项目实施监理规划，执行监理会制度和日报、周报、月报制度，对该项目的开工、软硬件设备到货验收、系统建设等进行全过程监理。截至2021年11月，共召开项目启动会1次、项目例会31次，专题会1次，完成监理月报19篇。

评价分析认为，项目管理措施到位，过程控制较为有效。

## （三）项目产出情况

1.项目预期目标完成情况

2021年为出入境管理服务系统升级改造项目建设周期的第三年，作为收尾之年，从项目整体建设任务来看，该项目按照预期计划，完成了项目绩效目标和年度验收等任务。

从项目建设总目标来看，2020年3月完成项目采购和首付款支付（支付金额359.707043万元）；2020年11月，完成业务系统开发、部署和联调测试，开展初验前的系统测评，完成项目初验和中期款支付（支付金额279.772144万元）；2021年11月，完成系统软件测评与安全测评、原业务系统历史数据和配套服务迁移，通过项目试运行和项目终验，支付项目合同尾款（支付金额159.869797万元-2021年预算批复金额）。通过本项目建设，实现因公出国（境）、申办APEC商务旅行卡、邀请外国人来华、外国人居留签证签发业务一网办理，实现因公出入境业务数据可视化深度分析，为市政府外办决策提供数据支撑。

从建设内容来看，项目共计完成采购专项设备14套、应用软件4套；开发应用子系统3套；迁移有效历史数据55G，出具软件测评报告1份，出具等级保护测评报告1份。绩效数量指标完成。

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。

2．产出质量分析

2021年10月28日，市政府外办邀请相关领域专家组成专家组，在北京市外事综合服务大厅召开了《北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目》最终验收会。专家组听取了项目总体情况介绍、承建单位中科软科技股份有限公司和太极计算机股份有限公司的项目建设情况汇报、测评单位北京中科卓信软件测评技术中心的系统测评结论汇报、监理单位北京肯思捷信息系统咨询有限公司的监理意见，审阅了项目文档。经质询和讨论，专家组同意该项目通过最终验收。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，除个别指标缺乏有效支撑材料外，整体完成情况较好。

3.产出时效分析

该项目2019年开始实施，根据项目实施进度计划安排落实，截至2021年12月31日，年度工作任务实施完毕。

评价分析认为，项目实施进度较合理，基本按照计划进行，终验时效性有待加强。

4．产出成本分析

该项目经过政府采购程序确定了中标价格，本项目预算批复额为三年滚动项目的尾款。

评价分析认为，该项目预算编制较为科学、严谨，在项目执行过程中资金按照预算执行，预算控制符合成本效益原则。

## （四）项目效益情况

通过该项目的实施，一方面，北京市因公出入境业务实现在线办理，降低了时间、人力、物力成本；通过将北京市因公出入境管理服务系统部署至市级政务云，节省配套硬件成本和机房投入；通过数据资源建设，节约了数据共享成本。另一方面，通过本项目建设，强化了北京市因公出入境管理效能，实现了各相关业务系统的集约建设和数据共享，提高了外事为民的服务水平，完善了社会管理和公共服务职能，推动了在京企业“走出去”，加强了信息化为北京市因公出入境业务的服务力度，提高了市政府外办的信息化水平。

评价分析认为，通过北京市因公出入境管理服务系统升级改造项目的实施，绩效成果明显。

# 五、主要经验及做法、存在的问题分析

## （一）主要经验及做法

信息化项目环环相扣，涉及主体较多，在项目执行过程中，多方的相互配合和积极的态度是推动项目前进的重要动力，项目组在执行过程中严格按照规定开展活动，注重配合，从严管理，为今后更好的执行信息化项目奠定了良好的基础。

本项目委托监理全过程监督，同时，在重要的工作环节中，均派出工作人员全程参与，同各承建单位一起，做好现场协调和保障工作，过程监督做法值得借鉴。

此外，该项目在执行过程中各环节主动开展过程控制和各环节材料有效归集的做法值得借鉴。

## （二）存在的问题分析

1.项目实施方案不够完善。首先，实施方案对2021年拟开展内容的指导性需要提高。其次，实施方案中关于项目后期各环节的质量把控、风险评估、监督检查等事项筹划不够细致。比如，尾款批复后，支出时间、测评组织和责任主体、资料归档等方面的工作规定不细、指导性不强。

2.项目绩效成果体现不足。比如，绩效报告对于成果效益的阐述不够具体、深化；缺少对目前系统运行状况及效益、质保及长效管理机制落实情况的说明;个别绩效指标难以测度。

3.满意度调查范围不够广泛，缺少对用户的调查了解。

# 六、有关建议

1.加强事前筹划、科学编制实施方案，提高实施方案的指导性。建议进一步认识项目实施方案的用途和重要性，事先编制详实的实施方案，并在项目组内部开展专门的方案研讨，使得方案更具有指导性，便于指导后续项目开展，保障项目执行质量。

2. 强化绩效意识，加强绩效档案管理，落实长效管理机制。重视归集相关绩效数据资料，充分体现绩效产出成果和投资效益；密切关注云资源的利用情况，提高云资源的利用率；强化项目过程管理，开展全流程质量监控并重视管理材料留痕；疫情过后用户增多，建议进一步落实系统升级改造后的长效管理机制。

3.拓展调查范围，科学开展满意度调查，提升调查结果后续指导意义。有效开展满意度调查，特别是对于使用用户，了解其对升级后的使用体验。围绕重点人群，开展问题导向型问卷调查，提高调查结果对后续工作质量提升的促进作用。

# 七、其他需要说明的问题

无。