北京市人民政府外事办公室

市政府外办官网内容运维项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

经全新改版升级，外办官网（中文版）于2020年2月上线，官网聚焦国际交往中心功能建设，着力塑造北京城市国际形象，发挥了新闻宣传主阵地、主渠道作用。新冠肺炎疫情发生后，官网专门开辟“多语种疫情防控信息专栏”，每天以8种外语持续通报我市疫情数据，迄今已发布各类政策信息、便民资讯等数百条。官网同步设置英文版，为来京及关注北京发展的外籍人士提供信息服务，积极对外宣传北京高水平开放。根据《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号)及北京市相关文件精神，要在人员、经费等方面为政府网站信息内容建设提供有力保障，要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算，并保证逐步增加。

在此背景下，北京市人民政府外事办公室（以下简称“市政府外办”）继续申请了2021年度内容运维项目。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容： 2021年市政府外办网站内容运维，具体包括：网站中文版内容运维、网站英文版内容运维，和翻译审校三个方面。其中，网站中文版和英文版内容运维包括文字编辑、图片编辑、视频剪辑、平面设计、专题搭建、资源库维护、网站运行监控、政务公开、英文信息筛选及定期舆情监控等。翻译和审校主要是对应在网站英文版发布的文字内容进行翻译和审校。

市政府外办官网内容运维项目（以下简称“该项目”）的申报单位为市政府外办，实施主体为市政府外办新闻处。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目为跨年项目，自2021年4月1日-2022年2月28日，共申请1年服务期内容运维费175万元（其中，中文版内容运维77万元，英文版内容运维70万元，英文和审校费用28万元)。其中，2021年预算批复经费140万元，包括:中文版内容运维61.6万元，英文版内容运维56万元，英文翻译和审校费用22.4万元。

（2）资金使用情况

截至2021年12月31日，该项目共计支出140万元，执行率100%。

具体支出情况为：中文版内容运维61.6万元，英文版内容运维56万元，英文翻译和审校费用22.4万元。

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标设定为：按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》、《关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉的实施意见》（京政办发〔2017〕51 号等北京市相关工作要求和《市委外办市政府外办官方网站建设管理办法》，继续推进市政府外办官方网站内容运维，更好发挥官方网站宣传、服务、政策解读、政民互动的作用。确保官网健康运行，避免出现无法访问、更新不及时、互动回应差等问题。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成“市政府外办官网内容运维项目” 的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进外事事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“市政府外办官网内容运维项目”。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设实施效益、满意度2个二级指标。

具体如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益完成情况（20分） | 官方网站宣传、服务、政策解读、政民互动的作用（10分） |
|  |  |  | 网上办事服务可用率和办事服务表格可下载率（10分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 市外办各部门满意度（5分） |
|  |  |  | 市民用户满意度（5分） |
| 合计 |  |  | 100分 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2022年5月7日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具 “市政府外办官网内容运维项目”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）4月4日-7日，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）4月8日-11日，制定评价工作方案。评价工作组根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）4月12日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）4月13日-15日，评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）4月18日-22日，开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局绩效考评中心制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组人员赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）4月23日-30日，审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）4月28日-29日，遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）4月30日，进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）5月1日-6日，编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）5月7日，召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）5月9日-13日，与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，总体绩效目标明确，管理严谨，实施效果显著。

该项目综合评价得分87.26分，绩效级别评定为“良好”。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.76 |
| 过程 | 25 | 20.2 |
| 产出 | 30 | 27.9 |
| 效益 | 30 | 26.4 |
| 合计 | 100 | 87.26 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

外办官网（中文版）于2020年2月上线，根据《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号)及北京市相关文件精神，要在人员、经费等方面为政府网站信息内容建设提供有力保障，要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算，并保证逐步增加。在此背景下，项目单位继续申请了2021年度内容运维项目。项目立项经过外办相应的立项审批程序。

评价分析认为，项目决策依据充分，立项审批程序较科学。

2.项目绩效目标分析

（1）目标明确性分析

该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定目标符合市政府外办总体部署以及相关会议精神，总体目标设置较为合理。

（3）目标细化程度分析

该项目设置了明确可行的绩效目标，对各项指标的量化、细化程度较高，但质量指标与数量指标的匹配性略微不足，难以考核。

3.预算管理分析

项目委托第三方专业评审机构进行预算评审，送审金额175万元，审定金额175万元，预算编报质量较高，细化、量化较好，准确合理。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况

按预算评审结果，成本整体预算经费应控制在175万元。项目通过政府采购，经竞磋程序选定环球网为项目服务商，合同总价为人民币170万元。项目于2021年4月底签署了服务合同，5月初完成了合同支付，资金支付履行了相关的审批手续，符合项目成本控制绩效目标。

评价分析认为，项目资金根据预算支出计划和合同规定执行，严格按照市政府外办内部控制制度执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

2．项目组织情况分析

2021年3月，外办第7次党组会议研究审议了外办官网内容运维服务项目采购事宜，授权新闻处负责人与服务商签订服务合同，并按照合同约定执行及支付款项。决策程序合规。

2021年3月，完成招标活动，确定环球时报在线（北京）文化传播有限公司为中标单位，采购程序合规。

项目为跨年度项目，项目执行过程中，对项目开展了中期考核，过程控制较合理。2021年10月，完成了项目中期考核，2022年3月完成了项目验收。

评价分析认为，项目组织结构较明确，实施过程较规范，监督控制措施有效，各阶段组织形式合理，但项目管理制度不够完备。

3.项目管理情况分析

（1）过程控制

项目在执行过程中，为提高运维质量，按要求召开相关工作会议。项目期间每月一次项目小组例会和一次翻译例会，共22次，并提交22份会议纪要。项目期间每月一次项目月度例会，共11次，并提交11份会议纪要。项目期间每季度一次项目季度例会，共3次，并提交3份会议纪要。重保和节假日期间，实施值班和应急措施。

项目组开展了中期考核，项目中期，项目组对运行情况进行了总结和检查，并开展了用户满意度进行了问卷调查，满意度较好。

市外办各部门满意度调查：发出调查表23份，收回23份，总体满意度达到100%。符合各部门满意度达到95%的绩效目标。

用户满意度调查：面向各区外事部门、外事新闻工作者、对外事工作关注人员进行用户满意度调查。共收回调查表40份，总体满意度达到100%。符合市民用户满意度达到95%的绩效目标。

评价分析认为，项目过程控制措施较完备，制度执行较有效。

## （三）项目产出情况

1.项目预期目标完成情况

项目期间，官网共发布中英文信息2013条，含图片信息839条，含视频信息232条，纯文字信息942条； 按要求制作8个专题；按要求翻译信息422条。官网英文版发布信息345条，发布信息均经过审校。按指定程序共处理、回复互动平台、一体化平台和邮箱信息184条；完成各类季报、月报、周报等。

评价分析认为，通过该项目的实施，基本完成了预期既定的目标。

2.项目质量完成情况

该项目执行期间，基本按照质量控制目标进行质量控制，项目期间网站发布信息内容无违反国家法律法规、违反保密规定的情形发生。项目期间网站发布信息政治错误率为0。发布信息规范率大于99%，链接错误率小于1%，重大信息漏报率0。

评价认为，过该项目的实施，工作完成质量基本符合预期要求。

3.项目实施进度情况

该项目为官网内容运维项目，服务内容与日常工作结合较紧密，实施进度与服务基本同步。此外，项目2021年3月份完成招标活动，实施进度较好。项目基本按照进度计划进行，按期完成了各阶段及年度总体工作任务。

评价分析认为，该项目各个阶段基本按照计划时间进行，并在2022年3月完成了项目验收，严格控制了项目实施进度。

4.项目经济性情况

按预算评审结果，成本整体预算经费应控制在175万元。2021年3月，外办第7次党组会议研究审议了外办官网内容运维服务项目采购事宜，授权新闻处负责人与服务商签订服务合同，并按照合同约定执行及支付款项。通过竞争性磋商，确定了服务商，中标价格为170万元，低于预算审定价格，纳入2021年度预算批复140万元，截止2021年12月30日，实际支出140万元，符合成本绩效控制目标。

评价分析认为，该项目预算编制较为科学、严谨。在项目执行过程中严格执行政府采购程序，采取了一定的经济控制措施。同时，对服务商提出了过程服务要求，提高了成本效益性。

## （四）项目效益情况

项目执行期间按，市政府外办官网健康稳定运行，积极发挥宣传、服务、政策解读和政民互动等作用；未出现无法访问、更新不及时、互动回应差等问题，网上办事服务可用率达到100%，办事服务表格可下载率达到100%，调查显示满意度较好，符合全年效益绩效指标要求。

评价分析认为，通过该项目实施，绩效成果明显。但满意度调查的样本量和调查对象范围有待进一步拓展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题分析

## （一）主要经验及做法

1.项目管理过程中，对内容提供方进行过程质量评价。比如，每月对市政府外办各处室和直属单位信息发布的数量和质量进行综合评价，共11次。

2.过程材料提供比较充分，比如按要求每周整理统计一份周报，共49份；按要求每月整理统计一份月报，共11份；按要求每季度整理统计一份季度报，共3份。

3.终期考核阶段，围绕市外办各部门和用户开展了满意度调查，弥补了过程监督中期考核满意度调查范围和样本量不足的问题。

## （二）存在的问题

1.项目实施单位履行主体责任措施材料提供不足

本项目的主要执行方式为购买服务，现有管理支撑资料基本为服务商日常运维材料，但能够体现项目单位主体责任履行情况的过程资料提供不够充分。

2.项目过程管理有待进一步规范

项目实施方案以及针对性管理制度资料提供不足。

3.项目组绩效意识有待进一步加强

从现有材料看，各类决策材料、管理材料和绩效支撑材料准备不够充分；绩效报告内容不够完备；网站内容发布的质量评价指标不够完善，与数量指标匹配性不足。

4. 满意度调查质量不高

项目过程监督中期考核时，满意度调查的样本量较低，调查对象范围涵盖不够全面。

# 有关建议

1.强化项目管理职能，进一步具化项目单位主体责任

虽然项目以委托形式外包，建议项目单位根据项目执行进度以及质量考核情况，对服务商提出统一、明确、规范的要求，作为经常性项目，避免仅停留在重复性工作层面上;注重年度间的创新和改进；建议制定项目针对性制度，理顺项目各阶段职责和流程等。

2.科学编制实施方案，完善项目管理的政策指导

实施方案是项目前期制定的能有效保障项目有序、规范开展的指导性文件，建议项目单位在以后年度项目执行过程中，重视实施方案的编制，明确保障制度、过程监管、验收机制、风险预判等事项。

3.强化绩效意识，规范项目绩效材料归集

建议项目管理团队进一步熟悉了解项目绩效管理相关政策，补充完善项目绩效报告，将网站的评价结果写进网站运维服务的绩效报告。

4.科学开展满意度调查，不断提高内容运维质量

建议适度增加满意度调查的样本量和调查对象范围，尽量涵盖服务内容涉及各主体，为后续同类项目执行提高改进建议。

# 七、其他需要说明的问题

无