北京市人民政府外事办公室

2021年市政府外办信息化运维项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2013年，北京市人民政府外事办公室（以下简称“市政府外办”）完成了外事综合服务大厅信息化建设；2016年，完成了外事暨港澳信息化建设；2018年，完成了主要信息化系统入云及城市副中心信息化搬迁工作。通过上述三个信息化项目的建设实施，市政府外办目前的信息化软硬件系统基础设施已初具规模。为确保上述信息化项目安全、稳定、可靠运行，保障市政府外办各项业务工作的正常有序开展，根据《国家信息化发展战略纲要》《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89 号）《北京城市副中心行政办公区信息化基础设施管理办法（试行）》《中华人民共和国网络安全法》等政策规定要求，着眼市政府外办项目及软硬件系统建设运维服务工作需要，通过信息化运维外包服务模式，引入专业技术及网络安全管理团队做好各项信息化运维服务工作，以切实筑牢网络安全防线，夯实市政府外办信息系统稳定高效运行基石，服务北京国际交往中心功能建设。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容为:市政府外办外事暨港澳信息化系统运维、北京市市级政务云租用、北京市外事综合服务大厅软硬件系统运维、市政府外办城市副中心办公区软硬件系统运维、市政府外办网络及信息系统安全运维、监理服务等。

2021年市政府外办信息化运维项目（以下简称“该项目”）的申报单位为市政府外办，实施主体为市政府外办信息中心。项目执行过程中，由于机构调整，实施主体变更为市政府外办出入境人员服务中心（以下简称“出入境中心”）。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目预算334.3742万元，全部由市财政拨款。其中，项目经费的70%纳入北京市级2021年市级部门预算，共计234.06194万元。

（2）资金使用情况

2020年11月30日，2020年第21次市政府外办党组会审议通过了本项目预算并向市财政局申请项目预算。根据本项目实施计划，项目预算分2021年、2022年分别执行，其中，2021年批复项目预算为234.06194万元，剩余100.31226万元纳入2022年项目预算。具体资金使用情况如下：

2021年5月，市政府外办依据合同约定向运维服务单位支付了该项目首付款，共计230.9439万元，其中，市级政务云租用（云计算服务）合同首付款27.69515万元、外事暨港澳信息化系统运维服务合同首付款41.468万元、北京市市级政务云租用（云扩展服务）合同首付款56.78075万元、北京市外事综合服务大厅软硬件系统运维服务合同首付款47.6万元、城市副中心办公区软硬件系统运维服务合同首付款15.75万元、网络及信息系统安全运维服务合同首付款36.75万元、监理服务合同首付款4.9万元。

综上，该项目2021年预算批复234.06194万元，实际支出230.9439万元。

## （二）项目绩效目标

该项目绩效目标设定为：通过租用市级政务云平台及市级网站集约化平台应用，以政务云和集约化平台自身的安全体系建设为基础，为市政府外办提供信息化系统基础环境的支撑和全面的安全运行保障，避免了基础设施资源重复建设和维护现象，有利于减少信息系统建设的资金投入；通过采购社会专业技术服务加强市政府外办业务系统、办公终端及网络安全等各方面的运维服务保障能力，统筹规范信息化运维服务工作，有效减少信息化软硬件设备的故障次数，提高信息系统应急处置能力，提升网络安全防护工作水平，做到网络畅通、应用可靠、信息安全，从而保障市政府外办的各项工作的高效、高质量开展，为实现全市各类信息系统和公共服务数据的整合汇聚打下坚实的基础。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）完成“2021年市政府外办信息化运维项目” 的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进外事事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价，对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“2021年市政府外办信息化运维项目”。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设实施效益、满意度2个二级指标。具体如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益完成情况（20分） | 全年各业务系统软硬件可用率（4分） |
|  |  |  | 因业务系统故障导致系统不可用时长（4分） |
|  |  |  | 各软硬件系统及相关业务系统故障修复率（4分） |
|  |  |  | 全年各信息系统不发生重大网络安全事件（4分） |
|  |  |  | 基础设施资源维护（4分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 市政府外办各相关业务部门和服务对象满意度（10分） |
| 合计 |  |  | 100分 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2022年5月7日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

专家组采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“2021年市政府外办信息化运维项目”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）4月4日-7日，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）4月8-11日，制定评价工作方案。评价工作组根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”要求，制定评价工作方案。

（3）4月12日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）4月13日-15日，评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）4月18日-22日，开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）4月23日-30日，审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）4月28日-29日，遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）4月30日，进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）5月1日-6日，编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）5月7日，召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）5月9日-13日，与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，决策依据充分，总体绩效目标明确，管理较严谨，项目实施效果较为显著。

经评价，该项目综合评价得分91.61分，绩效级别评定为“优秀”。

该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 14.01 |
| 项目管理 | 25 | 22.6 |
| 项目产出 | 30 | 28.4 |
| 综合效益 | 30 | 26.6 |
| 总计 | 100 | 91.61 |
| 绩效级别评定 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1．项目立项分析

2020年，结合市政府外办信息化建设情况和运维工作需求，项目单位编制完成了该项目可行性报告，并于2020年7月通过专家评审。根据市财政局预算申报要求，该项目于2020年9月30日顺利通过了2021年度北京市市级项目支出事前绩效评估。2020年11月6日，经2020年第19次党组会审议通过本项目立项，总投资概算334.3742万元，分年度实施。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合全面预算绩效管理需求。

2.项目目标分析

（1）目标明确性分析

该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定目标符合市政府外办总体部署以及相关会议精神，总体目标设置较为合理。

（3）目标细化程度分析

该项目设置了明确可行的绩效目标，对各项指标的量化、细化程度较高。

3.资金投入分析

项目单位编制了较为详细的预算，并委托第三方专业机构华利信（北京）会计师事务所有限责任公司评审，审定金额334.3742万元，2021年实际支出230.9439万元。

评价分析认为，预算编制较为科学合理。

## （二）项目过程情况

1.项目资金管理

为进一步加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，项目严格按照财务管理和经费预算内容推进项目实施。

评价认为，该项目资金管理制度较为完善，项目资金根据预算支出计划执行，严格按照市政府外办内部控制制度执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

2.项目组织实施

在项目实施过程中，项目单位严格按照项目实施方案和年度工作设计执行。具体如下：

（1）采购情况

2021年5月，根据市政府外办项目采购和内控工作要求，市政府外办与成交供货商签订了相应运维服务合同，分别为：市级政务云租用（云计算服务）、外事暨港澳信息化系统运维服务、北京市市级政务云租用（云扩展服务）、北京市外事综合服务大厅软硬件系统运维服务、市政府外办城市副中心办公区软硬件系统运维服务、市政府外办网络及信息系统安全运维服务和监理服务等服务合同。

2021年5月，根据市政府外办项目采购和内控工作要求，经市政府外办法律顾问审核，报办领导同意后，与各运维服务单位签订了相应运维服务合同并支付项目首付款。

（2）项目验收

项目中期考核和验收均在2022年完成，其中，2022年1月完成了中期验收，2022年5月，开展终期验收工作。

评价分析认为，项目管理程序基本规范。

3.项目管理情况

为加强过程管理，保障运维质量，项目单位制定了项目实施方案，明确运维负责人及管理内容。采用绩效考核方式对运维服务单位的运维成果进行考核评价，制定了2021年市政府外办信息化运维项目绩效考核管理办法、运维工作考核表及满意度调查表。通过月度评分、季度考核的方式，确保运维服务单位保质保量完成运维工作。

项目单位重视项目管理，根据运维内容及部门分工，安排专人负责运维工作的检查、确认、督办；加强过程管理，全年召开启动会1次、监理例会11次、评价会及专题会5次，日常沟通会若干次，及时沟通运维进展，部署重点工作；注重文档管理，与监理积极配合，收集、审核运维文档一百余份，考核文档十余份；强调规范管理，严格按照管理流程，完成运维相关文档的签字确认，严格按照相关制度，完成合同审核及签订，并依据合同约定及绩效考核结果，完成项目款项申请与支付。

评价分析认为，该项目管理措施较为全面，各阶段控制措施较合理，有效保障了项目绩效目标的实现。

## （三）项目产出情况

1.产出数量分析

经考核确认，截至2021年12月底，市政府外办机关、服务大厅、政务云及各业务系统均运行稳定，未发生网络安全事件，各运维服务单位积极配合完成了“建党百年”、“十一国庆”等重要活动期间的信息化和网络安全重保工作，项目绩效指标均按计划完成；市政府外办处室对系统运维工作满意度达100%。运维效果显著,较好的完成了绩效目标。

2.产出质量分析

项目通过月度评分、季度考核的方式，严格对照实施方案及运维合同内容，每月检查、督办运维完成情况，确认服务质量，确保绩效目标按计划完成。

项目通过每月一次的监理会，及时沟通运维进展，部署重点工作，调配服务资源。除了日常的运维工作，重保时间（建党百年、两会、国家法定假日等）均提前制定了重保工作方案和应急预案，安排724小时专人现场和电话值守。服务期间，运维效果显著，系统运行稳定，无安全事故，用户满意度高。

评价认为，项目质量控制措施较到位，项目产出质量较好。

3.产出时效分析

该项目2021年开始实施，根据项目实施进度计划安排落实，截至2021年12月31日，年度工作任务实施完毕。

评价分析认为，项目基本按照实施计划开展工作，产出时效符合绩效目标。

4.产出成本分析

项目执行过程中，市政府外办严格按照财务管理规定，加强对项目经费的使用管理，严格履行审批程序，保证了财政资金使用的安全有效。

2021年度本项目预算234.06194万元，实际支出230.9439万元，竞争性磋商节省3.11804万元。采用统筹集约化运维模式，通过对专业运维团队的集约化管理，大幅降低运维工作成本，具有长远的经济效益。

## （四）项目效益情况

1.实施效益分析

该项目产出效益较好，项目单位注重完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，提高运行维护管理效率。各运维服务商完成了合同约定内容，全力保障了各软硬件系统的安全稳定运行，全年未发生机房环境及网络系统的重大安全事故。

评价分析认为，该项目按照预期计划完成了年度效益目标。

2.满意度分析

项目单位组织开展了“关于开展市政府外办行政办公区信息化运维服务满意度情况调查”，形成了“2021年度外办信息化项目运维服务工作满意度调查分析报告”，调查结果显示满意度高。

评价分析认为，满意度基本达到了绩效目标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题分析

## （一）主要经验及做法

在项目执行过程中，项目单位通过绩效评价方式开展运维团队管理，通过每月、每季度的评价，规范运维文档及运维工作，查缺补漏，及时发现运维问题及时调整，确保运维效果；定期召开监理会，加强运维沟通，提前制定重点时期和节假日保障应急预案、明确值守人员，责任到人，提醒相关注意事项，确保运维工作成效；

项目单位严格执行《北京市人民政府外事办公室询价采购管理办法》、《北京市人民政府外事办公室经济合同管理办法》等，主动接受财务部门的指导，认真履行内控手续，注重过程留痕。项目绩效材料相对比较完备，绩效意识较强，值得借鉴。

## （二）存在的问题分析

1.项目过程管理力度和精细化程度偏弱。实施方案编制的科学性不足，关于项目执行各环节的质量把控、风险评估、监督检查等事项筹划不够细致；项目中期考核略有滞后，且缺少项目管理层面的总结。

2.项目成果效益管理不够到位。项目绩效总结质量不高，绩效报告对于项目成果的阐述不够充分。

3.服务对象满意度调查不够科学且调研范围未涵盖所有运维服务项目。

# 有关建议

1.强化项目组织管理，重视过程监督，提升项目的精细化管理水平。

建议在项目立项环节，项目单位应围绕项目绩效指标的设定、运维方式的选择等内容进行研讨、论证，会议材料作为立项支撑依据；项目执行环节，事先编制内容完备、指导性强的实施方案，不能用运维方案代替实施方案；项目执行后期，不仅对服务商开展技术验收会，还应从项目管理角度认真进行项目总结，凝练经验，发现不足，为以后年度运维工作提供借鉴。

2.强化绩效意识，落实长效运行维护机制，发挥成果的可持续作用，注重过程管理和绩效成果等支撑资料的归集、存档。

3.科学开展满意度调查，加强满意度调查结果的应用。

建议进一步拓展调查范围，调查内容应涵盖所有运维对象。问卷抽样应涵盖各类用户群体。另一方面，建议开展问题导向型满意度调查，针对存在、发现问题事项相关部门人员重点开展，为提升后续服务提供借鉴。

# 其他需要说明的问题

无。