项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 翻译中心同传训练系统升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府外事办公室翻译中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周石磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55574213 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.295 | 23.632 |  | 23.632 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.295 | 23.632 |  | 23.632 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为做好市领导外事会见同传翻译工作，使我中心能够更好地为市委市政府提供优质的翻译服务和支持，我中心拟升级现有的同传训练室设施。该专项经费主要用于更换老旧同传训练设备费用。 |  |  |  |  |  | 原有老旧设备终端均已完成拆除替换，教师端软件系统完成了版本升级，保障了翻译中心日常同传训练需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 同传训练系统软件 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 硬件设备 |  |  | 36 | 36 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成三方询价签订合同 |  |  | 一季度前 | 一季度前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成设备采购和安装 |  |  | 二季度前 | 二季度前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备试运行 |  |  | 三季度前 | 二季度前 | 5 |  | 4 |  | 设备于第二季度前试运行 |  |
|  |  |  | 正式投入使用 |  |  | 四季度前 | 二季度前 | 5 |  | 3 |  | 设备于第二季度前正式投入使用 |  |
|  |  | 成本指标 | 软件设备2套 |  |  | 10.4万元 | 10.4万元 | 5 |  | 5 |  | 年初预算总额24.295万元，2021年市财政局核减项目金额0.663万元，2021年项目全年预算数为23.625万元，已全部支出。 |  |
|  |  |  | 硬件设备36个 |  |  | 13.895万元 | 13.232万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 6年 | 6年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 7 |  | 个别终端偶尔出现使用中死机需重启现象，后期视问题严重程度需请售后人员进一步进行维护。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |