附件3

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目立项背景

北京市档案馆（以下简称“档案馆”）为了支撑馆内网络、信息系统、档案数据，保障档案馆内部网络安全稳定运行，保证各应用系统业务流程畅通，不断提高档案馆信息化运维服务水平，拟采用服务外包的方式，通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询等手段，保障办公应用系统和各个档案业务系统平稳运行，提高档案馆信息化运维服务和管理水平。因此档案馆向财政部门申请“档案信息化运维费”（以下简称项目或信息化运维项目）项目的立项。

（2）项目主要内容

信息化运维项目由11个子项目构成，主要包括：安全运维、基础运维、硬件维保、办公系统运维、档案业务系统运维、加密视频系统及涉密机房运维、数据库维保、数字档案馆运维服务、档案信息网运维服务、在线学习系统运维、数据整理运维。

（3）项目实施情况

该项目主要由信息技术处负责实施（10个子项目），数字资源管理处仅负责数据整理运维子项目的实施。。信息技术处负责的子项目经公开招投标，确定项目第一包档案信息化运维（安全、基础、应用）中标商为北京安信天行科技有限公司，中标金额472万元；项目第二包数字档案馆运维中标商东软集团股份有限公司，中标金额97.32万元。项目中“加密视频系统及涉密机房运维”，经馆务会审议通过（第十二次馆务会），采用直接签订的方式，金额为13.95万元，由首都信息科技发展股份有限公司提供服务；“政务云基础资源服务”部分采用政府采购方式，金额为14.17万元，由政务云服务商首都信息发展股份有限公司提供服务。

主责处室根据市财政局批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，各子项目基本按序时进度完成绩效目标，项目的产出逐一体现。

（4）资金投入及使用情况

该项目年初预算申请金额648.65万元，批复金额648.65万元。批复资金于2021年3月下达至档案馆。

截至2021年12月31日，项目实际支出647.98万元，结余0.67万元，资金执行率为99.89%。各子项目支出情况如下：

金额单位：元

| 子项目名称 | 子项目预算 | 实际支出 | 预算执行率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全运维 | 148.09 | 147.42 | 99.55 | 信息技术处 |
| 基础运维 | 132.00 | 132.00 | 100.00 | 信息技术处 |
| 硬件维保 | 79.44 | 79.44 | 100.00 | 信息技术处 |
| 办公系统运维 | 8.04 | 8.04 | 100.00 | 信息技术处 |
| 档案业务系统运维 | 31.84 | 31.84 | 100.00 | 信息技术处 |
| 加密视频系统及涉密机房运维 | 13.95 | 13.95 | 100.00 | 信息技术处 |
| 数据库维保 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 信息技术处 |
| 数字档案馆运维服务 | 97.32 | 97.32 | 100.00 | 信息技术处 |
| 档案信息网运维服务 | 65.02 | 65.02 | 100.00 | 信息技术处 |
| 在线学习系统运维 | 2.40 | 2.40 | 100.00 | 信息技术处 |
| 数据整理运维 | 50.55 | 50.55 | 100.00 | 数字资源管理处 |
| 合计 | 648.65 | 647.98 | 99.89 |  |

2.项目绩效目标

（1）项目总体目标

采用服务外包的方式，通过驻场运维、定期巡检、应急响应、培训咨询、绩效考评等手段，保障馆网络平台，办公系统、档案业务系统平稳运行，档案数据资源安全保管，提高馆信息化运维服务和管理水平；节约财政资金支出；提高群众文化水平，为公众提供稳定、高效的档案利用环境，丰富群众的文化资源需求。

（2）具体绩效目标设定

①主要子项目数量目标：

安全运维：安全巡检12次，脆弱性检查1次，安全加固1次，安全通告2次/月，安全咨询1次，信息安全检查1次，应急演练1次；

基础运维：1461台（套）设备、16套系统以及500TB数据的维护，服务器设备巡检12次，存储设备巡检12次，磁带库设备巡检12次；

硬件维保：不定期对42台服务器和8台存储设备进行硬件维修，并全年12次开展巡检工作；

档案业务系统运维：系统巡检12次，应急服务9次（以实际情况为准），系统日常故障处理、性能调优6次，全年7*24小时电话支持服务；

数字档案馆系统运维：全年完成12次巡检，及时完成系统故障处理、调优、咨询等工作；确保系统稳定运行；

数据整理运维：全年计划整理目录数据不少于50万条，数字化副本10万页；全年导入数字档案馆系统数字化副本不低于130万页，目录条目不少于60万条；计划导出数字化副本不低于25万页，目录条目数不低于3万条。

②质量目标：确保各信息系统、网络系统正常运行率99%，确保所有硬件设备发生故障后规定时间内得到修复，系统平均无故障时间8700小时以上，故障响应率≥98%；故障排除率≥99%，保证系统平稳安全有效运行。

③时效目标：安全运维方面：网络不间断运行时间不短于24小时/天、各类故障解决时间短于2小时、网络响应速度保证2小时内解决，保证及时应急响应，响应时间1小时；更换配件时间4小时，1级事件响应<1小时，2级事件响应时间<4小时，3级事件响应时间<24小时；硬件维保方面：保证提供7*24小时的实时故障响应。在出现硬件故障的2小时内必须给予响应，4小时内保障硬件出库到达，8小时内恢复运行；办公应用系统运维方面：保证提供7*24小时的实时故障响应。在出现系统软件及应用软件等系统故障的2小时内必须给予响应，8小时内恢复运行；档案业务系统运维方面：各系统不间断运行时间不短于90天；保证15分钟内应急响应，2小时内到现场，普通故障2小时内修复，重大故障2天内修复等。

④成本目标：通过公开招标方式，保证项目经费的执行过程更加公开、透明，增加投标商的数量，增强竞争程度，从而引进质优价廉产品，降低采购成本。

⑤经济效益：强化档案馆的信息化运维保障体系建设，提升信息化运维能力，减少因信息安全事件而导致的直接或者间接经济支出。通过维护保养，延长相关设备的使用寿命，降低用于更新设备的购置费用。保证服务器、网络设备、存储设备正常运行、性能稳定，提供备品备件，硬件设备业务运行的连续性，保证硬件及时维护维修，保证存储数据的安全。同时发挥档案资源的作用，为领导决策、城市管理、文化传承、市民生活等方面提供更好的服务，档案利用效益更好的发挥必将间接产生更大的经济效益。

⑥社会效益：通过项目实施，有利于城市数字记忆更好的留存、有利于传统档案的保护和利用、有利于更好的服务民生、服务管理、服务决策，对外促进北京市电子政务的发展，对于更好的发挥档案惠民资政的作用具有重要的意义。

⑦可持续影响效益：通过实施信息化服务项目，完善现有信息安全保障体系，满足了市档案馆的安全需求，同时符合了国家的合规要求；提高有关设备的使用寿命，保持各档案业务系统的稳定性。对各档案业务系统的不断修复和升级，在一定程度上延长了档案系统的使用期限，有利于电子政务系统更深入的发展。

⑧服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

按照北京市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

评价对象为档案信息化运维项目整体，主要包括项目决策执行过程中涉及的财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、绩效目标的实现程度等。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则、方式方法

本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、专家评议法等分析方法，对项目预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度四方面进行评价，形成绩效评价综合结论。

（2）绩效评价指标体系及评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件精神，结合项目特点，市档案馆绩效评价小组制定了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1.北京市档案馆档案信息化运维费项目绩效评价指标体系。

评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

综合得分在80-90分（含80分）为良好；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

①全面了解项目有关情况，组建评价工作小组

2022年3月市档案馆组建了项目工作组，明确了各方职责。在与主责处室充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。

②制定工作方案，明确时间及进度要求

为了保证按时按质完成绩效评价工作，评价小组认真研究制定项目绩效评价工作方案。方案中根据本次绩效评价工作的任务和时间要求，确定了绩效评价具体工作内容和进度安排，明确工作内容、责任主体以及时间等事项，详见下表。

| 阶段 安排 | 工作内容 | 进度安排 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准备阶 | 组织培训：对项目主责处室人员进行培训，介绍绩效评价相关要求及需配合工作。 | 3月28日前 | 主责处室 评价小组 |
|  | 编写项目绩效报告：主责处室编写项目绩效报告，按要求修改后提交。 | 3月28日前 | 主责处室 评价小组 |
|  | 制定工作方案：评价小组了解相关情况，制定评价工作方案制定绩效评价工作方案。 | 3月28日前 | 评价小组 |
|  | 准备资料：主责处室按照资料清单要求准备相关资料。 | 3月28日前 | 主责处室 评价小组 |
|  | 收集资料：评价小组收集整理相关资料和信息，全面了解项目执行情况。 | 3月30日前 | 评价小组 |
|  | 设计评价指标和评分规则，出具评价意见表等相关文本格式。 | 3月30日前 | 评价小组 |
|  | 人员培训：遴选相关业务、财务评价专家，组建评价小组，对工作人员进行培训。 | 3月30日前 | 评价小组 |
| 实施评价阶段 | 开展现场评价会议，核实项目执行情况，出具现场评价意见。 | 4月10日前 | 评价小组 主责处室 |
|  | 在现场评价的基础上，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行整体评价。 | 4月13日前 | 评价小组 |
| 形成报告阶段 | 撰写报告：撰写本项目的绩效评价报告。 | 4月18日前 | 评价小组 |
|  | 审核报告：对报告进行审核。 | 4月18日前 | 评价小组 |
|  | 报送报告：修改报告，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。 | 4月25日前 | 评价小组 |

③辅导主责处室编写绩效目标申报表、绩效报告

通过分析项目资料，了解项目工作流程、项目工作内容、项目取得的成果、资金使用状况、现有的项目管理经验和问题等信息，评价小组结合项目的特点，对绩效报告范本进行了完善和细化，对评价主要指标和重点内容进行了提示和补充，并设置了相应的附件和附表。

为了确保绩效报告的质量和绩效评价工作的顺利开展，就绩效评价工作和绩效报告的编制工作，评价小组与主责处室进行了多次沟通，对提高绩效报告质量、顺利完成绩效评价工作起到了促进作用。

④绩效目标申报表、绩效报告形式审查

截至2022年3月30日，主责处室提交了项目绩效目标申报表、绩效报告及附表。经过评价小组审核，所提交的绩效目标申报表、绩效报告格式符合绩效评价管理办法规定，其内容涵盖了项目概况、项目资金使用及管理情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、附表等方面，依据充分、数据准确、逻辑清晰。

（2）实施阶段

①组建绩效评价小组

在公平公正的前提下，遴选评价小组成员，从技术角度把握项目实际目标完成情况，分析项目实施及管理存在的问题，提出改进建议。评价小组聘请了财务工作经验丰富的高级会计师，分析项目财务管理及实际支出情况，提出改进建议。

②发放绩效材料、召开评价预备会

在评价工作开始之前，评价小组与相关人员签订“承诺书”，要求评价人员遵守评价规则、保密原则，并对评价人员进行系统的培训。评价小组制作了评价工作手册，从绩效评价工作的政策和技术角度向介绍了绩效评价指标、评分标准、工作方法、注意事项以及项目的基本情况等。将主责处室报送的绩效报告及相关材料发放给评价人员，熟悉项目情况，便于后续的现场调研及评价。

评价小组召开了由主责处室、评价人员共同参加的评价预备会，会议就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式方法、评价指标体系、工作程序和内容进行了有效沟通，对项目的疑难点进行了充分交流并交换了意见。

（3）分析评价

①召开现场评价会

2022年4月9日，评价小组组织召开了由主责处室、评价人员及外包单位工作人员共同参加的现场评价会。会议就前期了解情况与项目单位相关人员进行了沟通。

②形成评价意见

现场评价会后，评价人员出具个人意见，并通过讨论形成对项目总体的初步意见。评价小组通过进一步分析相关材料，整理绩效评价报告支撑材料后，充实完善形成项目总体评价意见。

③撰写并报送评价报告

评价小组根据评价意见，撰写评价报告，总结本次评价工作，提交绩效评价报告。绩效评价报告的内容主要包括本次评价项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议等相关附件和附表，比较全面地反映了绩效评价工作的过程和成果。

（三）综合评价情况及评价结论

通过评价，该项目综合得分92.4分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见附件2.档案信息化运维费项目支出绩效评价评分表。

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分9.4分。该项目总体目标和具体绩效目标比较明确；项目目标符合档案馆实际信息安全需求及国家、北京市相关文件规定，且与项目单位的部门职责相符，项目绩效目标设置合理。项目的设立以国家及北京市相关政策文件为基础，决策依据比较充分。项目申报、评审、批复程序符合相关管理办法，决策程序规范。但仍然存在个别子项目绩效目标设定方面的问题，具体见本报告五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分20分。项目资金分配符合相关制度文件的要求；项目资金到位及时、足额；项目能够按照预算和计划专款专用，资金使用比较规范；项目财务管理制度比较健全，财务资料较为完整，会计核算比较规范；项目组织机构健全，分工比较明确；项目管理制度比较健全，执行较为有效。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分35分。项目基本按照计划执行，产出数量、质量与计划基本保持一致，计划成本与实际成本相当，成本节约率较低。

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分28分。项目社会效益比较显著，满意度调查不够完善。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策情况分析，在决策依据方面，该项目作为北京市财政对档案馆的一项日常保障经费，档案馆根据历年信息化运维费用支出情况，考虑目前已有老旧设备及新馆新增的网络设备、安全设备、服务器数量等因素，结合实际安全巡检结果及应急响应次数及历年服务费价格，统计2021年相关巡检需求量及经费需求，向财政部门上报预算。

在决策程序方面，档案馆结合项目实际情况制定了项目申报书，经档案馆馆务会审核通过后，上报北京市财政局。项目符合申报条件，决策程序规范。

评价认为，项目的设立以国家及北京市相关政策文件为基础，项目申报、评审、批复程序符合相关管理办法，决策程序规范。但存在绩效目标设定方面的瑕疵，具体见本报告（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2.项目过程情况

（1）项目组织情况分析

该项目资金批复到位后，项目单位按照内部职责分工，成立以信息技术处处长为组长的项目资金执行小组，分职能规范做好项目资金使用工作：分别确定项目协调管理、项目联系人、项目总协调与项目实施经理。相关系统的有关领导组成安全领导小组，主要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策；

项目实施经理负责项目实施队伍组建，承担将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责，做好日常资源管理工作，并直接控制项目管理计划的各个要素，包括项目执行、检查、控制和协调；项目总协调负责项目总体控制、规划、协调；安全服务实施组负责项目安全巡检、系统脆弱性检查、安全加固、应急响应、渗透测试、安全咨询等工作。各职能部分分工合作，负责签订服务合同，支付项目资金；财务处负责项目资金支付及审核工作，按照合同付款要求根据信息技术处上报的付款计划，对付款计划进行审核，做好项目资金支付工作。在项目执行过程中，各项目负责单位及相关负责人，严格按照相关职责、法律法规、馆内部规定等认真履行相关职责，保证圆满完成项目工作。

评价认为，项目组织机构健全，分工比较明确，实施程序较为规范有效。

（2）项目管理情况分析

该项目采购管理规范。主要子项目采用公开招标采购的方式，委托招标代理公司负责招标采购工作，严格按照程序开展公开招标采购工作。档案馆按照《北京市档案馆政府采购管理办法》及《北京市档案馆招标实施办法》的相关要求，确定主要项目实施部门及项目负责人，组织招标代理公司按照公开招标程序要求，开展标书论证；采购过程及评标结果全程在中国政府采购网进行公示。

项目经费审批及合同管理规范。主责处室根据馆务会审议结果，拟订采购合同及合同审批单逐级进行审批，合同中付款条件严格

按照财务管理规定签订首付50%、尾款50%的支付额度，尾款于项目验收后支付，保证财政性资金安全，降低财政资金使用风险。项目执行过程中，运维服务验收管理规范。

评价认为，项目管理制度比较健全，执行比较有效。

3.项目产出情况

（1）项目经济性分析

该项目在预算制定过程中，预算单价主要参考历年运维服务单价及相关服务报价，以保证预算价格更贴近实际市场情况，减少虚高预算；在采用公开招标控制成本的前提下，严格对比本年度与历年运维服务工作内容与工作量变动，控制运维服务成本，保证项目经费的执行过程公开、透明。

评价认为，项目单位在资金使用过程中保障了实际需求，控制了成本。

（2）项目效率性分析

①项目实施进度

截至2021年12月31日，该项目实际共计执行经费647.98万元，结余资金0.67万元，资金执行率为99.89%；按照项目经费执行计划，在财政性资金使用期限内完成了项目资金的执行工作。

评价认为，项目单位按计划进度实施该项目，年终终了项目执行完毕。

②项目完成质量

项目实际执行过程中，该项目完成了相关安全巡检次数要求与服务器维保等工作，运维服务经验收，满足项目实施方案与合同中约定的技术等要求，质量合格。

评价认为，项目完成质量较好。

4.项目效益情况

（1）项目实施对经济和社会的影响

通过本项目的开展，可以巩固档案馆的信息安全保障体系建设，提高了档案馆的信息安全防护能力，减少了因黑客攻击或者信息安全事件导致的业务中断，减少了档案馆因为信息安全事件而导致的直接或者间接经济支出。同时档案馆对信息系统依赖程度的不断加深，系统信息的价值也逐渐增大，在当今网络攻防技术快速发展的背景下，网络信息安全工作的重要性和复杂性也进一步突显，因此，确保信息系统的安全稳定是信息化工作的重中之重，有必要更进一步提高信息安全保障水平。

评价认为，项目的实施保障了日常服务器等设备与档案馆网络安全工作相关安全的需求，有利于减少因黑客攻击或设备老化导致信息中断或丢失等不利因素引起的社会矛盾，对维护社会稳定、首都经济社会健康发展起到了显著效果。

（2）项目实施的可持续影响

通过实施信息化服务项目，完善现有信息安全保障体系，满足了市档案馆的安全需求，同时符合了国家的合规要求；提高有关设备的使用寿命，保持各档案业务系统的稳定性。保证档案馆运维项目的所有设备可以正常稳定的运行，保证档案馆所有业务的连续性；有利于档案数据保存和利用；另外，对各档案业务系统的不断修复和升级，在一定程度上延长了档案系统的使用期限，有利于电子政务系统更深入的发展。

评价认为，项目实施保障了档案馆所有业务的连续性，在一定程度上延长了档案系统的使用期限，使电子政务系统得到更深入的发展，可持续影响深远。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各项工作均按照计划正常进行，项目总体执行情况良好。但部分子项目在执行过程中存在瑕疵，主要如下：

因年初设定目标时无法预计原有错误数据的纠错量，导致数据整理运维子项目设定的数量指标偏低。

数字档案馆运维服务子项目部分业务模块未量化数量指标，如数字档案馆系统推广工作、数字档案馆系统功能开发工作等。

原因分析：首先，数据整理运维子项目在实际执行过程中，需要对原有第三方错误数据进行更正，但由于错误数量无法预计，并且第三方提交的数据整理数量很难精确设定，所以导致设定目前与实际执行存在一定偏差。由于此项工作完成时限在上半年，因此上半年已经完成全年工作；其次，因信息化运维费项目属于信息系统日常维护类项目，绩效目标的产出数量受业务工作任务影响较大，临时需求工作量等指标不易规范、量化等原因，导致部分子项目绩效目标设定不够科学合理。

（六）有关建议

建议加强主责处室绩效管理的意识，针对每个子项目的特点，设定科学合理的绩效目标并易于考量。

（七）其他需要说明的问题

无。

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市档案馆档案信息化运维费 项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价等级及分值 |  | 评价标准 |
| 项目决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） | 对项目立项依据是否充分进行评价 | 充分 | 2 | 项目立项符合相关法律法规、政策、发展规划，与部门职责密切相关 |
|  |  |  |  | 较充分 | 1.5 | 项目立项较符合相关法律法规、政策、发展规划，与部门职责较为相关 |
|  |  |  |  | 一般 | 1 | 项目立项符合相关法律法规、政策、发展规划，与部门职责相关性一般 |
|  |  |  |  | 不够充分 | 0.5 | 项目立项不够符合相关法律法规、政策、发展规划，与部门职责不够相关 |
|  |  | 立项程序 规范性（2分） | 对项目申请、设立过程是否符合规范进行评价 | 符合 | 2 | 项目申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  |  |  | 较符合 | 1.5 | 项目申请、设立过程较符合相关要求 |
|  |  |  |  | 一般 | 1 | 项目申请、设立过程符合相关要求性一般 |
|  |  |  |  | 不够符合 | 0.5 | 项目申请、设立过程不够符合相关要求 |
|  | 绩效目标（3分） | 目标的合理性 （1.5分） | 对项目目标是否合理进行评价 | 合理 | 1.5 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  |  |  | 较合理 | 1.2 | 项目所设定的绩效目标依据较为充分，较为符合客观实际 |
|  |  |  |  | 一般 | 1 | 项目所设定的绩效目标依据基本充分，基本符合客观实际 |
|  |  |  |  | 不够合理 | 0.4 | 项目所设定的绩效目标依据不够充分，不够符合客观实际 |
|  |  | 目标的明确性 （1.5分） | 对项目目标是否细化进行评价 | 细化 | 0.5 | 项目绩效指标在数量、质量、效益及服务对象满意度等方面设置了细化的绩效指标 |
|  |  |  |  | 较细化 | 0.4 | 项目绩效指标在数量、质量、效益及服务对象满意度等方面设置了较为细化的绩效指标 |
|  |  |  |  | 一般 | 0.2 | 项目绩效指标在数量、质量、效益及服务对象满意度等方面细化程度一般 |
|  |  |  |  | 不够细化 | 0.1 | 项目绩效指标在数量、质量、效益及服务对象满意度等方面不够细化 |
|  |  |  | 对项目目标是否量化进行评价 | 量化 | 1 | 项目绩效目标各指标值能够量化的全部定量表述；不能量化的采取定性的分级分档形式表述 |
|  |  |  |  | 较量化 | 0.8 | 项目绩效目标各指标值较为量化 |
|  |  |  |  | 一般 | 0.5 | 项目绩效目标各指标值量化程度一般 |
|  |  |  |  | 不够量化 | 0.3 | 项目绩效目标各指标值不够量化 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制 科学性 （1.5分） | 对项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准进行评价 | 相符 | 1.5 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 |
|  |  |  |  | 较相符 | 1.2 | 项目较符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 |
|  |  |  |  | 一般 | 0.8 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划程度一般 |
|  |  |  |  | 不够相符 | 0.4 | 项目不够符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 |
|  |  | 资金分配 合理性 （1.5分） | 对项目预算资金分配是否有测算依据进行评价 | 相符 | 1.5 | 与北京市本级项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法对申报条件的要求相符 |
|  |  |  |  | 较相符 | 1.2 | 与北京市本级项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法对申报条件的要求较相符 |
|  |  |  |  | 一般 | 0.8 | 与北京市本级项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法对申报条件的要求基本相符 |
|  |  |  |  | 不够相符 | 0.4 | 与北京市本级项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法对申报条件的要求不够相符 |
| 项目过程管理（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 （3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 高 | 3 | 到位率100% |
|  |  |  |  | 较高 | 2 | 到位率90%及以上 |
|  |  |  |  | 一般 | 1 | 到位率80%及以上 |
|  |  |  |  | 低 | 0.5 | 到位率80%以下 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 高 | 3 | 到位率100% |
|  |  |  |  | 较高 | 2 | 到位率90%及以上 |
|  |  |  |  | 一般 | 1 | 到位率80%及以上 |
|  |  |  |  | 低 | 0.5 | 到位率80%以下 |
|  |  | 资金使用 合规性 （4分） | 对项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定进行评价 | 合规 | 4 | 项目资金管理和费用支出能够完全按照项目单位财务管理制度执行 |
|  |  |  |  | 较合规 | 3 | 项目资金管理和费用支出能够较好地按照项目单位财务管理制度执行 |
|  |  |  |  | 一般 | 2 | 项目资金管理和费用支出按照项目单位财务管理制度执行程度一般 |
|  |  |  |  | 不合规 | 1 | 项目资金管理和费用支出均不能按照项目单位财务管理制度执行 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度 健全性 （5分） | 对项目是否建立健全了项目管理制度进行评价 | 健全 | 5 | 项目管理制度健全，制定了项目管理办法 |
|  |  |  |  | 较健全 | 4 | 项目管理制度较为健全，制定了项目管理办法 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 项目管理制健全程度一般，未制定项目管理办法 |
|  |  |  |  | 不够健全 | 1 | 项目管理制度不够健全且未制定项目管理办法 |
|  |  | 制度执行 有效性 （5分） | 对项目的实施、管理是否严格执行相关项目管理制度（国家、单位、项目）进行评价 | 有效 | 5 | 项目的实施、管理能够完全按照项目管理制度执行 |
|  |  |  |  | 较有效 | 4 | 项目的实施、管理能够较好地按照项目管理制度执行 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 项目的实施、管理按照项目管理制度执行情况一般 |
|  |  |  |  | 无效 | 1 | 项目的实施、管理均不能按照项目管理制度执行 |
| 项目产出（40分） | （15分）产出数量 | 实际完成率 （15分） | 对项目实施的实际产出数与计划产出数的比率进行评价 | 高 | 15 | 项目产出数量完成情况好，比率高 |
|  |  |  |  | 较高 | 12 | 项目产出数量完成情况较好，比率较高 |
|  |  |  |  | 一般 | 8 | 项目产出数量完成情况一般，比率一般 |
|  |  |  |  | 较低 | 4 | 项目产出数量完成情况较差，比率较低 |
|  | （15分）产出质量 | 质量达标率 （15分） | 对项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率进行评价 | 高 | 15 | 项目产出数量完成情况好，比率高 |
|  |  |  |  | 较高 | 12 | 项目产出数量完成情况较好，比率较高 |
|  |  |  |  | 一般 | 8 | 项目产出数量完成情况一般，比率一般 |
|  |  |  |  | 较低 | 4 | 项目产出数量完成情况较差，比率较低 |
|  | （5分） 产出时效 | 完成及时性 （5分） | 对照绩效目标，对项目实施的及时性进行评价 | 及时 | 5 | 项目实施及时 |
|  |  |  |  | 较及时 | 4 | 项目实施较及时 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 项目实施及时性一般 |
|  |  |  |  | 不够及时 | 1 | 项目实施不够及时 |
|  | （5分） 产出成本 | 成本节约率 （5分） | 对完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率进行评价 | 高 | 5 | 项目产出成本控制情况好，节约比例高 |
|  |  |  |  | 较高 | 4 | 项目产出成本控制情况较好，节约比例较高 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 项目产出成本控制情况一般，节约比例一般 |
|  |  |  |  | 较低 | 0 | 项目产出成本控制情况较差，节约比例低 |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 经济效益 （5分） | 对是否降低了系统故障率，保障系统与硬件安全，提高响应速度,以及是否为首都的公共服务职能稳定与完善进行评价 | 显著 | 5 | 效益显著 |
|  |  |  |  | 较显著 | 4 | 效益较显著 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 效益一般 |
|  |  |  |  | 不够显著 | 1 | 效益不够显著 |
|  |  | 社会效益 （10分） | 对是否有效提升了珍贵历史档案安全性，以及提升了人民群众的信息获取能力进行评价 | 显著 | 5 | 影响显著 |
|  |  |  |  | 较显著 | 4 | 影响较显著 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 影响一般 |
|  |  |  |  | 不够显著 | 1 | 影响不够显著 |
|  |  |  | 对是否有效提高档案管理人员在社会中的的形象及人民对档案保管与整理的信任度进行评价 | 显著 | 5 | 影响显著 |
|  |  |  |  | 较显著 | 4 | 影响较显著 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 影响一般 |
|  |  |  |  | 不够显著 | 1 | 影响不够显著 |
|  |  | 可持续影响 （5分) | 对是否满足在下一个年度实施前的一个年度内基本网络稳定、业务流程畅通以及推进信息化建设的不断发展进行评价 | 显著 | 5 | 影响显著 |
|  |  |  |  | 较显著 | 4 | 影响较显著 |
|  |  |  |  | 一般 | 3 | 影响一般 |
|  |  |  |  | 不够显著 | 1 | 影响不够显著 |
|  | （10分）满意度 | 服务对象满意度 （10分） | 对是否满足硬件与网络安全、保障档案信息系统持续稳定运行、保障信息安全进行评价 | 满意 | 10 | 满意程度显著 |
|  |  |  |  | 较满意 | 8 | 满意程度较显著 |
|  |  |  |  | 一般 | 6 | 满意程度一般 |
|  |  |  |  | 不够满意 | 2 | 不够满意 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案信息化运维费项目支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 1 | 个别子项目不合理 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.4 | 较为明确 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 |  |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |  |
| 产出 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 15 |  |
|  | 产出质量 | 15 | 质量达标率 | 15 | 15 |  |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 0 | 节约比例低 |
| 效益 | 实施效益 | 20 | 经济效益 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 8 | 较满意 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 92.4 |  |