| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 监测调度网络和政务云租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视监测中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙强 |  |  |  | 联系电话 |  | 85012274 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 793.1216 | 793.1216 | 790.1108 |  | 10 | 9.96% | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 793.1216 | 793.1216 | 790.1108 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.租用广播电视监测、安全播出指挥调度、宾馆饭店视频点播监管等各业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。 2.租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全资源以及监看显示屏，确保网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统稳定可靠运行。 |  |  |  |  | 1.租用广播电视监测、安全播出指挥调度、宾馆饭店视频点播监管等各业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。 2.租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全资源以及监看显示屏，确保网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统稳定可靠运行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 监测调度网络租用 | 主要包括3项：广播电视监测监管网络租用、宾馆饭店视频点播监管系统专线租用、安全播出预警信息发布。 |  | 完成广播电视监测监管网络租用、宾馆饭店视频点播监管系统专线租用、安全播出预警信息发布。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 政务云租用 | 计算、存储资源租用8vCPU、32GB内存虚拟机115台，16vCPU、64GB内存虚拟机25台，32vCPU、128GB内存物理服务器2台，TeslaP4×5GPU显卡12块；租用高性能存储412TB；互联网、专线资源租用500Mbps互联网带宽、4个外网IP、300Mbps专线带宽；远程接入服务账号2个；安全服务租用云主机深度监控服务、云端抗DDOS服务、云端APT防护服务、主机杀毒服务、主机防护、主机漏洞扫描、网页防篡改服务、数据库审计服务、WAF防护等。 |  | 租用计算、存储资源租用8vCPU、32GB内存虚拟机115台，16vCPU、64GB内存虚拟机25台，32vCPU、128GB内存物理服务器2台，TeslaP4×5GPU显卡12块；租用高性能存储412TB；互联网、专线资源租用500Mbps互联网带宽、4个外网IP、300Mbps专线带宽；远程接入服务账号2个；安全服务租用云主机深度监控服务、云端抗DDOS服务、云端APT防护服务、主机杀毒服务、主机防护、主机漏洞扫描、网页防篡改服务、数据库审计服务、WAF防护等 。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 监看显示屏租用 | 朝内办公区一层监听监看机房租用全彩色LED显示屏，物理像素间距≤1.875mm，整屏分辨率≥3520（W）× 1080（H）。 |  | 租用全彩色LED显示屏，物理像素间距≤1.875mm，整屏分辨率≥3520（W）× 1080（H）。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% |  | ≥95% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 2 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 计算、存储资源质量 | 计算快速、存储可靠，系统稳定。 |  | 计算快速、存储可靠，系统稳定。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 互联网、专线传输质量 | 传输稳定、畅通。 |  | 互联网、专线传输稳定、畅通。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月底前 |  | 4月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 6月底前 |  | 6月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 服务响应时间 | ≤5分钟 |  | ≤5分钟 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 受理处置时间 | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在793.1216万元内 |  | 实际使用790.1108万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视监测监管网络租用 | 控制在311.244万元内 |  | 控制在311.244万元内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宾馆饭店视频点播监管系统专线租用 | 控制在27.7272万元内 |  | 控制在27.7272万元内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全播出预警信息发布 | 控制在3.696万元内 |  | 控制在3.696万元内 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 政务云租用 | 控制在429.2528万元内 |  | 控制在429.2528万元内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 监看显示屏租用 | 控制在21.2016万元内 |  | 控制在21.2016万元内 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务系统稳定可靠运行 | 保障业务系统稳定可靠运行，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。 |  | 按合同要求履行服务内容，确保业务系统安全稳定运行。 | 30 | 24 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 7 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.96 |  |  |