|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公网络和信息系统云服务租赁 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电影电视局信息中心 | | |
| 项目负责人 | | 石东正 | | | | 联系电话 | | 65159034 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 162.855328 | 162.855328 | 162.855328 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 162.855328 | 162.855328 | 162.855328 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年保障局办公区互联网、办公区之间专线正常运行，保障局政府网站运行所需的政务云组件服务正常运行，保障大数据平台正常运行和数据安全。 | | | | | 2021年保障局办公区互联网、办公区之间专线正常运行，保障局政府网站运行所需的政务云组件服务正常运行，保障大数据平台正常运行和数据安全。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 保障办公区互联网接入线路 | 2 | | 2 | 5 | 5 |  | |
| 保障办公区之间专网线路 | 1 | | 1 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 局网络正常访问率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 各运维项目验收合格率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 政府网站政务云组件服务租赁、建外办公区互联网接入、朝内办公区互联网接入、办公区网络专线租赁。 | 6月底前完成 | | 政府网站政务云组件服务租赁于6月底前完成支付。  建外办公区互联网接入、朝内办公区互联网接入、办公区网络专线租赁于8月底前全部完成了合同签订。 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，合同签订滞后。 | |
| 大数据平台（一期）政务云租赁 | 12月底前完成 | | 12月底前完成了合同签订 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 政府网站政务云组件服务租赁 | 33.1万元 | | 33.1万元 | 4 | 4 |  | |
| 建外办公区互联网接入 | 8.4万元 | | 8.4万元 | 4 | 4 |  | |
| 朝内办公区互联网接入 | 30万元 | | 30万元 | 4 | 4 |  | |
| 大数据平台（一期）政务云租赁 | 69.395328万元 | | 69.395328万元 | 4 | 4 |  | |
| 办公区网络专线租赁 | 21.96万元 | | 21.96万元 | 4 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局办公区互联网、办公区之间专线正常运行保障局政府网站运行所需的政务云组件服务正常运行，保障大数据平台正常运行和数据安全。 | 保障局办公区互联网、办公区之间专线正常运行，保障局政府网站运行所需的政务云组件服务正常运行，保障大数据平台正常运行和数据安全。 | | 保障局办公区互联网、办公区之间专线正常运行，保障局政府网站运行所需的政务云组件服务正常运行，保障大数据平台正常运行和数据安全。 | 40 | 37 | 后续将加强效益成果资料的收集和整理，使支撑材料更细致、更充分、更有针对性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.50 |  | |