| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 行政村发射站运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 694.3454 | 694.3454 | 692.7454 |  | 10 | 99.8% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 694.3454 | 694.3454 | 692.7454 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.保障571个行政村发射站点设备长期安全正常运行，保证北京新闻广播节目长期服务于广大的群众。 2.保证广播信号发射安全，为北京市广大群众提供优质的广播服务。 |  |  |  |  | 1.571个行政村发射站点设备长期安全稳定运行，京津冀之声广播节目长期服务于广大的群众。 2.广播节目信号正常发射，为北京市广大群众提供优质的广播服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 对10个区的571个行政村发射站设备进行维护。 |  | 维护期内，对10个区的571个行政村发射站设备开展了专业及日常维护工作。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 571个站点发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常。 |  | 通过维护，实现了行政村发射站广播设备稳定运行，节目正常播出。 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展采购 | 2021年5月 |  | 6-7月 | 3 | 1.8 | 项目投标方不足三家，招标方式由公开招标转为单一来源。下一步加强项目筹划。 |  |
|  |  |  | 签订合同 | 2021年6月 |  | 7-8月 | 3 | 1.8 | 项目滞后 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查 | 2021年7月 |  | 7-10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 召开运维工作半年总结会 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在694.3454万元以内。 |  | 实际支出692.7454万元，未超出预算成本。 | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证北京新闻广播长期服务于广大山区群众 | 保证北京新闻广播长期服务于广大山区群众，丰富群众精神文化生活。 |  | 通过持续做好维护工作，保证了京津冀之声广播长期服务于广大山区群众，丰富群众精神文化生活。 | 20 | 18 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规范行政村发射站运维管理 | 提高北京市广播信号质量，规范行政村发射站运维管理。 |  | 通过完善制度规范，不断提高提高运维水平，确保了北京市广播信号质量，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 | 20 | 18 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.58 |  |  |