| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 监测系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视监测中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙强 |  |  |  | 联系电话 |  | 85012274 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 332.264 | 332.264 | 332.264 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 332.264 | 332.264 | 332.264 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2021年-2022年）1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。项目整体金额664.528万元。 2021年度目标：1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。2021年支出项目首款332.264万元。 |  |  |  |  | 1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护； 2.保障各项业务职能工作正常有效开展。 2021年支出项目首款332.264万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 系统软、硬件维护 | 主要包括5项：基础设施及安全系统维护（包括综合布线系统、机房空调系统、机房消防及交流电气设施、安全播出可视指挥调度系统、安全播出电话调度系统、安全播出预警信息发布系统、无线转播站监控系统、网络安全系统等）、广播电视监测系统、宾馆饭店视频点播监管系统、移动监测系统和测试仪器校验维护、公共广播信号监测系统等。 |  | 完成基础设施及安全系统维护（包括综合布线系统、机房空调系统、机房消防及交流电气设施、安全播出可视指挥调度系统、安全播出电话调度系统、安全播出预警信息发布系统、无线转播站监控系统、网络安全系统等）、广播电视监测系统、宾馆饭店视频点播监管系统、移动监测系统和测试仪器校验维护、公共广播信号监测系统等系统维护。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥80% |  | ≥80% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | ≥99.9% |  | 跨年项目，截至评价日，尚未达到验收时间节点。 | 3 | 0 | 跨年项目，截至评价日，尚未达到验收时间节点。 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 2 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专用仪器设备检测 | 符合国家行业标准 |  | 符合国家行业标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月底前 |  | 4月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 6月底前 |  | 6月底前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | ≤4小时 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 巡检服务 | 每季度至少一次 |  | 每季度至少一次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 跨年度项目，整体项目控制在664.528万元内，2021年度控制在332.264万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 基础设施及安全系统维护 | 整体控制在217.003万元内，2021年度控制在108.5015万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视监测系统维护 | 整体控制在151.65万元内，2021年度控制在75.825万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宾馆饭店视频点播监管系统维护 | 整体控制在33.764万元内，2021年度控制在16.882万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 移动监测系统和测试仪器校验维护 | 整体控制在29.5万元内，2021年度控制在14.75万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共广播信号监测系统维护 | 整体控制在232.611万元内，2021年度控制在116.3055万元内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市广播电视、信息网络视听节目安全播出。 | 各项业务职能工作正常有效开展，保障我市广播电视、信息网络视听节目安全播出。 |  | 按合同要求履行运维服务内容，确保了各业务系统安全稳定运行。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保业务系统设备在使用年限内安全稳定运行。 | 确保业务系统设备在使用年限内安全稳定运行。 |  | 按合同要求履行运维服务内容，确保了各业务系统安全稳定运行。 | 15 | 12 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 7 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.00 |  |  |