| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播电视监测监管大数据平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕华 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150455 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 435.1476 | 435.1476 | 425.80 |  | 10 | 97.85% | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 435.1476 | 435.1476 | 425.80 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了深入贯彻落实习近平总书记在十九大报告中明确指出的精神，以及在中共中央政治局第二次集体学习时强调的要运用大数据提升国家治理现代化水平的要求。我处利用收听收看工作做好广播电视节目监管，负责对北京广播电视台和各区融媒体中心的49个频道和频率的704多档节目进行监控，以及系统全年的运维服务。主要包括：1.完成节目、稿件数据库对北京广播电视台和各区融媒体中心的49个频道和频率的704多档节目数据购置。2.完成保障节目、稿件数据库系统日常运营、短信通知和安全保障。宣传管理预警系统可以实现针对各类电视作品：电视剧、动画片、纪录片存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。该系统可以通过数据积累和大数据分析，有效实现及时寻求规律，发现潜在险情，并及时上报，提早预警，早期处理。主要包括1.政务云全年租赁服务；2.完成系统必要数据购置。 |  |  |  |  | 政务云租赁：为保证节目、稿件数据库系统和宣传管理预警系统平稳运行，我处严格按照政府集中采购要求，选取定点单位“北京金山云网络技术有限公司”承担该项服务工作。项目从2021年1月1日开始执行，目前政务云服务器运行正常，服务期内提供了稳定的系统硬件运行环境，年内重保期期间配合进行底层安全防护工作及应急演练工作，确保了系统运行环境在重保期期间安全稳定运行，每月向我方提供检测月报，服务期内共完成了12期月度报告。 节目、稿件数据库运维：通过公开比选方式确定“中视士德数据科技（北京）有限公司”承担该项服务工作。维护过程中消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡，确保了设备稳定运行，进行了4次全面安全测评，修复高危漏洞14个，中危漏洞12个，有效的防止安全事件发生；对系统进行软件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。同时对于客户提出的新需求进行升级改造，更新补丁包20余次。按时对数据进行及时备份，并且固定时间对备份数据进行恢复演练，实时监控数据库所在服务器的CPU，内存，硬盘等资源的使用情况，并有一名驻场人员提供驻场运维支持。封堵不正常访问10次左右，对一些敏感端口禁止直接开放到公网上，同时对网络进出流量进行监控，发现某段时间超高流量及时封堵异常ip。 数据购置：通过公开招标，委托中视士德数据科技（北京）有限公司承担执行工作， 项目在服务期内完成北京广播电视台23套频道、频率节目监管所需直播回放数据流，并对问题节目进行视频取证提取处理，年度处理问题节目取证视频约130条，累计提取取证音视频4700余条；配合更新节目收视率，周更节目躁动数据，通过数据分析、统计生成总台北京地区信息数据可视化图表，并完成阅评人员绩效统计监测工作，通过系统实时呈现，对接诉即办、大宣管等业务流程线上化提供技术支持，优化任务派发功能等服务。 宣传管理预警系统截至目前完成了电视剧、动画片、纪录片相关信息数据共150余万条，包括完成作品基本信息采集及处理，系统累计相关信息数据3276万余条； 北京累计办理过广播电视节目制作经营许可的企业共19910家（经规划处和审批处统计，累计约8000家左右证照已过期），以作品数量为梯度标准，从制作机构相关信息、企业违规情况、涉及纠纷、行政处罚、股权等情况提供全面的数据支撑，本年度完成了数据源替换，截至目前获取机构信息数据6万余条，其他基础数据更新1万余次，获取裁判文书17332个；对3000余部纪录片基础信息采集、处理，并提取了播放链接，后续将持续对制作人员信息进行补充；对540名从业热点人员进行信息采集，对热点人员信息每天更新，目前已经关联热点艺人作品信息57078个，数据均已完成采集、入库，并持续对艺人作品信息进行维护。项目通过对数据的处理及关联校对，保证了服务期内北京市属电视剧备案阶段、拍摄许可阶段、发行许可核发三个阶段的数据的汇总使用，且动画片备案、推优数据，纪录片推优数据已录入系统。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 政务云租赁服务 | 2个系统政务云租赁1年 |  | 2个系统政务云租赁1年 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 数据购置 | 购置北京广播电视台广播电视26套音视频节目、区融媒体中心23套音视频节目，共计49套不少于500万MB音视频节目数据；购置2021年在北京播出的电视剧、动画片、纪录片作品的制作机构（如机构信息、股东变更及行政处罚等）和人员（制作人、演员等主创人员）等不少于80万条数据。 |  | 购置北京广播电视台广播电视26套音视频节目、区融媒体中心23套音视频节目，共计49套不少于500万MB音视频节目数据；宣传管理预警系统截至目前完成了电视剧、动画片、纪录片相关信息共150余万条，包括完成作品基本信息采集及处理，系统累计相关信息数据3276万余条。 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障数据准确性，确保平台平稳运行。 | 保障数据准确性，确保平台平稳运行。 |  | 执行期内未发生安全问题； 服务器内产生数据全部备份。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动前期及招标工作 | 1-4月 |  | 1-4月 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 完成验收 | 12月 |  | 12月 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总额 | 435.1476万元 |  | 实际总成本425.80152万元 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对电视作品拍摄从业机构在电视作品的立项、拍摄、播出等初始环节就进行有效引导。 | 对电视作品拍摄从业机构在电视作品的立项、拍摄、播出等初始环节就进行有效引导，从而避免题材扎堆、导向偏差，出现庸俗、低俗、媚俗等内容，以确保所生产的电视作品符合社会主义核心价值观和中国梦的总方针。 |  | 系统已实现对视作品拍摄从业机构在电视作品的立项、拍摄、播出等初始环节进行全面监控及预警功能，避免题材扎堆、导向偏差，出现庸俗、低俗、媚俗等内容，确保所生产的电视作品符合社会主义核心价值观和中国梦的总方针。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 构建“主动发现、早期处置、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。 | 通过系统监测监管，实现针对各类广播电视节目、电视文艺作品存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。 |  | 实现针对广电电视作品存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.79 |  |  |