| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中央广播电视节目无线覆盖专项运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196 | 196 | 195.9933 |  | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 196 | 196 | 195.9933 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障房山、怀柔、延庆3个转播站中国之声调频广播和房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个转播站、密云融媒体中心及中央广播电视塔共计7个台站12套中央数字电视节目及长期服务于广大北京地区百姓，保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出。 |  |  |  |  | 保障房山、怀柔、延庆3个转播站中国之声调频广播和房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个转播站、密云融媒体中心及中央广播电视塔共计7个台站12套中央数字电视节目及长期服务于广大北京地区百姓，保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 房山、怀柔、延庆3台调频广播发射机，五个转播站及密云融媒体中心、中央广播电视塔16台地面数字电视发射机及1台数字广播发射机运行良好，1套调频广播、3套数字广播节目和12套数字电视节目正常播出。 |  | 房山、怀柔、延庆3台调频广播发射机，五个转播站及密云融媒体中心、中央广播电视塔16台地面数字电视发射机及1台数字广播发射机运行良好，1套调频广播、3套数字广播节目和12套数字电视节目正常播出。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 广播、电视发射机安全平稳运行，设备工作状态正常。 |  | 通过维护，实现了广播、电视发射机安全平稳运行，设备工作状态正常。 | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展运维工作 | 2021年6月－－2022年6月 |  | 项目自2021年6开始开展运维工作。 | 13 | 10 | 跨年项目，截至被评价日，部分运维工作暂未到运维时间节点。 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总额 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在196万元以内。 |  | 实际支出195.9933万元，未超出预算成本。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 北京市广大群众提供优质的广播电视服务 | 保证中央1套调频广播、3套数字广播节目，中央12套数字电视节目长期服务于北京地区群众，为北京市广大群众提供优质的广播电视服务。 |  | 通过持续做好维护工作，保证了中央1套调频广播、3套数字广播节目，中央12套数字电视节目长期服务于北京地区群众，为北京市广大群众提供优质的广播电视服务。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高运维水平，逐渐完善规范运维管理工作。 | 不断提高运维水平，逐渐完善规范运维管理工作，提高覆盖水平。 |  | 通过完善制度规范，不断提高提高运维水平，确保了北京市中央广播电视节目信号质量，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |