| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 转播站运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 711.1994 | 711.1994 | 709.9994 |  | 10 | 99.8% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 711.1994 | 711.1994 | 709.9994 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备长期安全正常运行。 2.保证北京第一套广播和电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。 |  |  |  |  | 1.保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备长期安全正常运行。 2.保证北京第一套广播和电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 对房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备进行维护。 |  | 维护期内，对房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备及设施进行了维护。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 五个转播站广播电视节目正常播出，广播、电视发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常。 |  | 通过维护，实现了五个转播站广播电视设备稳定运行，节目正常播出。 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2021年4月 |  | 4-5月 | 3 | 2 | 受疫情影响，项目进度稍慢。 |  |
|  |  |  | 开展公开招标采购 | 2021年5月 |  | 6-7月 | 3 | 2 | 项目投标方不足三家，招标方式由公开招标转为单一来源。下一步加强项目筹划，邀请更多单位参与投标。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查 | 2021年7月 |  | 7-10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 召开运维工作半年总结会 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在711.1994万元以内。 |  | 实际支出709.9994万元，未超出预算成本。 | 13 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证中央及北京市广播、电视节目长期服务于广大山区群众。 | 保证中央及北京市广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 |  | 通过持续做好维护工作，保证了广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高北京市广播、电视信号质量，完善转播站运维管理规范。 | 不断提高北京市广播、电视信号质量，逐渐完善转播站运维管理规范，不断提高运维水平，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 |  | 通过完善制度规范，不断提高北京市广播、电视信号质量，提高运维水平，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |  |