| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 办公区安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局后勤服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邵顺荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081058 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.177113 | 70.177113 | 69.889111 |  | 10 | 99.6% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.177113 | 70.177113 | 69.889111 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成配电室气体灭火系统检测。 2.完成车辆自动识别管理系统维修保养。 3.完成防暴柱设备维护保养。 |  |  |  |  | 1.完成配电室气体灭火系统检测。 2.完成车辆自动识别管理系统维修保养。 3.完成防暴柱设备维护保养。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 新闻出版大厦配电室气体灭火系统检测 | 新闻出版大厦配电室气体灭火系统检测1次。 |  | 新闻出版大厦配电室气体灭火系统检测1次。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 车辆自动识别管理系统维修保养 | 车辆自动识别管理系统维修保养每月1次，随时处理报修。 |  | 车辆自动识别管理系统维修保养每月1次，随时处理报修。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 防暴柱设备维护保养 | 防暴柱设备维护保养每月1次，随时处理报修。 |  | 防暴柱设备维护保养每月1次，随时处理报修。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 气体灭火系统正常运行 | 检测后气体灭火系统可以正常运行。 |  | 检测后气体灭火系统可以正常运行。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 设备正常运行使用 | 定期维护保养和随时处理故障报修，保证设备正常运行使用。 |  | 定期维护保养和随时处理故障报修，保证设备正常运行使用。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  | 时效指标 | 灭火系统检测时间 | 灭火系统检测：9月底前实施完成。 |  | 灭火系统检测：7月底前实施完成。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 车辆识别管理系统保养、防暴柱保养时间 | 车辆识别管理系统保养、防暴柱保养：每月进行。 |  | 车辆识别管理系统保养、防暴柱保养：每月进行。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  | 成本指标 | 气体灭火系统检测费用 | 气体灭火系统检测 控制56.577113万元内。 |  | 气体灭火系统检测 实际支出56.289111万元。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 车辆自动识别管理系统维修保养费用 | 车辆自动识别管理系统维修保养 控制8.75万元内。 |  | 车辆自动识别管理系统维修保养 实际支出8.75万元。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 防暴柱设备维护保养费用 | 防暴柱设备维护保养 控制4.85万元内。 |  | 防暴柱设备维护保养 实际支出4.85万元。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证气体灭火系统正常运行。 | 保证气体灭火系统正常运行，保障办公区消防安全。 |  | 气体灭火系统正常运行，保障办公区消防安全。 | 20 | 15 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 保证车辆自动识别管理系统和防暴柱设备正常运行使用。 | 保证车辆自动识别管理系统和防暴柱设备正常运行使用。 |  | 车辆自动识别管理系统和防暴柱设备正常运行使用。 | 20 | 15 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.90 |  |  |