中共北京市委机构编制委员会办公室项目支出绩效评价报告

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价情况	4

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况………………………………………9

（二）项目过程情况………………………………………11

（三）项目产出情况………………………………………13

（四）项目效益情况………………………………………14

五、存在的问题…………………………………………14

六、意见建议………………………………………………15

中共北京市委机构编制委员会办公室

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目实施主体

中共北京市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。市委编办2021年度部门预算单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心、北京市行政体制改革研究中心共3家单位。“2021年信息化运行维护费”项目（以下简称“该项目”）实施主体为市委编办电子政务中心。

市委编办2021年度信息化运行维护费项目主要是对单位信息系统进行日常维护管理，项目目标旨在强化市委编办履职能力，更好服务市委编办机构编制管理工作的顺利高效开展而设立，2021年信息化运行维护费项目实施内容属于市委编办的职能范围。

2.项目立项背景

按照《中央编办综合局关于做好2020年度地方机构编制统计工作的通知》（编综函字〔2020〕357号）《信息安全等级保护管理办法》《关于商请确认部分地方标准复审意见结果的函》《关于商请在北京市开展事业单位电子证照试运行工作的函》（国事登函〔2020〕27号）等文件要求，中共北京市委机构编制委员会办公室申报该项目。

3.项目主要内容

（1）信息管理系统运维

机构编制实名制系统运维；北大法宝数据库使用许可更新服务；门户网站定级备案及等保测评服务；门户网站运行维护服务。

（2）政务云租用

租用市级政务云实体服务器2台、虚拟服务器2台；开展相关主机安全防护、漏洞扫描、安全加固和病毒查杀工作，保证事业单位电子证照工作开展及北京市法人基础库数据更新。

（3）机构编制实名制基础数据规范地方标准修订

根据《北京市机构编制基础数据规范》（以下简称《规范》），涉及我办《规范》中有些内容已经不适应当前实际工作需要，且《规范》中引用的标准《电子数据交换术语》（GB/T 14915-1994）于2020年已经废止。考虑到2021年我办将启动“四部门”数据共享事宜，对规范中的各项指标进行较大修订，经与中国标准化研究院沟通，标准修订费用共计10万元，拟按照两年进行支付，2021年支付50%作为标准修订的启动费用。

4.项目资金使用和投入情况

（1）项目资金预算批复及到位情况

2021年度信息化运行维护费申请资金预算61.23万元，全部为财政资金；2021年该项目预算资金实际批复61.23万元，项目申报资金100%批复。

（2）项目资金使用情况

2021年度信息化运行维护费实际批复61.23万元；至2021年12月底，该项目实际支出金额56.23万元，结余资金5万元；2021年度信息化运行维护费项目预算执行率91.83%。

## （二）项目绩效目标

按照市委编办2021年度信息化运行维护费申报内容、市财政局预算批复项目支出绩效目标申报表中年度总目标、产出指标和效果指标等进行列示。

1.总体目标

根据中央编办有关机构编制实名制统计工作要求，调整机构编制实名制管理系统指标项，完成机构编制实名制年统工作；进一步提升软硬件服务水平，及时更新维护电子政务内网及门户网站信息；完成门户网站二级定级备案及等保工作；租用云服务器及联接VPN，保证事业单位电子证照工作开展及法人数据传输。根据市市场监管局《关于商请确认部分地方标准复审意见结果的函》相关要求，启动《机构编制实名制基础数据规范地方标准》修订工作。

2.绩效指标

具体指标见表1：

绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 机构运行保障 | 保障事业单位电子证照工作开展及法人数据传输 | 租用云服务器2台，保障数据交换与传输 |
|  | 完成机构编制实名制年统工作 | 调整实名制管理系统有关指标项 |
|  | 保障电子政务内网及门户网站正常运转 | 更新维护电子政务内网信息，保障门户网站正常运行 |
|  | 完成门户网站二级定级备案及等保测评 | 对门户网站进行等保测评 |
|  | 《机构编制实名制基础数据规范地方标准》修订 | 启动《机构编制实名制基础数据规范地方标准》，完成前期资料收集整理工作 |

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对“2021年信息化运行维护费”项目的绩效评价，全面、客观反映该项目工作成效，对预算执行、预算管理过程中存在的不足提出合理化建议，明确支出要求，强化管理责任，规范资金使用管理，提升资金使用效益，促进预算执行更加科学、完善，为夯实机构编制管理工作基础提供技术支撑。

2.评价对象和范围

本次评价的对象为中共北京市委机构编制委员会办公室“2021年信息化运行维护费”项目，结合该项目年度实际完成情况，对项目决策情况、资金投入管理和使用情况、管理制度办法的健全及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1.评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，旨在突出绩效、兼顾决策和管理依据，按照北京市财政局绩效考评工作管理办法开展评价工作。

2.评价方法

本次评价工作结合实际需要，采用比较法、因素分析法等考评方法，对2021年信息化运行维护费项目进行综合评价。主要采取了查阅资料、电话咨询等方式，对该项目进行全面细致了解。通过对项目的社会效益、经济效益及可持续性的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

3.指标体系说明

评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

结合该项目特点，设定了3级指标体系，其中1-2级指标是参照“北京市项目支出绩效评价指标体系”制定，3级指标是对1-2级指标的具体分解和细化。

一级指标分为四部分：项目决策，权重10%；项目过程，权重20%；项目产出，权重40%；项目效益，权重30%。二、三级指标是对各级指标的分级细化，其中：

（1）项目决策分为项目立项、绩效目标及资金投入。项目立项方面，主要是对立项依据是否充分、立项程序是否规范等方面进行分析考核。绩效目标方面，主要是对绩效目标的明确性、合理性、目标细化程度等方面进行分析考核。资金投入方面，主要是对项目预算编制是否科学、预算依据是否充分、资金分配是否合理等方面进行分析考核。

（2）项目过程分为资金管理和组织实施。资金管理方面，主要对项目单位的预算管理、资金管理、财务管理等程序是否合规，预算编制是否合理，审批流程是否规范，财务制度是否健全等方面进行分析考核。组织实施方面，主要对职能分工是否明确，管理制度是否健全，过程控制是否有效等方面进行分析考核。

（3）项目产出分为产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。项目产出主要是与绩效目标对比分析，从产出数量的实际完成率、产出质量的达标率、项目完成的及时性、项目预算成本控制及成本节约率等方面进行分析考核。

（4）项目效益分为项目实施效益和受益对象满意度。主要根据项目实际从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及服务对象满意度等方面进行分析考核。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

项目评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效考评工作要求，拟定项目绩效评价工作方案，明确绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合评价工作的实际需要，成立绩效考评工作组，确保评价工作顺利实施。

2.资料核查情况

（1）评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及市委编办项目申报资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，对项目绩效目标完成情况开展评价。

（2）了解项目效益实现情况。依据市委编办主要职责、年度工作计划、年度工作总结等资料，全面了解具体实施单位项目完成情况，分析项目对单位整体发展产生的作用，对产生的效益进行分析；通过了解项目有关政策文件和服务对象反馈意见等方面内容，对项目实施的可持续性进行分析，真实评价项目执行的效益效果；在服务对象满意度方面，了解其满意度调查开展情况。

3.资料信息汇总

根据项目实施的具体情况，最终确定绩效考评资料，考评资料主要包括：项目申报文本；项目立项依据文件；项目实施方案及考核办法、项目资金支出的财务资料；项目管理制度；绩效成果相关资料等。

4.评价分析

根据项目实施内容，制定绩效评价指标体系，根据项目单位的情况及考评工作要求，对项目具体完成情况进行打分，最终出具绩效考评意见。

5.出具报告及其他内容

项目评价工作组根据项目单位的报送资料，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四方面内容综合分析，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，市委编办“2021年信息化运行维护费”项目综合得分90分，其中：项目决策满分10分，实际得分7分；项目过程满分20分，实际得分19分；项目产出满分40分，实际得分36分；项目效益满分30分，实际得分28分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

该项目依据《中央编办综合局关于做好2020年度地方机构编制统计工作的通知》（编综函字〔2020〕357号）《信息安全等级保护管理办法》《关于商请确认部分地方标准复审意见结果的函》《关于商请在北京市开展事业单位电子证照试运行工作的函》（国事登函〔2020〕27号）等文件的精神及要求立项，项目立项符合政策要求。

市委编办主要职责包括：贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本市机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议。起草机构编制管理方面的党内法规草案和地方性法规草案、政府规章草案，拟订机构编制管理制度、标准并组织实施等。项目对信息系统进行维护，是为了使其更好的服务于市委编办各项工作的开展，强化市委编办履职能力；项目建设内容属于市委编办的职能范围，与市委编办职能相匹配。

市委编办立项决策资料包括项目实施方案、项目呈批文件、室务会会议纪要等资料，项目立项决策依据充分性不足。

市委编办2021年第八次室务会，对2021年信息化运行维护费整体方案、经费需求等情况进行了审议通过，项目立项决策流程规范，整体决策流程符合市委编办内控管理要求，符合《市委编办关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》相关要求。

市委编办电子政务中心针对2021年度信息化运行维护费项目制定了实施方案，方案内容包括项目目标、预算资金、主要内容三个方面；但缺少具体进度安排等内容，项目实施方案缺乏指导性作用。

2.绩效目标情况

（1）目标明确性分析

市委编办未按照《北京市财政局关于印发<北京市预算绩效目标管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2137号）的要求，对项目绩效目标进行量化设置。具体体现为：项目指标设置不明确，全部以工作内容作为指标值，没有体现出工作完成后所能产生的效益效果；例如：调整实名制管理系统有关指标项，没有具体阐述指标调整的目的、作用等；

（2）目标合理性分析

项目指标设置不合理，不能全面反映项目的预期产出及效益，例如：租用云服务器2台，但没有明确服务器主要参数标准；更新维护电子政务内网及门户网站信息，缺乏具体更新维护的量化赋值；项目实施的阶段性进度、预算控制数等均没有对应指标；同时缺少完成后的社会效益、可持续影响及服务对象满意度没等指标内容。

3.资金投入情况

该项目实际到位金额61.23万元，资金到位率100%；实际投入金额56.23万元，其中：信息化运维服务费42.23万元、北大法宝数据库使用许可服务费2万元、事业单位登记管理网运维费2万元、门户网站等保测评费10万元。

## （二）项目过程情况

1.资金使用及预算管理情况分析

项目预算申报金额61.23万元，全部为财政资金。

市委编办按照单位预算编制要求编制预算，预算编制内容具体详细，预算测算依据充分；预算金额准确，预算编制科学合理。

在资金使用方面，业务部门依据《市委编办财务管理办法》及单位内部控制要求，大额支出由业务处室提出经费支出申请，经主要领导、分管领导批示并提请市委编办室务会审议通过后支付；0.1万元（含）至5万元以下的资金支出，经综合处、分管领导审核后、单位领导审批通过后进行支付；项目资金支付程序规范，符合单位制度及内控要求。

2.项目组织实施情况分析

（1）项目组织机构情况

市委编办为了确保项目顺利实施，成立了项目领导小组，由项目负责人担任领导小组组长，负责统筹协调项目全部内容，领导小组成员由综合处（保密处）、监督检查处（法规处）、机关党委（人事处）相关人员组成，具体对项目预算、采购、验收、财务、资产、合同、纪检等环节负责；项目单位组织机构健全有效。

（2）制度执行及管理情况

市委编办制定了《市委编办财务管理办法》、《市委编办关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》、《室务会议事规则》、《合同管理办法》、《经费支出管理办法》等制度，项目单位制度建设较为完善。

项目执行过程中，市委编办按照合同签订流程，对项目运维相关合同进行续签；项目执行符合单位制度要求。

（3）项目监督检查情况

项目执行过程中，市委编办对综合办公平台、北大法宝数据库更新等系统调整模块进行了梳理与统计，对模块的变更内容进行了逐项说明，对门户网站进行了等保测评，完成了2021年度政务云服务等工作，对项目实施过程中具体问题提出了具体解决方案，项目跟踪管理较为规范，技术路线有效可行。

（4）项目验收情况

该项目为运行维护项目，项目开展后，通过试运行的方式对项目实施情况进行测试，同时建立了新增问题台账，并针对新增问题提出了整改措施。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量

截至2021年12月31日，项目完成情况如下：

（1）对信息管理系统的运维，具体包括：机构编制实名制系统运维、北大法宝数据库使用许可、门户网站定级备案及等保测评、门户网站运行维护。

（2）政务云租用，具体包括：需租用市级政务云实体服务器2台、虚拟服务器2台，开展了相关主机安全防护、漏洞扫描、安全加固和病毒查杀等安全服务。

（3）机构编制实名制基础数据规范地方标准修订未开展。

2.项目完成质量

项目执行过程中，用户反馈、系统运行升级更新等问题均得到有效解决，该项目完成度较好，达到了保障机构编制管理工作有效开展的目标。

3.项目实施进度

针对用户反馈、信息系统运行维护升级等问题，项目实施主体均于2021年12月中旬前完成系统内容的整改与修订，项目如期完成，未发现滞后现象。

4.项目产出成本

项目2021年度实际支出56.23万元，结余项目资金5万元，项目支出金额与合同约定金额一致。

## （四）项目效益情况

1.项目实施的效益

通过项目实施，市委编办构建了集约、统一、高效、灵敏的信息化运维保障体系，确保了机机构编制信息化系统安全可靠运行，重点保障了机构编制年统数据指标项调整及时准确；保证了市委编办门户网站等保测评达到二级标准；租用政务云服务确保了事业单位电子证照工作有效开展及北京市法人基础库数据更新等。2021年信息化运行维护费项目为机构编制管理工作提供了信息化支撑，项目实施效益较为明显。

2.服务对象满意度

项目单位未采用相应形式开展满意度调查工作，只是通过日常人员交流反馈等方式自行评估项目满意度情况，导致满意度评价支撑材料不足，无法采取可视化的方法进行判断。

# 五、存在的问题

## （一）绩效目标设置问题

部分项目绩效目标设置存在一定程度的不明确、不合理之处，没有按照产出、效益对目标进行分解与分类；个别指标内容缺少量化数据及具体质量标准；项目总体进度未在指标中体现；缺少满意度、可持续影响等指标，指标设置不全面。

## （二）项目过程管理问题

项目立项的决策依据不充分，缺少立项专家论证等资料；项目实施方案内容不够具体，实施方案仅对项目的目标、内容及预算资金情况进行了描述，阶段性进度体现不明显，实施方案缺乏指导性作用。

## （三）满意度调查问题

项目单位未开展满意度调查工作，对项目的服务对象及受益群体缺乏定位，导致难以对项目受益群体满意度情况进行准确衡量。

## 六、意见建议

## （一）提高绩效目标编制质量

对项目总体目标提出更高的要求；加强对绩效指标内容的理解，按指标规定含义合理设置绩效指标，在明确合理的基础上，对目标进行细化分解并量化赋值，确保目标的全面性。在指标设置时，关注指标内容与预算内容的匹配性以及产出指标与效益指标的匹配性。

## （二）强化项目全过程管理水平

项目立项时应对项目进行科学论证、开展可行性研究等，确保项目立项的决策依据充分。

项目单位应制定有效的实施方案，实施方案内容至少包括：项目内容、预算情况、组织机构、责任分工、管控措施、进度安排、满意度调查等。作为项目的“时间表”、“路线图”与“责任书”，项目单位应提高对实施方案重要性的认识。

## （三）提高绩效意识，重视绩效结果

市委编办应重视满意度调查工作，依据满意度调查结果制定今后的改进措施；准确定位项目受益群体，合理设计调查问卷，深入分析调查结果，制定项目改进措施，确保满意度调查言之有物、用之有效。

## 附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及打分情况表

附件1.

| 北京市委机构编制委员会办公室2021年度项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2021年信息化运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 项目 | 预算批复 |  | 资金到位情况 |  |  |  | 预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
|  | 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  |  | 跨年支出 |  |  |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 时间 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2021年信息化运维 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  | 56.23 | 56.23 | 14.23 | 14.23 | 14 | 14 | 28 | 28 | 5 | 5 |  | 91.83 | -5 | 结余 |  |  |
| 注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写； 2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期； 3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）； 4.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%； 5.资金超支率:21=（7-1）/1*100%； 6.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.

| 2021年信息化运维项目 绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 |  | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 保障事业单位电子证照工作开展及法人数据传输 |  | 无 | 完成 |
|  | 完成机构编制实名制年统工作 |  | 无 | 完成 |
|  | 保障电子政务内网及门户网站正常运转 |  | 无 | 完成 |
|  | 完成门户网站二级定级备案及等保测评 |  | 无 | 完成 |
|  | 《机构编制实名制基础数据规范地方标准》修订 |  | 无 | 未完成 |
| 资金到位 情况 | 项目资金（万元） |  | 预算批复数 （万元） | 资金到位数 （万元） |
|  | 61.23 |  | 61.23 | 61.23 |
|  | 合计 |  | 61.23 | 61.23 |
| 资金支出 情况 | 项目预算支出明细 |  | 预算批复数 （万元） | 实际支出数 （万元） |
|  | 2021年信息化运维 |  | 61.23 | 56.23 |
|  | 合计 |  | 61.23 | 56.23 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。 3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |  |

附件3.

| 绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 2 | 决策依据充分合理（1-2分） 决策依据不充分不合理（0-1分） | 1 | 缺乏立项决策依据 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 决策程序规范，申报程序规范（1分） 决策程序不规范，申报程序不规范（0-1分） | 1 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理（1-2分） 绩效目标不合理（0-1分） | 1 | 部分指标不合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 绩效目标明确、细化、量化（1-2分） 绩效目标不明确、细化、量化不足（0-1分） | 1 | 部分指标不明确 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 2 | 预算编制细化准确（1-2分） 预算编制不细化不准确（0-1分） | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 预算执行合理且与计划一致（1分） 预算执行不合理且与计划不一致（0-1分） | 1 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 2 | 拨付及时足额（1-2分） 拨付不及时不足额（0-1分） | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 执行足额（1-2分） 执行不足额（0-2分） | 1 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 审批程序规范（3-4分） 审批程序不规范（0-3分） | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6 | 管理制度完整明确（4-6分） 管理制度较完整明确（2-4分） 管理制度不完整不明确（0-2分） | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 制度管理有效（4-6分） 制度管理有效性欠佳（0-4分） | 6 |  |
| 产出（40分） | 完成机构编制实名制年统工作 | 调整实名制管理系统有关指标项 | 27 | 与预期一致（8-10分） 与预期不一致（0-8分） | 27 |  |
|  | 保障电子政务内网及门户网站正常运转 | 更新维护电子政务内网信息，保障门户网站正常运行 | 1 | 与预期一致（8-10分） 与预期不一致（0-8分） | 1 |  |
|  | 完成门户网站二级定级备案及等保测评 | 对门户网站进行等保测评 | 8 | 与预期一致（8-10分） 与预期不一致（0-8分） | 8 |  |
|  | 《机构编制实名制基础数据规范地方标准》修订 | 启动《机构编制实名制基础数据规范地方标准》，完成前期资料收集整理工作 | 4 | 与预期一致（8-10分） 与预期不一致（0-8分） | 0 | 未完成 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 保障事业单位电子证照工作开展及法人数据传输 | 30 | 达到预期或产生较好的经济效益（28-30分） 未达到预期或产生的经济效益不足（0-28分） | 28 | 缺乏满意度调查 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 90 |  |