| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市地震局互联网接入服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 34.3 | 34.3 | 34.2816 | 10.0 | 99.95% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 34.3 | 34.3 | 34.2816 | -- | 99.95% |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过两条互联网接入信道，实现北京市地震局日常办公、地震监测数据的传输及面向公众服务等业务。 |  |  |  |  | 开通两条互联网接入信道，带宽分别为80M、100M，保证了北京市地震局日常办公、地震监测数据的传输及面向公众服务等业务正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网信道 |  | 2条 | 2条 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成验收 |  | 6月前 | 6月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤34.3万元 | 34.2816万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京地区防震减灾能力的提升 |  | 得到促进 | 得到促进 | 30 | 26.5 | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 7.5 | 服务对象满意度指标资料需进一步补充 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.99 |  |  |