| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市地震局地震综合业务系统更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 10.0 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 40.77 | 40.77 | 40.77 | -- | 100% |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现北京市地震局地震综合业务系统老旧设备更新（含服务器、接入交换机、存储系统），提升地震综合业务数据处理、存储能力及系统可靠性。 |  |  |  |  | 通过部署服务器等设备，提升了北京市地震局地震综合业务系统业务处理能力和可靠性。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机架服务器 |  | ＝3台 | 3台 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务器CPU个数 |  | ≥2个 | 每服务器2个CPU | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年5月完成合同签定，2021年7月完成设备采购及系统集成。 |  | 按时 | 基本按时完成 | 10 | 9 | 疫情影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤40.77万元 | 40.77万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京市地震局地震综合业务数据处理、存储能力较显著 |  | 显著 | 显著提升 | 20 | 17 | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 服务对象满意度指标资料需进一步补充 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |