| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市地震局大楼地砖及电梯修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 92.61 | 92.61 | 91.459555 | 10.0 | 98.76% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 92.61 | 92.61 | 91.459555 | -- | 98.76% |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% |  | -- |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：对局办公楼2层、4层、6层、7层、8层楼道及多个办公室出现的地砖空鼓现象进行整修，避免办公楼因地砖空鼓发生踩空等安全事故，改善办公安全及办公环境； 目标2：按照国家对电梯安全方面的规定，开展对电梯零部件进行专项更换维修工作，进一步加强电梯的安全系数，杜绝安全隐患。 |  |  |  |  | 已完成局办公楼2层、4层、6层、7层、8层楼道及多个办公室出现的地砖空鼓现象进行整修；已完成2层、5层、9层4部电梯零部件进行专项更换维修工作；通过项目实施，避免办公楼因地砖空鼓发生踩空等安全事故，改善办公安全及办公环境，杜绝安全隐患。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼地面空鼓拆除 |  | ≥1135.98㎡ | ≥1135.98㎡ | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全率100% |  | 无安全事故 | 无安全事故 | 20 | 19 | 绩效成果资料可进一步补充 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动2021/3/1 |  | 按时 | 按时启动 | 20 | 15 | 因疫情原因，项目启动时间稍晚，4月份。项目前期计划合理性不足，未考虑疫情常态化下时效指标的设定情况。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤92.610398万元 | 91.459555万元 | 20 | 19.75 | 按照实际支出执行 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.63 |  |  |