项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市防震减灾网站升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘钢 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61943265 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.92 | 19.92 |  | 19.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.92 | 19.92 |  | 19.92 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成北京市防震减灾网站升级。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高防震减灾的社会影响力、认知度。 |  |  |  |  |  | 项目完成了北京市地震局防震减灾网站系统升级到aisite,实现实时监测网站，aiseach智能搜索引擎；实现网站搜索分类查询、网站日志实施监控，完成网站PC端手机端策划设计与实施；完成第三方系统接口开发，实现网站地震速报，地震信息接口对接开发，实施获取数据。项目实施保障了项目基础设施、软件硬件正常运转。提高了工作效率，提升了防震减灾的社会影响力和认知度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市防震减灾网站升级 |  |  | 1项 | 1项 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | 6月前 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过19.92万元 | 19.92万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防震减灾社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 28 |  | 通过多种方式，加大宣传力度，提高网站影响力，建议今后加强绩效成果资料呈现。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 未开展满意度调查工作 | 10 |  | 0 |  | 未开展满意度调查工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |