北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  北京市农村经济研究中心

项目单位  北京市城乡经济信息中心

项目名称  2021年度信息化运行维护项目

评价单位  北京市城乡经济信息中心

北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司

参与评价

中介机构

二〇二二年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、实施主体	2

3、主要内容及实施情况	3

4、资金投入和使用情况	5

（二）项目绩效目标	7

1、总体目标	7

2、阶段性目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

1、绩效评价目的	9

2、绩效评价对象和范围	9

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10

1、绩效评价原则	10

2、评价指标体系	11

3、绩效评价方法	12

（三）绩效评价工作过程	14

1、准备阶段	14

2、绩效评价实施阶段	14

3、绩效评价总结阶段	15

三、综合评价情况及评价结论	17

四、绩效评价分析	18

（一）项目决策情况分析	18

（二）项目过程情况分析	19

1、资金管理分析	19

2、项目组织实施情况分析	20

3、存在问题	22

（三）产出情况分析	22

1、产出数量分析	22

2、产出质量分析	23

3、产出实效性分析	23

4、产出成本分析	23

（四）项目效益情况分析	24

1、实施效益分析	24

2、满意度调查	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	30

1、项目决策中存在的问题及原因分析	30

2、项目管理中存在的问题及原因分析	31

3、项目效益中存在的问题及原因分析	31

六、建议	32

七、其他需要说明的问题	33

八、附件	33

（一）专家意见汇总书	33

（二）指标体系及评分情况表	33

（三）专家及评价工作组情况表	33

北京市财政支出项目绩效评价报告

# 一、基本情况

- （一）项目概况

1、项目背景

党的十八大以来，党和国家极为重视网络安全和信息化工作。2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组成立，《中华人民共和国网络安全法》也于2017年6月1日起正式施行。由此可见，网络信息运维、安全工作越来越重要。加强网络与信息的运维、安全工作，是保障北京市农业农村局、北京市农村经济研究中心、北京市城乡经济信息中心各项业务顺利开展的基础。北京市城乡经济信息中心承担市农口网络的开发、建设、管理和维护任务。网络和应用系统从1994年开始建设，面临设备更新和软件升级。目前，信息中心已经在互联网、政务专网和内部局域网上开发多个应用系统并运行良好。2021年度将还有新的应用开发运行计划，为保障信息系统的平稳运行，经费主要用于主机托管、网络接入、应用系统的运行维护、设备质保服务，安全运维服务、应用系统入云等。

信息化运维项目总体目标：通过加强和规范信息技术服务外包安全管理，确保机房动环、网络、安全、消防设备维护正常，运转良好，确保网站、信息系统正常运行和日常维护，保障北京市农业农村局、北京市农村经济研究中心、北京市城乡经济信息中心各项业务的信息化顺利开展。加强安全管理中心服务和安全态势感知服务，探索网络信息安全由被动变主动服务。

2、实施主体

实施主体北京市城乡经济信息中心的相关信息如下：

单位地址：北京朝阳区北沙滩7号院3号楼

邮编：100101

联系电话：64866080

法人代表：刘军萍

人员：33人

财务收支：北京市城乡经济信息中心为全额拨款事业单位，资金来源全部为财政拨款，支出遵照市财政规定及农研中心有关规定执行。

上级单位：北京市农村经济研究中心

3、主要内容及实施情况

- （1）、中心机房管理

①监督机房外包服务商的服务每天巡检机房，与值班人员沟通，查看机房值班记录，包括《机房动力环境巡检表》、《硬件设备、监控巡检记录表》、《交接班工作日志》等，及时发现问题，处理问题；每月召开运维例会，项目经理汇报当月运维情况，检查月度巡检报告，包括《服务器巡检报告》、《动环巡检报告》、《网络安全设备巡检报告》、《硬件设备、监控巡检表》等，及时发现问题，处理问题；年终召开项目验收会，项目经理对一年运维工作进行总结，提出运维建议和下一年度计划。

②协调机房外包服务商做好重点时期网络安全保障工作在节假日和重点保障期前，督查服务商开展重点部位巡检，做好安全值守和应急处置专项预案制定，保障网络、消防、网站等的安全。保障期内，技术支持处实行带班值守。

保障期后进行总结。

- （2）、网络信息安全

①监督安全外包服务商的服务

督促安全外包服务商制定全年工作计划；按照计划，开展漏洞扫描、代码审计、风险评估、态势感知、攻防演练等，及时协调相应运维商开展安全整改工作。

每月召开运维例会，项目经理汇报当月运维情况，及时发现问题，处理问题；

年终召开项目验收会，项目经理对一年运维工作进行总结，提出运维建议和下一年度计划。

②协调安全外包服务商做好重点时期网络安全保障工作在节假日和重点保障期前，督查服务商开展重点部位巡检，做好安全值守和应急处置专项预案制定，保障网络、消防、网站等的安全。

保障期内，技术支持处实行带班值守。保障期后进行总结。

③建立信息安全通报机制，加大对直属单位和系统单位的指导与服务,有效地提升系统整体信息安全防护水平。

④开展年度信息安全培训工作。

- （3）、信息系统运维

督促系统运维服务商开展月度巡检，提交月度报告。督促系统运维服务商对发现的安全问题进行整改。协调安全服务商、机房运维服务商，对信息系统开展检查，检查数据备份、应用备份、打补丁、安全设置等，发现问题，及时要求系统运维商整改。

- （4）、终端运维

协调服务商，开展两委机关、农研中心机关、信息中心的终端运维工作，包括计算机、打印机等终端设备的安装、调试、网络配置、软件安装、故障排查等，保障工作人员正常办公。开展机关季度巡检工作，维护更新计算机台账。

- （5）、完成各类安全检查。

按照市经信委、市公安局等相关单位的要求，完成安全自查、保密自查、软件正版化自查等工作。协调安全服务商、机房运维服务商、信息系统服务商，开展各项自查工作，按要求填写自查表和自查报告，按照要求进行整改。

4、资金投入和使用情况

2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村经济研究中心2021年预算的函》京财农指（2021）146号文件，批复北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目538.5592万元，全部为财政资金。

2021年度信息化运行维护项目资金统计表

单位：万元

| 项目 | 预算 | 财政拨款 | 资金到位 | 实际支出 | 资金使用率100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉农信息资源平台运维 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% |  |
| 农村金融与风险管理平台运维 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.32 | 90% |  |
| 入村驻户填报和打卡系统运维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
| 农业农村局内网门户及移动端运维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
| 农业农村局办公系统及移动端运维 | 20 | 20 | 20 | 18 | 90% |  |
| 山区搬迁信息平台运维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
| 农村实用人才信息管理系统运维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
| 特色农产品平台运维及流量费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% |  |
| 北京移动农网数据业务费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 83.33% |  |
| 乡慧公众号运维 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100% |  |
| 基础地理信息应用平台运 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% |  |
| 农村金融与风险管理公共服务平台运维 | 13 | 13 | 13 | 11.7 | 90% |  |
| 农村土地承包经营权确权登记颁证信息平台运维 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 100% |  |
| 221信息平台运维 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |
| 机房运维技术服务 | 120 | 120 | 120 | 119.8 | 99.83% |  |
| 网络信息安全运维第一包网络与信息安全运维服务 | 192.836 | 192.836 | 192.836 | 192.5 | 99.83% |  |
| 网络信息安全运维第二包安全应急演练及态势感知服务 | 48 | 48 | 48 | 47.77 | 99.52% |  |
| 市级政务云租赁拓展服务费 | 11.8752 | 11.8752 | 11.8752 | 11.87516 | 100% |  |
| 市级政务云租赁基础服务费 | 5.5392 | 5.5392 | 5.5392 | 5.5392 | 100% |  |
| 首信视频会议服务一年 | 3.5088 | 3.5088 | 3.5088 | 3.5088 | 100% |  |
| 网站域名服务年费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 538.5592 | 538.5592 | 538.5592 | 531.41316 | 98.67% |  |

截止到2021年12月30日，实际到位资金538.5592万元，实际支出531.41316万元，节约资金7.14604万元，主要原因是：按照实际工作量支付节约6.38万元，项目政府采购，项目实行了招投标，因投标方竞价造成节约资金0.76604万元。

- （二）项目绩效目标

1、总体目标

通过加强和规范信息技术服务外包安全管理，确保机房动环、网络、安全、消防设备维护正常，运转良好，确保网站、信息系统正常运行和日常维护，保障各项业务信息化的稳定运行。

（1）、完成综合机房7*24小时值守。机房动力环境设备、网络安全设备的维保。

（2）、完成网络信息安全保障运维。

（3）、完成托管服务器、应用系统、云平台部署系统的运维。

（4）、完成农业农村局南区局域网、终端运维。

（5）、完成重要时期网络与信息安全保障工作。

2、阶段性目标

- （1）、运行稳定性保障

维护数量：终端700台次，服务器、网络安全设备80台，应用系统14个，机房1个；稳定性：系统正常运行率>=95%，故障响应时间<=2小时，故障排除率100%；完成机房日、月、季度巡检；完成应用系统月度巡检。

- （2）、信息安全保障

开展网站信息系统渗透测试次数>=2次、每次按照需求不少于3个系统，日志分析>=4次，安全巡检>=12次，重点保障期网站监控，安全加固根据巡检结果开展，应急演练>=1次，按需完成应急响应；完成春节假期、全国两会、国庆假期等重要时期网络与信息安全保障工作；不发生重大信息安全事件。

- （3）、进度保障

1月底前完成总体需求方案设计；4月底前完成招投标；5月底完成实施方案设计；12月底前完成验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据，本次绩效评价工作是对北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目的整体进行绩效评价，包括项目立项的充分性、绩效目标设置、资金投入的合理性；项目管理的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程以及绩效实现情况存在的问题。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是对北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目538.5592万元支出情况展开绩效评价，包括：市农业农村局、市农研中心、信息中心。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化；定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要凭借分析者的直觉、经验，依据评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律做出判断的一种方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由本市各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

- （1）、绩效评价指标的确定原则：

①相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- （2）、绩效评价指标

主要包括决策、管理、产出、绩效四个方面，满分100分；一级指标：立项决策满分10分、项目过程管理20分、项目产出满分40分以及项目效益满分30分，二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益；三级指标：项目立项的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率等

（3）、绩效评价具体指标体系及各级指标权重详见附件2:指标体系及评分情况表。

3、绩效评价方法

本次绩效评价工作，主要采用了公众评判法等绩效评价方式。具体如下：

（1）专家咨询。为有效把握项目特点，得出客观、准确的绩效评价结论，评价工作组聘请了绩效管理、业务管理、财政财务等领域的专家（专家名单详见附件3：专家及评价工作组情况表），通过电话、电子邮件等方式，就该项目涉及绩效评价内容与专家进行了咨询和讨论。具体评价内容如下：

①绩效目标的设定情况

重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与单位履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

②资金投入和使用情况

重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等

包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果

绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）专家函询。绩效评价工作组多次组织参与本项目的绩效评价专家进行函询，对项目资料进行审阅、充分交换意见，发表了对本项目绩效评价的意见和建议。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，本次绩效评价工作遵守严格、规范的工作程序。评价程序主要包括准备、实施和总结三个阶段。

1、准备阶段

（1）组建绩效评价工作组。北京中玉天晟会计师事务所有限责任公司接受北京市城乡经济信息中心委托，组建绩效评价工作组，组织开展绩效评价各项工作。

（2）事前沟通。绩效评价工作组针对绩效评价重点、工作内容、时间安排等内容，通过与该项目绩效评价工作负责人建立联系，针对项目单位需填报的绩效评价资料进行逐条讲解、分析，辅导项目单位准备绩效评价资料。

（3）拟定工作方案。绩效评价工作组拟定绩效评价工作方案，明确绩效评价内容、方法、工作时间等具体安排。

2、绩效评价实施阶段

（1）组建绩效评价专家组。评价工作组依据项目内容遴选评价专家，组成评价专家组，并适时对评价专家进行业务培训。

（2）现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目现场进行实地调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录。有明确服务对象的，要设计调查问卷，进行服务对象满意度调查。

（3）研究制定指标体系。评价工作组根据现场调情况，会同专家细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

（4）专家评价。评价工作组在与专家进行充分沟通确保质量的前提下，因疫情召开绩效专家线上评价会，通过审核项目资料，对项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、绩效目标的实现程度和效果等内容进行评价，就具体问题和项目单位进行沟通交流。在此基础上，评价专家独立出具《绩效评价专家意见》，讨论形成《绩效评价专家组评分汇总及专家评价综合意见》。

3、绩效评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组汇总、分析评价专家的评价意见，按照规定的文本格式和要求，撰写绩效评价报告；同时，整理绩效评价资料，归档备查。

（2）提交评价报告。评价工作组在专家评价会后，按照时间要求提交绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，项目通过了相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经专家评议，本项目综合得分85.74分，等级为良好 。其中项目决策8.44分，项目过程17.36分，项目产出34.94分，项目效益25分，绩效评定结论为良好。具体评分情况见附件1：2021年度信息化运行维护项目项目绩效评价一览表。

2020年度信息化运行维护项目项目绩效评价一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.44 |
| 项目过程管理 | 20 | 17.36 |
| 项目产出 | 40 | 34.94 |
| 项目效益 | 30 | 25 |
| 综合得分 | 100 | 85.74 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价分析

- （一）项目决策情况分析

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村经济研究中心2021年预算的函》京财农指（2020）146号文件，批复北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目立项并下达项目预算538.5592万元，全部为财政资金。

2021年3月10日、2021年3月16日、2021年3月23日、2021年6月9日北京市城乡经济信息中心分别召开领导班子会，研究审批北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目大额支付资金事宜，并上报主管单位北京市农村经济研究中心，2021年3月12日中共北京市农村经济研究中心党组会议纪要第6期、2021年3月24日中共北京市农村经济研究中心党组会议纪要第7期、2021年6月3日中共北京市农村经济研究中心党组会议纪要第15期、2021年6月22日中共北京市农村经济研究中心党组会议纪要第16期，批准北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目部分大额资金支付。2021年9月23日北京市数字农业农村促进中心召开领导办公会，批准北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目部分大额资金支付。但绩效指标设定欠合理。绩效目标不能涵盖项目所有内容，缺少成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标设置不科学。部分绩效目标设置不够合理，比如，质量指标不完备，与数量指标匹配性不足，比如日、月、季度巡检缺乏次数、报告等具体要求指标，难以考量；绩效目标中“稳定性：系统正常运行率>=95%”，设置的值偏低，这意味着一年中系统可容忍的不正常运行时间达18.25天，这样的设置情况下，对运维工作的要求过低。

预算编制科学性、准确性不足。预算申报明细中，有些项目按照人月，有的按照“项”，按“项”细分不够，比如“网络与信息安全服务”1项228.8360万元。预算内容“七”中还包含“组织机构人员权限调整”1.6万元，名称表述不够清晰。

- （二）项目过程情况分析

1、资金管理分析

（1）预算执行情况分析

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，2021年2月15日，北京市财政局以《关于批复北京市农村经济研究中心2021年预算的函》京财农指（2021）146号文件，批复项目预算538.5592万元，截止到2021年12月30日，实际支出531.41316万元，资金节约7.14604万元，资金结余率1.33%，支出明细详见2021年度信息化运行维护项目资金统计表。

（2）资金使用合规性分析

北京市农村经济研究中心依据内部控制管理制度，对预算项目的申报、执行、支付等环节制定了相应的管理制度，如《北京市农村经济研究中心内部控制手册》。项目支出资金核算进行了专项核算、支出按照财务管理规定进行了审批。

2、项目组织实施情况分析

①项目管理制度的健全性

北京市农村经济研究中心2020年编制了《北京市农村经济研究中心内部控制手册》，在决策环节、预算管理环节、财务管理关节、采购管理环节、合同管理环节财务核算以及预算支出环节制定了相应的管理制度，做到了按照制度规定对项目进行决策实施，保证了项目的顺利进展。

②制度执行的有效性

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，按照制度规定履行了项目决策审批，执行了项目的招投标，签订了项目采购以及服务等合同。

③实施方案的完整性

为了保证项目的顺利实施，前期北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目制定了实施方案，方案较为细致合理，针对性较强。

④实施方案执行情况

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，该项目在年初立项时，北京市农村经济研究中心根据2021年度工作安排，将该项目预算上报至北京市财政局。市财政预算批复资金下达后，北京市城乡经济信息中心开始筹备该项目前期准备工作，并于年初确定服务供应商；绝大部分运维期限：2021年1月1日， 2021年12月31日。

3、存在问题

项目执行过程管理不严谨。首先，多个子项目存在合同倒签问题，如：“乡慧公众号运维合同”，签订日为2021.3.16，合同周期2021.1.1-2021.12.31.再如：“进千村入万户”系统及进村打卡小程序运维项目，签订日2021年3月，合同周期2021.1.1-2021.12.31.等。其次，个别项目验收不规范，存在提前验收问题，如：2021年乡慧公众号运维项目，验收日2021.12.8，合同周期2021.1.1-2021.12.31.再如：云视频会议合同，签订日2021.4.22，合同周期12个月，验收单乙方签字日期2021.3.23，不合理。

实施方案不够完善，未对中期考核、终期验收等阶段任务做出统筹。同时，没有1、2月的工作计划和内容。项目单位在实施过程中对承建方的监管性资料不足。

- （三）产出情况分析

1、产出数量分析

- （1）、运行稳定性保障

终端700台次，服务器、网络安全设备80台，应用系统14个，机房1个；稳定性：系统正常运行率>=95%，故障响应时间<=2小时，故障排除率100%；完成机房日、月、季度巡检；完成应用系统月度巡检。

- （2）、信息安全保障

开展网站信息系统渗透测试次数>=2次、每次按照需求不少于3个系统，日志分析>=4次，安全巡检>=12次，重点保障期网站监控，安全加固根据巡检结果开展，应急演练>=1次，按需完成应急响应；完成春节假期、全国两会、国庆假期等重要时期网络与信息安全保障工作；不发生重大信息安全事件。

2、产出质量分析

项目竣工验收合格率100%，运维质量符合方案规定的要求，质量达标。

3、产出实效性分析

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目在规定的时间内，完成了方案的制定、履行了政府采购程序即招投标程序，签订了合同，，完成信息化运行维护工作并进行了验收。

4、产出成本分析

北京市城乡经济信息中心2021年度信息化运行维护项目，项目批复预算金额为538.5592万元，全部为财政资金，截止到2021年12月30日，实际到位资金538.5592万元，实际支出531.41316万元，节约资金7.14604万元，主要原因一是按照项目实际工作量支付，节约资金6.38万元；二是项目政府采购，项目实行了招投标，因投标方竞价节约资金0.76604万元。资金使用情况详见《2021年度信息化运行维护项目资金统计表》。

- （四）项目效益情况分析

1、实施效益分析

信息安全、机房运维等工作采取项目管理的模式，引入有资质服务商，提供专业化服务，提升了服务水平。信息中心加强对服务商的管理，通过月度会议、服务报告、巡检报告等方式，做到精细化管理。终端运维服务是要直接面对机关工作人员的，通过日常故障处理、巡检、更换设备等服务，信息中心努力做到尽心尽责，快速有效解决问题，不断提高服务意识和服务能力，保障机关工作人员的正常办公。

2、满意度调查

信息化运行维护工作主要是为了保障市农业农村局、市农研中心、市城乡经济信息中心的网络与安全设备、业务应用系统、计算机终端设备的正常运行，推进信息化应用，做好信息安全保障，为涉农核心业务的开展提供有力的信息化基础支撑。

现通过纸质满意度调查表来收集市农业农村局部分用户对2021年度运维工作的意见,通过问卷网上填报满意度调查表来收集市农研中心、市城乡经济信息中心部分用户的对2021年度运维工作的意见，以便改更好地进运维工作。具体调查结果和情况分析如下：

调查结果总体情况

通过对用户运维服务满意度调查数据进行统计，共反馈问卷89份，所服务的3个单位均参与了问卷调查。

对三个维度的满意度调查分析如下：

1)对网络系统的满意度分析，共有29人参与此满意度调查。

①对政务外网和互联网的稳定性的满意度，其中很满意的为27人，一般满意的为2人，不满意度为0人，总体满意度达到93.1%。

②对政务外网和互联网的安全性的满意度，其中很满意的为29人，总体满意度达到100%。

③对遇到问题时工程师的响应速度的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到96.6%。

④对处理事件响应的处理效率及结果的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到96.6%。

⑤对运维部门公布信息(突发事故、通知)的及时性，其中很满意的为27人，一般满意的为2人，不太满意的为0人，总体满意度达到93.1%。

2）对业务系统的满意度分析，共有29人参与此满意度调查。

①对业务系统整体运行情况的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到96.6%。

②对遇到问题时工程师的响应速度，其中很满意的为27人，一般满意的为2人，不太满意的为0人，总体满意度达到93.1%。

③使用业务系统遇到问题，对处理效率及结果的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到93.1%。

3）对终端（电脑）运维的满意度分析，共有29人参与此满意度调查。

①对2019年度终端（电脑）运维工作总体评价的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到96.6%。

②对遇到问题时工程师响应速度的满意度，其中很满意的为28人，一般满意的为1人，不太满意的为0人，总体满意度达到96.6%。

③对工程师的服务态度的满意度，其中很满意的为29人，总体满意度达到100%。

④对处理效率及结果的满意度, 其中很满意的为27人，一般满意的为2人，不太满意的为0人，总体满意度达到93.1%。

通过以上调查结果可以看出，用户对于各类运维服务的满意度基本可达到93%以上，下一步工作需要对网络系统的稳定性、业务系统运行等方面进行提升，实现在现有能力下最大程度满足用户需求。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1. 本项目严格按照相关法规及规定，组织落实招标代理机构、绩效评价机构选取、邀请招标、保密协议和合同签订、各项日常检查、内部验收及竣工验收等程序环节。

2. 2021年1月，信息中心组织各系统运维商召开运维年度会议。各运维商对2020年的工作进行了总结，并对2021年的运维工作提出了自己的意见建议。信息中心也对各运维商的工作进行了总结，提出新的要求。

由于运维项目涉及主机托管、互联网接入、机房值守、设备维保、安全保障、应用系统运维等多项内容，信息中心分别与不同的运维商签订合同。对于每个项目，信息中心都严格按照合同规定，按照制定的运维方案开展监督管理工作。

机房值守运维项目、信息安全运维项目、应用系统运维项目均按照合同要求，开展相应的日、周、月、季度工作，各运维商提供巡检报告等相关材料，机房值守运维项目、信息安全运维项目每月召开工作例会，做好协调、监督、管理工作，确保运维工作顺利开展。

项目所有实施程序均严格按照市经信委、市财政局、市农研中心的项目管理、资金使用等方面的工作要求进行，合规合法。

3. 严格落实项目预算支出制度，按照合同履行资金支付，在完成验收和审计审核后，分预付款、进度款、尾款支付，保证项目资金的合规合理使用。

- （二）存在的问题及原因分析

1、项目决策中存在的问题及原因分析

①绩效指标设定欠合理。绩效目标不能涵盖项目所有内容，缺少成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标设置不科学。部分绩效目标设置不够合理，比如，质量指标不完备，与数量指标匹配性不足，比如日、月、季度巡检缺乏次数、报告等具体要求指标，难以考量；绩效目标中“稳定性：系统正常运行率>=95%”，设置的值偏低，这意味着一年中系统可容忍的不正常运行时间达18.25天，这样的设置情况下，对运维gt4工作的要求过低。。

②预算编制科学性、准确性不足。预算申报明细中，有些项目按照人月，有的按照“项”，按“项”细分不够，比如“网络与信息安全服务”1项228.8360万元。预算内容“七”中还包含“组织机构人员权限调整”1.6万元，名称表述不够清晰。

2、项目管理中存在的问题及原因分析

①项目执行过程管理不严谨。首先，多个子项目存在合同倒签问题，如：“乡慧公众号运维合同”，签订日为2021.3.16，合同周期2021.1.1-2021.12.31.再如：“进千村入万户”系统及进村打卡小程序运维项目，签订日2021年3月，合同周期2021.1.1-2021.12.31.等。其次，个别项目验收不规范，存在提前验收问题，如：2021年乡慧公众号运维项目，验收日2021.12.8，合同周期2021.1.1-2021.12.31.再如：云视频会议合同，签订日2021.4.22，合同周期12个月，验收单乙方签字日期2021.3.23，不合理。

②实施方案不够完善，未对中期考核、终期验收等阶段任务做出统筹。同时，没有1、2月的工作计划和内容。项目单位在实施过程中对承建方的监管性资料不足。

3、项目效益中存在的问题及原因分析

满意度调查的质量有待进一步提高。满意度调查的范围和数量有待进一步拓展。

# 六、建议

1.规范绩效指标的设定。建议数量指标按照项目内容分类设定二级指标，明确各类具体指标值；质量指标同数量指标相匹配；增加效益指标、成本指标和满意度指标。

2.提高预算编制的科学性、准确性。统一预算申报测算依据，大类支出具体、细化工作量，科学使用经济分类科目，运维费纳入“委托业务费”核算；提高预算编制的准确性，避免出现预算调整，预算调整时单位内部严格履行调整程序。

3.强化项目单位对各服务商的主体监管责任。进一步加强信息化项目的制度建设和标准化建设，统一项目合同、项目材料、项目验收报告等要求。加强对项目过程的监管和考核。注重合同的规范性，避免合同倒签等问题。提升验收规范性，完成合同周期之后安排验收工作。

4.完善实施方案。实施方案是项目前期制定的能有效保障效目有序、规范开展的指导性文件，建议项目单位在以后年度项目执行过程中，重视实施方案的编制，明确总体组织架构和人员分工、各阶段任务及责任人、招标方式、过程监管、协调沟通机制、验收机制、风险防控、成本管控等事项。

5.提高满意度调查的科学性。建议适度增加满意度调查的样本量和调查对象范围，尽量涵盖运维内容涉及各主体。或者针对不同的运维服务征求不同服务对象的意见。

# 七、其他需要说明的问题

无

# 八、附件

- （一）专家意见汇总书

- （二）指标体系及评分情况表

- （三）专家及评价工作组情况表

北京市中玉天晟会计师事务所有限责任公司

2022年5月15日