11

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市市级政务云服务采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 网络与图书信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳勇 | | | | | 联系电话 | | 64870639 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.38 | 49.38 | | 49.37 | | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.38 | 49.38 | | 49.37 | | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成入云需求调研  2、完成云服务资源购置  3、完成信息系统迁移调试  4、信息系统云端上线运行 | | | | | | 1、完成入云需求调研  2、完成云服务资源购置  3、完成信息系统迁移调试  4、信息系统云端上线运行 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置云服务（套） | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 系统故障率降低 | | | 20% | 20% | 7.5 | | 6 | |  | |
| 系统响应时间降低 | | | 20% | 20% | 7.5 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 完成入云时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月部分完成 | 10 | | 5 | | 因经信委批复较晚，部分工作延续到2022年完成 | |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万元） | | | 49.38 | 49.37 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 工作效率提高 | | | 20% | 20% | 40 | | 32 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |