21

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市社会科学院新型智库信息化平台建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 谭日辉 | | | | | 联系电话 | | 64870597 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 150 | | 10 | | 50.00% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300 | 300 | | 150 | | 10 | | 50.00% | | 5 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新型智库建设中，数据库提供了基础性平台支撑。根据《关于加强首都新型智库建设的实施意见》 、《首都高端智库试点单位建设管理办法》、《中共北京市社会科学院党组关于深化推进“北京社科”新型高端智库建设的实施意见》，我院拟建设首都新型高端智库信息化平台。  目标是实现互联网+大数据环境下社会科学研究的协同创新。其意义在于建设集习近平新时代中国特色社会主义理论传播阵地、理论人才高地、文献数据总成、国内外智库链接、知识定制服务、智能采集监测理论动态于一体的信息化系统，为全市理论研究、宣传和市委市政府决策需求提供信息化平台支持。具体内容包括平台的智库视野、市内动态、特色专题、专家库、知识中心、智库名录、知识定制、移动端页面等功能模块以及大数据连接、预测仿真系统、舆情采集分析监测系统、文献资料保障系统、科研协同创新系统五个方面。 | | | | | | 新型智库信息化平台建设正在建设中 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立新型智库信息化平台 | | | 1 | 0.5 | 7.5 | | 3.75 | |  | |
| 定制移动端平台app | | | 1 | 0.5 | 7.5 | | 3.75 | |  | |
| 质量指标 | 舆情监控效率 | | | 有效提升 | 正在建设 | 3 | | 1.5 | |  | |
| 智库动态时效 | | | 及时发布 | 正在建设 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 专家库信息 | | | 准确、完善 | 正在建设 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 预测仿真能力 | | | 精准、有效 | 正在建设 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 服务商合同签订时间 | | | 2021年3月前 | 2021年12月前 | 3 | | 2 | |  | |
| 建立平台基本框架方案 | | | 2021年6月前 | 2021年12月前 | 3 | | 2 | |  | |
| 平台试运行 | | | 2021年底前 | 正在建设 | 4 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 300万 | 150万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 全面提高互联网＋大数据背景下社会科学研究的协同创新环境条件 | | | 有效提升 | 正在建设中 | 20 | | 12 | |  | |
| 有效提升互联网＋大数据背景下社会科学研究的协同创新硬件基础及工作时效 | | | 有效提升 | 正在建设中 | 20 | | 12 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 61.5 | |  | |