项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市方志馆后勤保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委党史研究室 | | | | | 实施单位 | 北京市方志馆 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宗永 | | | | | 联系电话 | 87312337 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.42万元 | 26.42万元 | | 26.30万元 | 10 | | 99% | | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 26.42万元 | 26.42万元 | | 26.30万元 | 10 | | 99% | | | 9 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过对方志馆消防、安防、电梯系统的设施设备进行日常运行维护保养和检测，实现设施设备的安全运行。  目标2：通过对方志馆中央空调系统的设施设备进行消毒清洗和相关检测，使馆内空气质量达标。  目标3：通过对方志馆其他设施设备的日常运行维护保养和检修，实现方志馆其他设施设备的安全运行。 | | | | | | 目标1：通过对方志馆消防、安防、电梯系统的设施设备进行日常运行维护保养和检测，实现设施设备的安全运行。  目标2：通过对方志馆中央空调系统的设施设备进行消毒清洗和相关检测，使馆内空气质量达标。  目标3：通过对方志馆其他设施设备的日常运行维护保养和检修，实现方志馆其他设施设备的安全运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护保养和检测设施设备 | | | 10000平方米 | 10000平方米 | | 5 | | 5 |  | |
| 消毒清洗和相关检测 | | | 10000平方米 | 10000平方米 | | 5 | | 5 |  | |
| 日常运行维护保养和检测设施设备 | | | 10000平方米 | 10000平方米 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 设施设备运行完好率 | | | ≥95% | ≥95% | | 6 | | 6 |  | |
| 消毒清洗率 | | | ≥99% | ≥99% | | 6 | | 6 |  | |
| 其他设施设备运行完好率 | | | ≥95% | ≥95% | | 6 | | 6 |  | |
| 时效指标 | 设施设备抢修 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | | 5 | | 5 |  | |
| 消毒清洗和检测完成时限 | | | ≤24小时 | ≤24小时 | | 5 | | 5 |  | |
| 设施设备抢修 | | | ≤2小时 | ≤2小时 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 目标一相应成本指标 | | | 16.92万元 | 16.92万元 | | 3 | | 3 |  | |
| 目标二相应成本指标 | | | 6.5万元 | 6.5万元 | | 3 | | 3 |  | |
| 目标三相应成本指标 | | | 3万元 | 3万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设施设备检修经济性 | | | 节省维保和检修资金 | 节省了维保和检修资金 | | 5 | | 3 | 日常维修做的还不够及时，以后要及时排查故障及问题，并及时高效进行维修。 | |
| 社会效益  指标 | 确保设施设备安全运行 | | | 确保设施设备安全运行 | 设施设备运行安全 | | 6 | | 6 |  | |
| 生态效益  指标 | 设备设施节能运行 | | | 节能得到提升 | 节能得到提升不够精细 | | 5 | | 3 | 设施设备的运行和维护不是最佳环保状态，继续加强维保工作。 | |
| 可持续影响指标 | 设施设备使用持久度 | | | 延长设施设备使用年限 | 设施设备使用正常 | | 5 | | 3 | 设施设备的运行和维护不是最佳环保状态，继续加强维保工作。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | | ≥95% | 98% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 |  | |