|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 门户网站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共北京市委党史研究室 | | | | 实施单位 | | 中共北京市委党史研究室本级 | |
| 项目负责人 | 宋传信 | | | | 联系电话 | | 89152977 | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 362.87万元 | 362.87万元 | 361.25万元 | 10 | 99.5% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 362.87万元 | 362.87万元 | 361.25万元 | 10 | 99.5% | 9.9 |
| 上年结转资金 | | — | — | — | — | — | — |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成网站系统建设开发。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，提党史地方志的社会影响力、认知度。 | | | | 1、已完成网站系统建设开发。 2、已完成保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑工作。 3、已完成提高工作效率，提党史地方志的社会影响力、认知度工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 软件采购数量 | 1套软件系统约30个应用软件模块 | 0 | 2 | 0 | 本项目设计主要应用软件全部为自主研发 |
|  | 系统开发数量 | 1套软件系统约12套子系统 | 1套软件系统 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统正常运行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 系统平均无故障时间 | 500小时 | 500小时 | 5 | 5 |  |
| 系统故障率 | ≤10% | 1% | 5 | 5 |  |
| 故障响应率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 故障排除率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | 当年2月前 | 2月 | 3 | 3 |  |
| 招标采购时间 | 当年3月前 | 3月 | 3 | 3 |  |
| 验收时间 | 当年12月前 | 10月 | 5 | 5 |  |
| 系统故障修复响应时间 | ≤48小时 | 24小时 | 5 | 5 |  |
| 系统运行维护响应时间 | ≤360分钟 | 60分钟 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 362.87万元 | 361.25万元 | 5 | 4.8 |  |
| 年度维护成本增长率 | ≤15% | 0% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党史地方志社会影响力提升 | 党史地方志社会影响力提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 公共主页点击量增长率提升 | 公共主页点击量增长率提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥60% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 97.7 |  |