项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 6S可视化管理系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.982 | 272.982 |  | 271.99 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 272.982 | 272.982 |  | 271.99 |  | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次项目建成后，将大幅缓解运维人力成本以及消除设备维修费用。同时，项目涉及相关产品所选用技术与整体环境设计架构均为当前主流技术，先进可靠且有着良好的向后兼容性，预计项目建成后将满足今后5~7年的校园安全防护需求，无需在此过程中额外增加建设费用。通过本次项目建成集中化、智能化、自动化的校园安防环境，为校园师生的人身及财产安全带来了极大的保障，是构建和谐校园、提职校园环境质量的必要条件。 |  |  |  |  |  | 2021年9月时已完成各项设备及系统的采购安装和验收，数量质量均达到预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 高清室外枪机 |  |  | 70台 | 70台 | 40 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 高清室外球机 |  |  | 19台 | 19台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鹰眼鸟瞰摄像机 |  |  | 3台 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑光室外摄像机 |  |  | 2台 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工业交换机 |  |  | 16台 | 16台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清室内枪机 |  |  | 71台 | 71台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清PTZ室内球机 |  |  | 74台 | 74台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交换机1 |  |  | 9台 | 9台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清鱼眼摄像机 |  |  | 3台 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清半球摄像机 |  |  | 4台 | 4台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交换机2 |  |  | 2台 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LED拼接屏 |  |  | 9台 | 9台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕框架 |  |  | 9套 | 9套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕底座 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频处理器 |  |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络键盘 |  |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生进出入校园鉴别设备 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸机 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理平台 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人体识别、周界防护设备 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人脸比对设备 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络存储设备 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物联综合管控系统V1.0 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物联网终端 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络型多功能控制器 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯光控制器 |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能电源管理器 |  |  | 3套 | 3套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网线 |  |  | 17875米 | 17875米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤连接盘 |  |  | 18个 | 18个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外防水箱 |  |  | 16个 | 16个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光缆1 |  |  | 3400米 | 3400米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光缆2 |  |  | 200米 | 200米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤跳线1 |  |  | 64根 | 64根 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤跳线2 |  |  | 18根 | 18根 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清室外枪机支架 |  |  | 70个 | 70个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清室外球机支架 |  |  | 19个 | 19个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鹰眼鸟瞰摄像机支架 |  |  | 3个 | 3个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑光室外摄像机支架 |  |  | 2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷器 |  |  | 24个 | 24个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空开 |  |  | 16个 | 16个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强电线缆BV4.0 |  |  | 45条 | 45条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强电线缆BV1.5 |  |  | 21条 | 21条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢管 |  |  | 6500米 | 6500米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立杆 |  |  | 19个 | 19个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程实施(含辅材） |  |  | 6项 | 6项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清室内枪机支架 |  |  | 71个 | 71个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清室内PTZ球机支架 |  |  | 74个 | 74个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线槽 |  |  | 1400米 | 1400米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODF |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清鱼眼摄像机支架 |  |  | 3个 | 3个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤模块 |  |  | 40个 | 40个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RJ45模块 |  |  | 4个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理PC |  |  | 2台 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODF配线架 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统集成费 |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.符合国家、北京市质量认证标准 |  |  | 100% | 达到预期要求 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 2.安防设备质量达到质量认证标准 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.满足安防监控需要 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 1、第一阶段2020年3月-6月 项目调研、立项、建设方案深化。 2、第二阶段2020年7-12月 专家论证、方案定稿、成立项目组、递交申报资料以及签署相关协议。 3、第三阶段 2021年2月-5月项目招标前的参数细化、项目招标，商务合同签订。 4、第四阶段 2021年6月-8月项目实施，阶段验收，项目相关内容培训。 5、第五阶段 2021年9月 投入试运行，项目终审/终验，项目总结。 |  |  | 2021年9月完工 | 2021年9月 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预计总投入272.9825万元（包含环境改造部分） |  |  | 272.9825万元 | 183.12万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 通过本次项目建成集中化、智能化、自动化的校园安防环境，为校园师生的人身及财产安全带来了极大的保障，是构建和谐校园、提高校园环境质量的必要条件。 |  |  | ≥95% | 96% | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 1.老师满意度达到95%以上 2.受益学生/学员满意度达到95%以上 |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |