附件1

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 实训基地建设-云计算1+X实训室建设(中央资金) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王红蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89754034 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.567900 |  | 199.567900 | 198.7397 |  | 10 |  | 99.585%% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 199.567900 |  | 199.567900 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成云计算1+X实训基地设备及系统集成建设，主要包括：设备购置、综合布线、系统集成三个部分，支撑着本专业的教学运行。项目建设完成后能够满足实践教学所需要的环境要求，达到同类项目领先水平。同时，通过本项目建设，支持计算机专业（群）转型升级，促进本专业教师改变知识结构，改革教学模式，改变教学方法，提高实践教学能力。 |  |  |  |  |  | 本项目采取协议采购和公开招投标方式开展，依据项目目标，于2021年9月完成项目的执行，采购设备全部安装到位并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实训室场所建设 |  | 120平米 |  | 120平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 硬件设备 |  | 桌面工作站31台、内存升级93条、触控一体机1台、服务器8台、机柜6个、交换机1台、无线投屏1台、保护卡31个、功放1台、音箱4个、多媒体麦克风2个、空调3台、防静电地板120平米、五角实验桌6个、实验室凳31个、教师桌1个、云计算基础架构标准组件平台软件31节点、云计算平台运维与开发镜像包软件1套、云计算平台运维与开发课程资源包软件1套、多媒体管理软件1套 |  | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 符合国家标准 |  | 符合国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年3月 |  | 2021年3月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招标完成时间 |  | 2021年7月 |  | 2021年7月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 协议采购时间 |  | 2021年8月 |  | 2021年8月 | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实验室环境改造及设备调试 |  | 2021年9月 |  | 2021年9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 199.5679万元 |  | 198.7397万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 实践能力提升 |  | 对互联网专业促进云计算相关课程理解及其实践能力提升方面起到关键作用、采用先进技术设备还会带来学生对新技术新知识的学习帮助和热情。 |  | 已达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资源的使用效率 |  | 实训室建设为社会培养合格的职业技术院校毕业生。提高中职学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，满足社会需求。 |  | 已达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 云计算1+X实训室建设项目建成并投入使用后，反映相关产出带来影响的可持续期限方面，项目持续发挥作用的期限至少在5年以内对未来可持续发展的影响保持5年以上。 |  | 已达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生使用实训室满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。