附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 实训基地建设—智慧金融与财富管理中心实训环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89758073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 123.823904 | 123.823904 | 122.156735 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9.86 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 123.823904 | 123.823904 | 122.156735 |  | — |  | 98.6% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：改造智慧金融与财富管理相关环境，包含拆除工程以及新建工程，改善了教学环境，促进了学生学习效率，提高了学生综合能力和就业竞争力。改造后智慧金融与财富管理舒适明亮，运用了先进信息化教学设施和手段，具有一定前瞻性和示范性。 |  |  |  |  |  | 按照年度目标的要求，完成了智慧金融与财富管理中心环境改造，并通过验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 需要改造教室面积230平米 |  |  | 已完成金融科技与财务管理中心230平米实训室环境改造，且通过验收 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 装修、水暖、电气3处需要拆除后新建 |  |  | 完成环境改造、水暖和电气的拆除新建，且通过检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案及前期准备工作 | 2021年3月 |  |  | 2021年3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目招投标任务 | 2021年5月 |  |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成建设任务 | 2021年6月-10月 |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 | 2021年11月 |  |  | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 123.823904万元 |  |  | 122.156735万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 可满足我校师生4个专业，近200人的上课需求。 |  |  | 项目建设完成后满足了金融事务、会计事务等4个专业200多名学生的上课需求，并开展了金融领域职业技能等级证书的培训和考试 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标方面 | 社会效益 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果方面，能够对首都中职金融专业的实践教学起到带头示范作用，促进新一轮的实训室建设采用全新的金融生态和金融观念，新的实训设备布局更加合理且能够实现互通互联，资源的使用效率也会更高。 |  |  | 项目建成后，学生教学的使用率达95%以上；此外该基地还满足金融领域1+X职业技能等级证书训练和考试、北京市相关技能大赛比赛等功能。专业人才培养质量和专业影响力显著提升。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标方面 | 生态效益 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，使用节能灯和节能产品，新设备新的装修材料由于更加环保，因而学生实训空气质量优良率会得到明显提升。 |  |  | 项目使用的设备符合能源节约的要求，灯光、照明等符合中职相实训基地建设的标准;使用材料符合环保要求，已通过环境检测 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标方面 | 可持续影响指标 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，反映相关产出带来影响的可持续期限方面，项目持续发挥作用的期限至少在5年以内、同时在首都职业院校金融实训室建设方案中对未来可持续发展的影响保持5年以上。 |  |  | 项目为金融事务专业学生提供了契合行业发展需求的实训基地，为相关院校实训基地的建设提供了样本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |  |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训满意度 | ≥95% |  |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。