附件1

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何健勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81763287 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 10 |  | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 完成2021级新生数据接入系统，加入系统学生可以熟练使用此系统。 2. 将全体教师信息接入系统，并要求教师熟练使用此系统。 3. 完成学校教师及学生系统使用培训。 4. 在校内完成北京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护，根据系统生成的素养报告，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 5. 积极配合北京市教委完成试点实施工作，并将数据汇总到北京市职业素养护照大数据平台。 |  |  |  |  |  | 1.完成2021级639名新生数据接入系统，加入系统学生熟练地使用此系统。 2.成全体428名教师信息接入系统，教师熟练使用此系统。 3.完成学校教师及学生系统使用培训4次。 4.在校内完成北京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护，根据系统生成的学生个人、系部、学校整体的素养报告，学生综合职业素养水平得到提升，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 5.积极配合北京市教委完成试点实施工作，并将数据汇总到北京市职业素养护照大数据平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应届学生端口数 |  | ≥600人 |  | 639 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师端口数 |  | ≥300人 |  | 428 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学生职业素养报告 |  | ≥600份 |  | 639 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成培训 |  | ≥4场 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学生使用系统程度 |  | 熟练使用系统 |  | 熟练使用系统 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师使用系统程度 |  | 熟练使用系统 |  | 熟练使用系统 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学校运用系统程度 |  | 正确解读素养报告的基础上进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 |  | 依据学生个人、系部、学校素养报告，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：导入2021级新生数据 |  | 2021年10月前 |  | 2021年10月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统培训 |  | 2021年10月底前 |  | 2021年10月底前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：生成报告 |  | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收 |  | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 20万 |  | 20万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：学生综合职业素养 |  | 学生综合职业素养水平得到提升，综合素养学分值一年级达到200分，二年级达到400分，三年级达到600分 |  | 均已达到 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 97 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。