项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-基础设施改造-通用机房修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘倩 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13521800592 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.090837万元万元 | 87.090837万元 |  | 86.822007万 |  |  | 10 |  |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.090837万 | 87.090837万 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：修缮5间超报废年限的计算机实训室，2021年9月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。 主要建设内容包括：首先拆除损坏的防静电地板，老旧线缆，桌椅，通风设备。配合整体实训基地建设功能规划的装修改造工程，包括墙面，地面，综合布线，吊顶等工程，实训室建设定制的家具一批，包括讲台，桌椅，窗帘。 |  |  |  |  |  |  | 2021年9月份验收后，经过一段时间的正常使用，各项功能满足设计需要，学生正常上课，教学一切顺利，静电地板，网络布线都布置到位，满足正常教学需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 489平米 |  | 489平米 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 5处 |  | 5处 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成装修工程验收 |  |  | 完成修工程1项项 |  | 完成修工程1项项 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 稳定可靠，满足建设标准 |  | 稳定可靠，满足建设标准 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020年9月1日 |  | 完成 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年3月1日 |  | 完成 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2021年6月1日 |  | 完成 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年9月 |  | 2021年9月 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位购置成本 |  |  | 控制在87.090837万元以内 |  | 控制在87.090837万元以内 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  |  | 提高整体人才培养质量，与社会需求衔接 |  | 提高整体人才培养质量，与社会需求衔接 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 实训基地使用率得到提升 |  | 实训基地使用率得到提升 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  |  | 9 |  | 线缆设置位置不够美观，后期继续整改 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.97 |  |  |  |